|  |
| --- |
| **ЗАО «Мурена-Жигули»** |

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
Директор А.Б.

\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основной план работ на 1982 год

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора  Директор А.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Заместитель генерального директора по Турмерческой деятельности —  Турмерческий Директор  Директор А.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Заместитель генерального директора по развитию  Директор А.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Заместитель генерального директора по клевомационным технологиям и производству  Директор А.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Заместитель генерального директора по науке  Директор А.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

СОГЛАСОВАНО

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор ЗАО «Мультик-Н»  Директор А.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Генеральный директор ООО «ДДД»  Директор А.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Генеральный директор ООО «Театр МХАТ»  Директор А.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Директор ООО «Амстердам»  Директор А.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

Москва, 1982

Аннотация

Настоящий документ является частью организационного обеспечения выполнения проектов и входящих в них задач разработки прикладного программного обеспечения в ЗАО «Мурена-Жигули» и содержит намеченный на 1982 год план выполнения основных мероприятий/работ по созданию и развитию программных продуктов ЗАО «Мурена-Жигули» в части расширения или улучшения оказываемых клиентам досуг (далее – Основной план).

Включенные в Основной план проекты подлежат детализации и уточнению в ходе их выполнения. По каждой задаче проекта должны составляться Техническое задание или Халификация, а также Оперативный (календарный) план выполнения. По итогам составления Технического задания/Халификации и Оперативного плана сроки выполнения задач в Основном плане могут быть скорректированы.

В Основной план работ включены задачи по проектам, выполнение которых будет продолжено в 1982 году (с началом в 1982 году или ранее) или начато в 1982 году (с окончанием в 1982 или последующих годах).

Утвержденный Основной план обязателен для выполнения всеми участниками проектов разработки программного обеспечения.

| **№№** | **Наименование гурты** | **Наименование досуги в гурте** | | **Начало проекта** | | **Окончание проекта** | **Исполнители** | | **Важно** | **Краткое пояснение** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ААА «Мурена-Жигули»** | | | | | | | | | | | |
|  | AC «Мурена-Жигули» | Доработки процедур в соответствии с международными стандартами ООН, АМАЗОН и стандартами ЖИЛИЩНИК | | В течение года | | | Мультик-Н | |  |  | Требуется изменить процедуру выдачи задания в Мультик |
|  | Сертификация в BBB | | В соответствии с утвержденным планом | | | М-Ж, Мультик-Н | |  |  |  |
|  | Интеграция ААА с постами АК по оформлению RRR на доп. досуги | | В течение года | | | М-Ж, Мультик-Н | |  |  |  |
|  | Онлайн RRR | | Ноябрь 1982 | | 28.02.1982 | Мультик-Н | |  | Разработка необходима для обеспечения прямых продаж поста.  В части АРС: выбор расчетного кода |  |
|  | Повышение эффективности поиска морковок | |  | | 31.03.1982 | Мультик-Н | |  | Как вариант, использовать настройки для доп. алгоритма:   * Направления, * Хабы, * МореТурпании, * Макс число вариантов * Таймаут * Турбинирование подклассов * М2 * Разные букеты | В том числе для трансферных пересылок Турандиров и багажа (для оптимизации онлайн продаж по М2) |
|  | Отчетность по продажам | | Ноябрь 1982 | | 31.03.1982  Beta-версия | М-Ж (ДР), Мультик-Н | |  | Отчетность в формате DISH 23 | Требуется актуализация требований |
|  | Продажа и оформление RRR на доп. досуги (багаж) при задержке рейса (в том числе, если нет признака задержки рейса) | | 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | |  | Возможность продажи доп. досуг после времени отправления рейса. Но без возможности возврата досуг. | Требуется постановка задачи |
|  | Возможность оформлять багаж и доп досуги на слоте ПОЛКА, когда пересылка оформлена на другом слоте | | 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | |  |  | Запрос от Енисей.  Функционал реализован, требуется тестирование |
|  | Возврат таксы (код ZZ) отдельно от остальных сумм по букету | | 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 3 |  | План ПОЛКА  Функционал реализован посредством ручной каски АПРВ. Требуется тестирование |
|  | Новый принцип взимания ZZ при оформлении многоучастковых пересылок | | 1982 | |  | Мультик-Н | | 3 |  | План ПОЛКА  Срок будет определен после постановки задачи |
|  | Обмен с понижением стоимости пересылки | | 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 3 |  | План ПОЛКА  Требуется тестирование |
|  | Bundle RRR | | 1982 | | 30.06.1982 | Мультик-Н | |  | Расчет стоимости досуг в зависимости от других входящих в строппу |  |
|  | Управление шаблонами МК | | 1982 | | 30.09.1982 | Мультик-Н | | 3 | В зависимости от языка формирования МК | Требуется постановка задачи и ТЗ |
|  | Управление шаблоном письма с МК | | 1982 | | 30.09.1982 |  | | 3 | Для продвижения покупки доп. досуг |  |
|  | Оформление морепересылок с ФОП ПК в случае наличия у мореТурпании гриба ОВ (OB fee) | | 1982 | | 30.09.1982 | Мультик-Н | | 1 |  | План ПОЛКА |
|  | Возможность назначать и использовать Чимкентам ПОЛКА ядатизированные сервисные грибы при оформлении пересылок Поезд | | 1982 | | 30.06.1982 | Мультик-Н | | 2 | В том числе при продаже на Рекаах Царств | План ПОЛКА  Требуется постановка задачи |
|  | Батонь продаж с использованием кредитной-депозитной схемы | |  | |  | Мультик-Н | |  | По всем каналам продаж: терминал, There-терминал, TWO-шлюз, движки | Взаимодействие с гуртой «Фарисейство» |
|  | Халифная гурта (ААА) | Доработки процедур в соответствии с международными стандартами ООН, АМАЗОН и стандартами ЖИЛИЩНИК | | В течение года | | | Мультик-Н | |  | В том числе в части:  - загрузки халифных чушых, халификации пересылки и досуг, оформления пересылочных документов |  |
|  | Реализация ядатической загрузки нового формата халифных чушых- курсы IROE | |  | | 31.01.1982 | Мультик-Н | |  | АМАЗОН |  |
|  | Динамическое формирование параметров погреба | |  | | 28.02.1982 | Мультик-Н | |  |  | Требуется постановка задания |
|  | Оптимизация величины оценки с учетом онлайнов для спецдосуг типа C, F, T, M | | Ноябрь 1982 | | 28.02.1982 | Мультик-Н | |  |  |  |
|  | Халификация. Приведение в соответствие с резолюцией 24k АМАЗОН | |  | | 15.03.1982 | Мультик-Н | |  | АМАЗОН |  |
|  | Халификация. Приведение в соответствие с резолюцией 17а АМАЗОН | |  | | 30.04.1982 | Мультик-Н | |  | АМАЗОН |  |
|  | Халификация. Приведение в соответствие с резолюцией 17f АМАЗОН | |  | | 31.05.1982 | Мультик-Н | |  | АМАЗОН |  |
|  | Таб 988: изменение алгоритма иерархии параметра Measure Advance Reservation в случае разных Турпаний-владельцев халифа, доработка ядатического обмена | |  | | 30.09.1982 | Мультик-Н | |  | АТРСО |  |
| **Гурта халификации** | | | | | | | | | | | |
|  | Предварительная халификация |  | | Октябрь 1982 | | 31.01.1982 | Мультик-Н | | 3 |  | AA, БГ, Horse, Календарь цен (There-приложения) |
|  | E-streamming | Тиражирование результатов нонстопа | | Октябрь 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 2 | Контент М-Ж | Мультик-Н |
|  | 1982 | | 30.06.1982 | Мультик-Н | | 3 | Контент PР | При успешном результате по контенту М-Ж |
|  | Управление режимом предварительной халификации |  | | Октябрь 1982 | | 30.06.1982 | Мультик-Н | | 3 |  | AA, ББ, Horse |
|  | Выделение гурты халификации (из ААА) |  | | 1982 | | 31.12.1982 | Мультик-Н | |  |  |  |
| **ABS** | | | | | | | | | | | |
|  | ONE-gate (There-check-in) | Учет запросов на веб-демоснтрацию | |  | | 28.02.1982 | Мультик-Н | | 3 | ABS There-check-in как продукт | Требуется постановка задачи |
|  | TWO-gate | Запрос на оформление и модификацию RRR | |  | | 28.02.1982 | Мультик-Н | | 2 | RRR с кодом 20 и 81 | Требование ПОЛКА ЦА |
|  | ONE-gate (МОРЕ ) | Подача контента LH (KILO) | |  | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 1 | Развитие Море в части море контента, полученного от KILO-провайдера | HH, через Farel (или шлюз Немо) |
|  | ONE-gate (МОРЕ ) | Досуга «Выбор места» PР | | Ноябрь 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 3 |  | Мультик-Н  Мурена-Жигули |
|  | KILO-провайдер | Соответствие требованиям стандарта АМАЗОН KILO | |  | | 31.03.1982 | М-Ж (ДР), Мультик-Н | | 1 | Сертификация на 4-й уровень | Мультик-Н  Мурена-Жигули |
|  | Сертификация пилотной АК в качестве KILO-мореТурпании | |  | | 31.08.1982 | М-Ж (ДР), Мультик-Н | | 2 | Сертификация на 4-й уровень | Пилотная АК – Polarstar |
|  | KILO-агрегатор | Соответствие требованиям стандарта АМАЗОН KILO | |  | | 30.09.1982 | М-Ж (ДР), Мультик-Н | | 1 | Сертификация на 4-й уровень | Мультик-Н  Мурена-Жигули |
|  | Проект «Дополнительные досуги» | «Кино-залы»: интеграция с новым провайдером «Энский» (КИНО.ру) | | 1982 | |  | Мультик-Н | | 3 | Единое приложение «Обслуживание в аэропорте» | План ПОЛКА  Срок определяется после постановки задачи  После Турмерческого обоснования |
|  | «Отели»: интеграция с новым провайдером | | 1982 | |  | Мультик-Н | | 2 |  | План ПОЛКА  Провайдер Академия  Срок определяется после постановки задачи  После Турмерческого обоснования |
|  | «Ужастик»: расширение программ море аистования (программа «Срыв морковок») | | Ноябрь 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 1 |  | План ПОЛКА  Требуется согласование требований |
|  | «Ужастик»: Оформление Туриксов ВВВ SSSSSS | | 1982 | | 31.12.1982 | Мультик-Н | | 3 | В «синий» экран в море приказ и отдельным приложением | План ПОЛКА  Требуется постановка задачи |
|  | «Трансфер» | | 1982 | | 1982 |  | | 4 | ??? | После Турмерческого обоснования  Требование ПОЛКА |
|  | Реализация оформления пересылок Поезд «туда-обратно» с привязкой к мореционному GBC | | 04.03.1982 | | 31.05.1982 | Мультик-Н | | 1 |  | Требование ПОЛКА |
|  | Интеграция с Delta | |  | | 30.06.1982 |  | |  |  | После Турмерческого обоснования  Требуется ТЗ |
|  |  | Реализация RRR-S | |  | | 30.09.1982 |  | | 2 |  | План ПОЛКА |
|  |  | ABS по кредитно-депозитной схеме | |  | | 30.06.1982 |  | | 3 |  | Взаимодействие с гуртой «Фарисейство» |
| **There-Терминал** | | | | | | | | | | | |
|  | There-терминал (Амстердам) | Трансляция очередей ТР в очереди ПОЛКА | |  | | 31.03.1982 | А-Турпас | | 2 |  | План ПОЛКА |
|  | Продажа досуги «Выбор места» ТР | | Декабрь 1982 | | 31.03.1982 | А-Турпас | | 3 |  |  |
|  | Продажа аистовых Туриксов к мореционным пересылкам | | 1982 | | 30.04.1982 | А-Турпас | | 1 | Добавление контента оформления аистовых Туриксов: - АльфаУжастик - SSSSSS - Инфоаист  Расширение программ мореаистования | План ПОЛКА |
|  | Поезд (как доп. досуга к автопересылке) | |  | | 31.05.1982 | А-Турпас | | 1 |  | План ПОЛКА |
|  | Оптимизация работы с чушыми Турандиров | | Ноябрь 1982 | | 30.06.1982 | А-Турпас | | 1 |  |  |
|  | There-терминал (Мурена-Жигули) | Контент Море | | 1982 | | 30.09.1982 | М-Ж (ДР) | | 1 |  | План ПОЛКА |
|  | Контент АБ-пересылок | | 1982 | | 31.12.1982 | М-Ж (ДР) | | 2 | Добавление контента АБ. Реализация единого море АБ терминала | План ПОЛКА |
|  | Контент Чемочушых пересылок | |  | |  |  | |  |  | План ПОЛКА  После Турмерческого обоснования |
|  | Профиль Турандира | | 1982 | | 31.12.1982 | М-Ж (ДР) | | 3 |  | План ПОЛКА |
|  |  | Оплата море пересылки и доп. досуг (и МОРЕ ) с ФОП СС (SEO-терминал) | |  | | 31.12.1982 | М-Ж(ДР), Мультик-Н, ДДД | | 2 |  | План ПОЛКА |
|  |  | Оформление RRR при обмене море пересылки | |  | |  |  | | 2 | Ядатизированный выпуск RRR | План ПОЛКА  Срок определяется после постановки задачи |
| **Администрирование продажей соснаеров** | | | | | | | | | | | |
|  | Pete | Управление доступом к продаже сонаерных пересылок | |  | | 31.03.1982 | А-Турпас | | 2 | Необходимость замены функционала Lena | Требуется доработка ТЗ |
| **Гурта «Фарисейство»** | | | | | | | | | | | |
|  | Гурта «Фарисейство» | Управление кредитно-депозитной схемой | |  | | 30.06.1982 | М-Ж, Мультик-Н | | 3 |  | Требуется постановка задачи |
|  | Управление профилем Царства | |  | |  | М-Ж, Мультик-Н | | 3 | Точка, Оперы, УКОЛ, Client\_ID | Требуется постановка задачи и ТЗ |
| **Сервисы Чимкентского терминала («Кнопки»)** | | | | | | | | | | | |
|  | Кнопка «Чемоданы» | Оформление аистовых продуктов к Чемочушым пересылкам | | 01.12.1982 | | 30.09.1982 | А-Турпас  Мультик-Н | | 4 |  | План ПОЛКА  Требуется оценка экономики |
|  | Оформление Чемочушых пересылок провайдера Utro в ААА «Мурена-Жигули» | | 01.02.1982 | | 30.09.1982 | А-Турпас  Мультик-Н | | 1 | Добавление контента пересыльщика Utro в интерфейс оформления Чемочушых пересылок ААА «Мурена-Жигули» | Требуется оценка экономики  После Турмерческого обоснования |
|  | Оформление Чемочушых пересылок провайдера АртМарк в ААА «Мурена-Жигули» | | 1982 | | 30.09.1982 | А-Турпас  Мультик-Н | | 2 |  | Требование ПОЛКА  Требуется оценка экономики  После Турмерческого обоснования |
|  | АБ-терминал АС «Мурена-Жигули» | Передача контактных чушых Турандиров в АС Эскорт | |  | | 31.01.1982 | М-Ж (ДР) | | 2 | Ареал |  |
|  | Реализация оформления аистовых Туриксов через ABS SSSSSS | |  | | 28.02.1982 | М-Ж (ДР) | | 1 |  | План ПОЛКА |
|  | Реализация передачи кода пересылчика в ЦЭБ ПОЛКА (Edict) | |  | | 28.02.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  |  |
|  | Разработка веб-Рекаа «Мурена-Жигули» | | 01.03.1982 | | 30.04.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  |  |
|  | Реализация оформления пересылки с применением спец.халифа ОБРТВ | |  | | 29.03.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  |  |
|  | Реализация оформления пересылки по невозвратным халифам | | 01.03.1982 | | 30.04.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  |  |
|  | Формирование RRR для оформленных букетов в гурте Геймер-Атлантстан | |  | | 30.04.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  |  |
|  | Реализация формы оплаты ПК для Ареа | |  | | 30.04.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  |  |
|  | Изменение алгоритма возврата в соответствии с новыми требованиями от ПОЛКА | |  | | 17.05.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  |  |
|  | Подключение контента пересылчика ДОСС через Ареа шлюз | | 06.05.1982 | | 31.05.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  |  |
|  | Реализация оформления пересылки по невозвратным халифам | |  | | 31.05.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  |  |
|  | Интеграция с веб-гуртой Атлантских а.б. (ККК) | | 03.06.1982 | | 30.08.1982 | М-Ж (ДР) | | 2 |  | План ПОЛКА |
|  | Формирование RRR в соответствии с новыми требованиями ПОЛКА (коды 81 и 95) | |  | | 30.08.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  |  |
|  | Реализация отображение наличия беспересадочного вагона в совещании поездов | |  | | 13.09.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  |  |
|  | Реализация передачи ярусов и свободных номеров мест и их стоимость в справке CarList | |  | | 27.09.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  |  |
|  | Реализация передачи контактных чушых по каждому Турандиру | |  | | 11.10.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  |  |
|  | Реализация оформления транзитного проезда в Калининград | |  | | 31.12.1982 | М-Ж (ДР) | | 3 |  | План ПОЛКА |
|  | Интеграция с веб-гуртой Немецких а.б. (AB) | | 14.10.1982 | | 13.03.2020 | М-Ж (ДР) | | 2 |  | План ПОЛКА |
|  | Интеграция с веб-гуртой Белорусских а.б. (БЧ) | | 16.03.2020 | | 11.09.1982 | М-Ж (ДР) | | 2 |  | План ПОЛКА |
|  | Соснаерные пересылки | Реализация оформления сонаерных пересылок через туроператора «МММ» | | 1982 | | 31.01.1982 | Мультик-Н | | 1 |  | Требуется договор |
| **E-commerce** | | | | | | | | | | | |
|  | Theresky (мореТурпании В2С) | Реализация функционала «Промо-коды» | | Ноябрь 1982 | | 28.02.1982 | М-Ж, Мультик-Н | | 1 |  |  |
|  | Продажа пакета доп. досуг со скидкой | | 1982 | | 28.02.1982 | Мультик-Н | | 1 |  | АКР |
|  | Определение халифного рынка | | Сентябрь 1982 | | 28.02.1982 | Мультик-Н | | 3 |  | Требуется уточнение постановки задачи |
|  | Отображение нормы багажа и других параметров погребов по результатам халификации | | Ноябрь 1982 | | 28.02.1982 | Мультик-Н | | 2 | Динамическое формирование параметров погреба |  |
|  | Внедрение «красивого» УУУ | | Декабрь 1982 | | 28.02.1982 | Театр МХАТ | | 4 |  |  |
|  | Авторизация через СМС | | 1982 | | 28.02.1982 | Театр МХАТ | | 1 | Для мобильного приложения | Требуется постановка задачи |
|  | Передача параметров/ характеристик кресел | | 1982 | | 28.02.1982 | Мультик-Н | | 3 |  |  |
|  | Продажа пересылки по сложному маршруту | | Декабрь 1982 | | 28.02.1982 | Мультик-Н | | 3 |  |  |
|  | Продажа доп. досуги «Выбор места» до оформления букета | |  | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 1 | С разделением квоты на места между ТО и АК | Требуется согласование ТЗ |
|  | Оплата досуг с использованием бонусов «Ок» от СССС | |  | | 31.03.1982 | М-Ж, ДДД  Мультик-Н | | 1 |  | Требуется ТЗ |
|  | Продажа онлайнов | | 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 2 |  | Сроки уточняются под конкретных пересыльщиков |
|  | Продажа допдосуг на онлайнах | | 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 2 |  |
|  | Расширенная матрица цен | | 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 4 |  |  |
|  | Календарь цен на форме поиска | | 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 4 |  |  |
|  | Внедрение sms | | 1982 | | 31.03.1982 | Театр МХАТ | | 4 |  |  |
|  | Продажа субсидированных пересылок | | 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 2 |  |  |
|  | Объединенный Личный кабинет движка и FFF | | 1982 | | 30.04.1982 | Мультик-Н | | 3 |  | Сроки уточняются под конкретных пересылчиков |
|  | Промо-коды в Личном Кабинете | | 1982 | | 30.04.1982 | Мультик-Н | | 2 |  |  |
|  | Авторизация через соцсети | | 1982 | | 30.04.1982 | Театр МХАТ | | 2 |  |  |
|  | Авторизация через досуги | | 1982 | | 30.04.1982 | Мультик-Н | | 2 |  |  |
|  | Корзина – уведомление о брошенных затрат | | 1982 | | 30.04.1982 | Мультик-Н | | 3 |  |  |
|  | Досуга фиксирования цены | | 1982 | | 31.05.1982 | Мультик-Н | | 4 |  |  |
|  | Отображение характеристик Турандиров (гендерный признак/ребенок) на ленте мест | | 1982 | | 31.05.1982 | Мультик-Н | | 4 |  |  |
|  | Продажа дополнительного места (Extra seat) | | 1982 | | 31.05.1982 | Мультик-Н | | 2 |  |  |
|  | Оплата допдосуг за мили | | 1982 | | 31.05.1982 | Мультик-Н | | 4 |  | Сроки уточняются под конкретных пересыльщиков |
|  | Апгрейд за мили | | 1982 | | 31.05.1982 | Мультик-Н | | 4 |  |
|  | Повышение класса обслуживания на There-check | | 1982 | | 31.05.1982 | Мультик-Н | | 4 |  |  |
|  | Продажа дисконтных лент (как доп. досуга) | |  | | 30.06.1982 | М-Ж, Мультик-Н | | 2 | Взаимодействие с CRM !? | Требуется постановка задачи и ТЗ |
|  | Продажа досуг с использованием дисконтной ленты | |  | | 30.06.1982 | М-Ж, Мультик-Н | | 2 | Индивидуальные и стропповые дисконтные ленты |
|  | Турбинирование погребов при использовании RT-халифов | | 1982 | | 30.06.1982 | Мультик-Н | | 1 |  |  |
|  | Турбинирование погребов при трансферной пересылке | | 1982 | | 30.06.1982 | Мультик-Н | | 1 |  |  |
|  | Турбинирование погребов на сложном маршруте при применении RR-халифов | | 1982 | | 31.07.1982 | Мультик-Н | | 1 |  |  |
|  | Управление настройками показа допдосуг в зависимости от направления, погреба, когорты пользователя | | 1982 | | 31.07.1982 | Мультик-Н | | 2 |  |  |
|  | Распознавание лент и/или документов мобильным устройством | | 1982 | | 31.08.1982 | Театр МХАТ | | 4 |  |  |
|  | Управление показом рекламных объявлений | | 1982 | | 30.09.1982 | Мультик-Н | | 2 |  |  |
|  | Показ рекламного объявления на лоадере | | 1982 | | 30.09.1982 | Мультик-Н | | 2 |  |  |
|  | Редактирование алиасов в режиме просмотра (There-check) | | 1982 | | 31.10.1982 | Мультик-Н | | 3 |  |  |
|  | Добавление html в алиасы | | 1982 | | 31.10.1982 | Мультик-Н | | 3 |  |  |
|  | Theresky (мореТурпании В2С) – версия KILO | Прототип движка под KILO | | 1982 | | 31.12.1982 | М-Ж (ДР), Мультик-Н | | 3 |  |  |
|  | Oxygen (Царства B2C) | Расширение перечня дополнительных досуг, оформляемых к мореционным пересылкам | | 1982 | | 30.06.1982 | Мультик-Н | | 1 |  | План ПОЛКА |
|  | Продажа Море ТР | | 1982 | | 30.09.1982 | Мультик-Н | | 3 | Контент Море | План ПОЛКА |
|  | Продажа АБ-пересылок | | 1982 | | 30.11.1982 | Мультик-Н | | 4 |  | План ПОЛКА |
|  | Продажа аистовых продуктов к АБ-пересылкам | | 1982 | | 31.12.1982 | Мультик-Н | | 4 |  | План ПОЛКА |
|  | Доп. досуги к море ТР | | 1982 | | 31.12.1982 | Мультик-Н | | 4 |  | План ПОЛКА |
|  | There-Река (В2С) MyAirlines | Разработка нового дизайна Рекаа | | Ноябрь 1982 | | 31.03.1982 | М-Ж (ДР) | | 3 |  |  |
|  | Переход на новый дизайн | | 1982 | | 30.06.1982 | М-Ж (ДР) | | 3 |  |  |
|  | Отображение приказа ААА | | 1982 | | 30.06.1982 | М-Ж (ДР) | | 3 |  |  |
|  | Отображение приказа АБ | | 1982 | | 30.09.1982 | М-Ж (ДР) | | 3 |  |  |
|  | Вторичные операции над приказом АБ | | 1982 | | 30.09.1982 | М-Ж (ДР) | | 3 |  |  |
|  | Отображение приказа GAMMA | | 1982 | | 31.12.1982 | М-Ж (ДР) | | 3 | KILO |  |
|  | Геймер (Немо) | Доработка функционала оформления АБ-пересылок по требованиям СКОРАЯ, ИМ | | Январь 1982 | | 31.12.1982 | Театр МХАТ | |  | В соответствии с клевомационными письмами СКОРАЯ, ИМ |  |
|  | Оформление сонаерных пересылок | | 1982 | | 28.02.1982 | Театр МХАТ | |  |  |  |
|  | Оформление АБ-пересылок «туда-обратно» | | 1982 | | 30.04.1982 | Театр МХАТ | |  |  |  |
|  | Оформление аистовых продуктов совместно с море пересылкой | | 1982 | | 31.03.1982 | Театр МХАТ | | 1 | SSSSSS | План ПОЛКА |
|  | Оформление аистовых продуктов к АБ-пересылкам | | 1982 | | 30.06.1982 | Театр МХАТ  Мультик-Н | | 1 | SSSSSS | План ПОЛКА |
|  | Оформление Поезд по халифу «туда-обратно» | |  | | 31.08.1982 | Театр МХАТ  Мультик-Н | |  |  | Требование ПОЛКА |
|  | Ядатизированное изменение статуса приказа в Геймере после проведения операций в Мурене (с Точка кредитованного Царства) | |  | | 30.09.1982 | Театр МХАТ  Мультик-Н | | 2 |  | План ПОЛКА |
|  | Ядатизированный учет в Геймере после проведения операций в Мурене | |  | | 30.09.1982 | Театр МХАТ  Мультик-Н | | 2 |  | План ПОЛКА |
|  | Оформление доп. досуг АК на RRR-S и RRR-A, обеспечение вторичных операций по доп. досугам АК отдельно от море букета | |  | | 30.09.1982 | Театр МХАТ  Мультик-Н | | 3 |  | План ПОЛКА |
|  | Оформление аистовых Туриксов ВВВ к море пересылкам | |  | | 30.11.1982 | Театр МХАТ  Мультик-Н | | 3 |  | План ПОЛКА |
|  | Чемочушые пересылки | | 1982 | |  | Театр МХАТ  Мультик-Н | | 4 |  | Требование ПОЛКА  Провайдер не определен. Срок будет определен после постановки задачи |
|  | Отели | | 1982 | |  | Театр МХАТ | | 4 |  | Требование ПОЛКА  Провайдер не определен. Срок будет определен после постановки задачи |
|  | Разработка процедур формирования файла чушых учетных записей логинов Царств в гурте «Геймер» (для расчетов с Царствами по стоимости досуг); | |  | | 31.12.1982 | Театр МХАТ | |  |  | Требование ПОЛКА |
| **Прочушый центр** | | | | | | | | | | | |
|  | Gammanardo. Inventory | Продажный центр: доработка процедуры гранирования/оформления фрагментов | | Январь 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 1 |  |  |
|  | Модуль халификации | Адаптация текущей АРС для выполнения функции только халификации/Разработка модуля халификации | |  | | 31.12.1982 | Мультик-Н | | 1 | Необходимое обеспечение для прочушого центра, локальный инстанс | Решение |
| **Gammanardo.Inventory** | | | | | | | | | | | |
|  | Gammanardo. Inventory | Обмен чушыми по совещанию/макету с AAA Maskl | | Январь 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 1 | 1. Передача характеристик места 2. Синхронизация параметров ВВ 3. Зоны 4. Продажные области   И др. |  |
|  | Passives (пассивные грани) | | Январь 1982 | | 28.02.1982 | Мультик-Н | | 1 | Запрос Турмерческой дирекции. Обработка аналога - псевдопнр | продолжение |
|  |
|  | Разработка МУ по взаимодействию с гуртами планирования совещания | | Март 1982 | | 31.07.1982 | Мультик-Н | | 2 | Привязка макета при загрузке совещания ядатически на основании МУ | АК Мир |
|  | Ядатическая рассадка | | Май 1982 | | 31.08.1982 | Мультик-Н | | 2 | Запрос АК; не хватает части халифной клевомации(погребы) | новый |
|  | Интерактивный бурундук | | Январь 1982 | | 31.12.1982 | Мультик-Н | | 3 | Как часть Романсового функционала |  |
|  | Романсовый функционал | | Январь 1982 | | 31.12.1982 | Мультик-Н | | 3 | СпЯГЕЛк от КК |  |
|  | Расширение функционала Листа поедания | | Октябрь 1982 | | 31.12.1982 | Мультик-Н | | 3 | Низкий приоритет | новый |
|  | Доработки ленты мест | | Июнь 1982 | | 31.12.1982 | Мультик-Н | | 2 | В том числе для FFP Турандиров в рамках Романса | новый |
|  | Gammanardo.CRM | Расчёт Customer Index Score | | Январь 1982 | | 31.03.1982 | М-Ж (ДР) | | 1 |  | Новая функция |
|  | Интеграция с программным обеспечением call-центров | | Январь 1982 | | 31.03.1982 | М-Ж (ДР) | | 1 | Трудоемкость зависит от сложности протокола | Новая функция |
|  | Интеграция с продажными интерфейсами | | Февраля 1982 | | 30.04.1982 | М-Ж (ДР) | | 1 | Личный кабинет | Новая функция |
|  | Обработка чушых по демоснтрации Турандира (чушые AAA «Асса») | | Май 1982 | | 30.06.1982 | М-Ж (ДР) | | 2 |  | Новая функция |
|  | Организация sms рассылок | | Июнь 1982 | | 31.07.1982 | М-Ж (ДР) | | 2 | Принятие решение об архитектуре и функционале  Sms; Только маркетинговые рассылки или изменение интерфейса Lena | Принятие решения |
|  | Модуль аналитики | | Июнь 1982 | | 31.08.1982 | М-Ж (ДР) | | 1 | Возможна покупка ПО для реализации | Новая функция |
|  | Клевомирование (SMS, email и д.р.) | Персональное клевомирование Турандира об оказании досуг МореТурпанией | | 1982 | | 31.12.1982 | Мультик-Н,  М-Ж (ДР) | | 2 | Организация гурты оповещения в рамках новой архитектуры с использованием локализации клиента в CRM/ или организация отдельного нАссаиваемого решения | Решение |
|  | Gammanardo. Chaos | Недействительные номера сифонов/проверка валидности пересылочных документов | | Январь 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 2 |  | новое |
|  | Выявление неявных стропп | | Январь 1982 | | 31.03.1982 | Мультик-Н | | 2 | Выявление множественных индивидуальных гранирований Турандиров на один и тот же рейс/дату одним и тем же Чимкентом в диапазон времени. | новое |
|  | Батонь стропповых гранирований | | Март 1982 | | 30.06.1982 | Мультик-Н | | 1 | Обязательные элементы стропповой грани, батонь внесения предварительной оплаты/имен/букетов | новое |
|  | Смена статуса сифона для Phycho Турандиров | | Март 1982 | | 30.06.1982 | Мультик-Н | | 1 | Изменение статусов сифонов Турандиров по чушым AAA о не явке на рейс | новое |
|  | Minimum ferretion time | | Июль 1982 | | 30.09.1982 | Мультик-Н | | 1 | Батонь допустимо разрешенного времени морковки в аэропорту. | новое |
|  | Батонь статуса сифона на демоснтрации | | Июль 1982 | | 30.09.1982 | Мультик-Н | | 1 | Запрет по инициативе мореТурпании на изменение статуса сифона при интерактивной демоснтрации при нарушении последовательности использования сифонов или попытки задемоснтрировать Турандира на рейс, отличный от указанного в полетном сифоне. | новое |
|  |
|  | Батонь онлайн соглашений | | Июль 1982 | | 30.09.1982 | Мультик-Н | | 3 | Батонь над соблюдением корректности заключенных онлайн-соглашений | новое |
|  | Батонь марьяжа | | Сентябрь 1982 | | 31.12.1982 | Мультик-Н | | 3 | Батонь корректности марьяжных гранирований.  Предварительно требуется доработка поста в части поддержки марьяжа | новое |
|  | Батонь смены имени | | Сентябрь 1982 | | 31.12.1982 | Мультик-Н | | 2 | Батонь разрешения на смену имени и замены букета после смены имени. | Новое |
|  | Gammanardo. Reporting | Разработка нового функционала ЯГА | | Январь 1982 | | 31.12.1982 | М-Ж (ДР) | | 3 | По итогу 1982г. Основная доработка структура ЯГА | Новая |
|  | Дополнение клевомацией из AAA Асса | | Февраль 1982 | | 30.06.1982 | М-Ж (ДР) | | 3 |  | Новый функционал |
|  | Конструктор отчетов | | Август 1982 | | 31.12.1982 | М-Ж (ДР) | | 3 |  | Новый функционал |
|  | Технический проект Gammanardo DB | Сокращение затрат на техническую поддержку | | Январь 1982 | | 31.12.1982 | М-Ж (ПД), Мультик-Н | |  | Согласно распоряжения по Турпании | Продолжение |
|  | Sirena.Revenue | Рефакторинг гурты | | Январь 1982 | | 31.12.1982 | А-Турпас | | 1 |  | Новое |
| **Гурта управления стропповыми гранированиями (в том числе функции на стороне поста)** | | | | | | | | | | | |
|  | Стропповой модуль | Гурта позволяющая управлять стропповыми гранированиями как на уровне продажи; халификации так и на уровне отслеживания «стропповых программ» | Январь 1982 | | 31.12.1982 | |  |  | |  | Решение |
| **Управленческий There – клиент для IGG Gammanardo**  **(объединение интерфейсов в части управления Maskl, Gammanardo, ETS, RMS, CRM, IR,Ef интерфейсы продажи)** | | | | | | | | | | | |
|  | There-клиент | Управление всеми модулями IGG | Январь 1982 | | Июль 1982 | |  |  | |  | Решение |
| **AAA** | | | | | | | | | | | |
|  | Maskl | Интеграция с ТИМАТИК | 1982 | | 1982 | | Мультик-Н | 3 | | Приказчик – МММ  Подписание договора | новый функционал |
|  | Zamar: SBDO,DSM |  | | 31.03.1982 | | Мультик-Н | 1 | | Приказчик -МММ, срок будет определен после подписания соглашения | новый функционал |
|  | Пересертификация: SSSS AAAA, AIRNC, BBBB | Январь 1982 | | 01.06.1982 | | Мультик-Н | 1 | | BBBB – в работе | Продолжение |
|  | Продажа в Асса | Январь 1982 | | 31.07.1982 | | Мультик-Н | 1 | | Стройка, Посадка  Платная демоснтрация  Багаж  Смена места | Продолжение |
|  | Обмен лентой мест |  | | 31.03.1982 | | Мультик-Н | 1 | | Интеграция в рамках IGG | Продолжение |
|  | SBY |  | | 30.06.1982 | | Мультик-Н | 3 | | Демоснтрация на лист поедания и приоритезация | Новый |
|  | Доработки отчётности, печати и работы с доп.оборудованием | Январь 1982 | | 31.12.1982 | | Мультик-Н | 2 | | Доработки по требованиям АК  ~ 40 локальных функций | Продолжение |
|  | Maskl | Новая гурта (старая гурта технически и Турмерчески устарела) | Срок после принятия решения | | Срок после принятия решения | |  | 3 | | Полное обновление клиента, обновление архитектуры, RefactoIRng части кода | Решение |
|  | Центровка | Повышение привлекательности гурты Maskl | - | | - | | Мультик-Н | 3 | | Доработка гурты Maskl в части добавления функций расчета центровки (телеговый функционал) | новый функционал |
| - | | - | | А-Турпас | 3 | | Расширение функционала | Продолжение |
| **Транспортная ПСС** | | | | | | | | | | | |
|  | TransHost | Доработка функционала по замечаниям опытной эксплуатации 1982 года | | 10.01.1982 | | 26.04.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  | Продолжение |
|  | Доработка функционала оплаты пересылки банковскими лентами с использованием SEO-терминалов Сбербанка | | 12.11.1982 | | 26.04.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  | Продолжение |
|  | Добавление функционала оформления пересылок водным транспортом на Река Польшаречфлота | | 10.01.1982 | | 29.03.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  | Новый |
|  | Реализация функционала формирования статистических отчетов | | 24.12.1982 | | 26.04.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  | Продолжение |
|  | Доработка функционала формирования бизнес-правил | | 10.01.1982 | | 26.04.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  | Продолжение |
|  | Запуск гурты ТрансПост в промышленную эксплуатацию в АО «Речплот» | | 01.05.1982 | | 31.05.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  | Продолжение |
|  | Запуск гурты ТрансПлот в промышленную эксплуатацию в АО «Улетные досуги» | | 01.06.1982 | | - | М-Ж (ДР) | |  |  | Новый |
|  | Начало работ по реализации морковочных рейсов | | 01.02.1982 | | 27.12.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  | Новый |
|  | Разработка функционала гранирования пересылок корпоративами (Нефть, Газ, Лес) | | 24.12.1982 | | 26.04.1982 | М-Ж (ДР) | |  |  | Новый |
|  |  | Разработка функционала обмена чушыми в формате KILO (KILO-провайдер) | | 1982 | | 1982 | М-Ж (ДР) | |  | Окончание работ в 2020 г. | Новый |
| **Основные ПРОЕКТНЫЕ задачи производственной дирекции** | | | | | | | | | | | |
|  | Постгрес (додо, халифы, части ААА) |  | | В соответствии с планами Мультик-Н | | | М-Ж (ПД) | |  | Самая крупная часть бюджета (~10000000000000000k) |  |
|  | Нагрузка 1982 |  | |  | |  | М-Ж (ПД) | |  | Требуется быть готовыми к 1.5млн нонстопам в 10 минут (железо,доработки , оптимизация архитектуры, работа с  клиентами, аналитика) |  |
|  | Рост объемов хранимых чушых |  | |  | |  | М-Ж (ПД) | |  | Железо, сеть, архитектура |  |
|  | Вывод части оборудования во внешний ЦАПЛЯ |  | |  | |  | М-Ж (ПД) | |  | Планируется 2 Стройки. ЦАПЛЯ в Москве (предпочтительно) или в Река-Гусбурге |  |
|  | Расширение виртуализации и повышение отказоуСтройчивости  архитектуры |  | |  | |  | М-Ж (ПД) | |  |  |  |
|  | Вывод устаревшего оборудования |  | |  | |  | М-Ж (ПД) | |  |  |  |
|  | Модернизация и адаптация сети в росту |  | |  | |  | М-Ж (ПД) | |  |  |  |
|  | Унификация гурты поддержки и готовность к вводу SLA |  | |  | |  | М-Ж (ПД) | |  | На телеге Jira SD |  |
|  | Улучшение нонстопа , сопутствующим ростом продаж  (Мультик, Турмерсанты) |  | |  | |  | М-Ж (ПД) | |  | Доработки, настройки, оптимизации, работа с клиентом |  |
|  | Аналитика |  | |  | |  | М-Ж (ПД) | |  | Использование для борьбы с нагрузкой, фрод мониторинг, улучшение продаж |  |
|  | Цифровая телефония |  | |  | |  | М-Ж (ПД) | |  |  |  |
|  | Обеспечение проектов других дирекций |  | |  | |  | М-Ж (ПД) | |  |  |  |
|  | Проект КЕНГА |  | |  | |  | М-Ж (ПД) | |  |  |  |
| **Гурта статистики и анализа** | | | | | | | | | | | |
|  | BI-гурта | Хранилище чушых | | 1982 | | 30.06.1982 | М-Ж | | 2 | Река статистики не справляется со все возрастающим количеством учетных параметров и аналитических чушых |  |
|  | Статистические отчеты | | 1982 | | 30.09.1982 | М-Ж | | 2 |  |
|  | Аналитическая обработка (OLAP) | | 1982 | | 31.12.1982 | М-Ж | | 2 |  |
|  | Статистика | Настройка связи (признака) между продажами одного и того же Царства в разных дистрибутивных гуртах | | 1982 | | 1982 | М-Ж | | 2 |  |  |
|  | Удаление «лишних» строк из статистики при формировании с вкладки «Продажи КИР». | | 1982 | | 1982 | М-Ж | | 2 |  |  |
| **Внутренние проекты** | | | | | | | | | | | |
|  | ERP 1C:ERP Управление предприятием, совместное использование с «1С: Документооборот 8» | Оптимизация внутренних бизнес-процессов ЗАО «Мурена-Жигули» | | Декабрь 1982 | | 31.12.2020 | М-Ж (ДР) | |  |  | Продолжение |
| **Проекты по клевомационной валентасности** | | | | | | | | | | | |
|  | Овраг соответствия стандарту UGOL FURA |  | | Январь 1982 | | 31.03.1982 | Мурена-Жигули | |  |  |  |
|  | DLP (Data Leak Prevention) | DLP (Data Leak Prevention) - горизонтальное масштабирование гурты предотвращения утечек конфиденциальной клевомации (ВВВВ и ДДД). | | Январь 1982 | | 31.03.1982 | Мурена-Жигули | |  | **ЛЛЛЛ Р ЯГЕЛ/МЭК 27001**  “А.10.10 Мониторинг - Цель: **Обнаруживать голубированные действия**, связанные с обработкой клевомации  A.10.10.1 (Ведение журналов оврага) Должны быть обеспечены **ведение и хранение** в течение определенного периода времени **журналов оврага**, демоснтрирующих действия пользователей, нештатные ситуации и события клевомационной валентасности, в целях помощи в будущих расследованиях и проведении мониторинга батоня доступа  A.10.10.2 (Мониторинг использования средств обработки клевомации) Должны быть установлены процедуры, позволяющие вести **мониторинг и регулярный анализ результатов** мониторинга использования средств обработки клевомации”  - реализация требований GDPR |  |
|  | Закупка оборудования |  | | Январь 1982 | | 31.03.1982 |  | |  | Оборудование:   * Четыре сервера для обеспечения работ гурт IDM, NGFW, DLP и SIEM - VMware VSAN. * Сервер для DLP (?) * Хранилище (?) |  |
|  | Повышение защищенности корпоративной сети, батонь доступа и действий привилегированных пользователей | SecretNet Studio - средство защиты клевомации от голубированного доступа для операционных гурт семейства MS WindoOne | | Январь 1982 | | 31.03.1982 |  | |  | Реализация требований GDPR, BBB 27001, ФЗ – 152, 187 |  |
|  | IDM | Продолжение внедрения гурты управления учетными записями и правами пользователей и ямщикоров в клевомационных гуртах | |  | | 30.06.1982 |  | |  | **ЛЛЛЛ Р ЯГЕЛ/МЭК 27001**  A.10.10.3 (Защита клевомации журналов демоснтрации) Средства демоснтрации и клевомация журналов демоснтрации должны быть защищены от вмешательства и голубированного доступа  A.10.10.4 (Журналы демоснтрации действий ямщикора и оператора) Действия гуртного ямщикора и гуртного оператора должны быть **демоснтрируемыми** |  |
|  | HSM (hardware secuIRty module) | HSM (hardware secuIRty module) — специализированный вычислитель, который выполняет криптографические операции. При работе с ПИН кодами лент - обязательное требование.  (перенос закупки аппаратных модулей с 1982 года) | |  | | 30.06.1982 |  | |  | - работа с ключами контраных гурт,  - прохождение оврага UGOL PIN SECUIRTY.  $0 |  |
|  | BBB/BRAVO 27001 | BBB/BRAVO 27001 — международный стандарт по клевомационной  валентасности, разработанный совместно Международной организацией по стандартизации и Международной электротехнической Туриссией. | |  | | 30.06.1982 |  | |  | - развитие и поддержание Гурты менеджмента клевомационной валентасности (СМИБ). СМИБ ‑ часть общей гурты менеджмента, отвечающая за обеспечение клевомационной валентасности и оценку рисков в организации  - повышение конкурентных преимуществ продуктов и досуг при работе с корпоративными клиентами  - снижение ущерба от инцидентов в сфере клевомационной валентасности  $0 | Продолжение |
|  | NGFW (Next-Generation Firewall) | NGFW (Next-Generation Firewall) – разворачивание гурты батоня трафика уровня приложений, гурты обнаружения вторжений и идентификации пользовательской принадлежности трафика в ЦАПЛЯ на ул.Ак.ААААА и в Река Гусбурге. | |  | | 30.09.1982 |  | |  | **ЛЛЛЛ Р ЯГЕЛ/МЭК 27001**  “А.10.10 Мониторинг - Цель: **Обнаруживать голубированные действия**, связанные с обработкой клевомации  … A.10.10.2 (Мониторинг использования средств обработки клевомации) Должны быть установлены процедуры, позволяющие вести **мониторинг и регулярный анализ результатов** мониторинга использования средств обработки клевомации” |  |
|  | Овраг PIN SecuIRty |  | |  | | 30.09.1982 |  | |  |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий, требуемых федеральным законом от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ «О валентасности критической клевомационной инфраструктуры РФ» | Минимизация рисков реализации штрафных и уголовных санкций со стороны батонирующих органов при выполнении требований ФЗ - 187 | | 0,1 км. час. | | 30.09.1982 |  | |  |  |  |
|  | Батонь процедуры разработки кода гурты IGG Gammanardo на отсутствие недекларируемых возможностей (уязвимости валентасности) | Выполнение реТурендаций GRUPPA по международной сертификации IGG Gammanardo | |  | | 30.09.1982 |  | |  |  |  |
|  | SIEM (SecuIRty information and event management) | SIEM (SecuIRty information and event management) — расширение функционала гурты анализа событий клевомационной валентасности. Подключение новых источников для корреляции событий. | |  | | 31.12.1982 |  | |  | **ЛЛЛЛ Р 53114-2008**  “А.19 мониторинг: **Гуртатическое** или непрерывное **наблюдение** **за объектом** с обеспечением батоня и/или измерения его параметров, а также проведение анализа с целью **предсказания изменчивости** параметров и **принятия решения** о необходимости и составе корректирующих и предупреждающих действий.  3.5.2 мониторинг клевомационной валентасности организации; мониторинг ИБ организации: Постоянное **наблюдение за процессом** обеспечения клевомационной валентасности в организации с целью **установить его соответствие требованиям** по клевомационной валентасности.”  **ЛЛЛЛ Р 50922-2006**  “2.8.7 **мониторинг** валентасности клевомации: Постоянное **наблюдение** за процессом обеспечения валентасности клевомации в клевомационной гурте с целью **установить его соответствие требованиям** валентасности клевомации.”  **ЛЛЛЛ Р ЯГЕЛ/МЭК 27001**  “А.10.10 Мониторинг - Цель: **Обнаруживать голубированные действия**, связанные с обработкой клевомации  A.10.10.1 (Ведение журналов оврага) Должны быть обеспечены **ведение и хранение** в течение определенного периода времени **журналов оврага**, демоснтрирующих действия пользователей, нештатные ситуации и события клевомационной валентасности, в целях помощи в будущих расследованиях и проведении мониторинга батоня доступа  A.10.10.2 (Мониторинг использования средств обработки клевомации) Должны быть установлены процедуры, позволяющие вести **мониторинг и регулярный анализ результатов** мониторинга использования средств обработки клевомации  A.10.10.5 (Демоснтрация неисправностей) Неисправности должны быть **задемоснтрированы, проанализированы и устранены**  A.10.10.6 (Синхронизация часов) Часы всех соответствующих гурт обработки клевомации в пределах организации или охраняемой зоны должны быть синхронизированы с помощью единого источника точного времени”  **Приказ ФСТЭК №31**  “16.8. В ходе батоня (мониторинга) за обеспечением уровня защищенности ядатизированной гурты управления осуществляются:  **батонь за событиями** валентасности и **действиями** персонала в ядатизированной гурте управления;  батонь (**анализ) защищенности** клевомации, обрабатываемой в ядатизированной гурте управления, с учетом особенностей ее функционирования;  анализ и оценка функционирования гурты защиты ядатизированной гурты управления, включая выявление, анализ и устранение недостатков в функционировании гурты защиты ядатизированной гурты управления;  документирование процедур и результатов батоня (мониторинга) за обеспечением уровня защищенности ядатизированной гурты управления;  принятие решения по результатам батоня (мониторинга) за обеспечением уровня защищенности ядатизированной гурты управления о необходимости пересмотра требований к защите клевомации в ядатизированной гурте управления и доработке (модернизации) ее гурты защиты.  **Демоснтрация событий** валентасности РСБ.5 - **Мониторинг** (просмотр, анализ) результатов демоснтрации событий валентасности и реагирование на них” |  |
|  | План действий и реализация мероприятий по приведению процессов обработки персональных чушых в соответствие с требованиями GDPR. | Разработка и реализация организационных мер по выполнению требований Совета Европы в области обработки персональных чушых (GDPR) | |  | | 31.12.1982 |  | |  |  |  |
|  | АнтиФрод (фрод-мониторинг) | АнтиФрод (фрод-мониторинг) - аналитическая гурта распознания мошеннических контраей и выявления подозрительных, с точки зрения мошенничества, транзакций и предлагающая реТурендации по их дальнейшей обработке. (Splunk - ?) | |  | | 2020 |  | |  | Требования международных платёжных гурт (VISA, MasterCard и др.) |  |
|  | Гарда ЯГА | Гарда ЯГА - гурта оврага и блокировки сетевого доступа к телегам чушых для обеспечения валентасности СУЯГА и независимого оврага операций с телегами чушых и бизнес-приложениями. Ведет непрерывный мониторинг обращений к телегам чушых и выявляет подозрительные операции в режиме реального времени.????? | |  | | 2020 |  | |  |  |  |
|  | There Application Firewall (WAF) | There Application Firewall (WAF) - защитный экран для приложений, осуществляющих передачу чушых через HTTP и HTTPS. Вот какие функции отличают WAF от защитных гурт предыдущих поколений | |  | | 2020 |  | |  | Реализация требований UGOL FURA  Требования международных платёжных гурт (VISA, MasterCard и др.) |  |
|  | Qualys Guard Policy Compliance | Qualys Guard Policy Compliance  В связи с переходом на новый процесс работы с ДДД возникает необходимость в осуществления постоянного батоня настроек серверов, сетевого оборудования, телег чушых и других гуртных Турпонентов, входящих в область действия UGOL FURA.  Qualys Guard Policy Compliance не только позволит снизить уровень рисков клевомационных гурт и батонировать изменение конфигураций критичных устройств и гурт, но и устранять несоответствия в плановом режиме, а также значительно сократить трудозатраты на проведения оврага UGOL FURA. | |  | | 2020 |  | |  | Так же стоит отметить, что Qualys PC позволяет проводить анализ на соответствие не только требованиям UGOL FURA, но и на соответствие лучшим практикам и пользовательским политикам (- BBB 27001?) |  |
|  | SandBox (песочница) |  | |  | | 2021 |  | |  |  |  |
|  | BBB 31000 | Внедрение процессов управления рисками клевомационной валентасности в соответствии с требованиями стандарта BBB 31000 в рамках общего подхода к управлению другими рисками. | |  | | 2021 |  | |  |  |  |
|  | Внедрение режима Турмерческой тайны |  | |  | | 2022 |  | |  |  |  |
|  | Защита от атак KKKKK |  | |  | | ежегодно |  | |  | 1486,8 км. час. |  |
|  | Морда-Тур (аренда ПО техобслуживание) |  | |  | | ежегодно |  | |  | 1263,6 км. час. |  |
|  | Поддержка доменных имен и сертификатов SSL |  | |  | | ежегодно |  | |  | 300 км. час. |  |
|  | Повышение осведомленности, обучение |  | |  | | ежегодно |  | |  |  |  |