Testresultaten 8  08-12-2011   Prokip 2E  Prio-0  oplevering 5-12-2011

Algemene opmerking over Instellingsschermen:

- De schermen kunnen teveel verkleind worden waardoor een deel van de gegevens (onder het grid) en een aantal knoppen niet meer of deels niet meer zichtbaar zijn.  Dit is geen stopper maar is ook niet netjes.  Als niet te veel moeite kost graag een keer aanpassen.

Testen 14-11-2011 HL:

- Alle schermen kunnen nu net zo smal worden als de knoppenbalk. De knppen zijn nu altijd zichtbaar alleen zijn op een aantal schermen zijn de tekstvelden dan nog steeds half zichtbaar als  deze schermen kleiner gesleept worden. Artikelen,  Landsafhankelijke artikelgegevens, Af te rekenen artikelen, BTW-codes, landen, munten, wachtdagen correctie, broedprogramma’s, liggenblijversverwachtingen, rasnormen, uitkomstkasten, voorbroedmachines, vrachtauto’s,  factuurbatches, factuurnummers, opstartparameters, teksten en chauffeurs.
GD 24-11-2011: geen onderdeel van dit project, graag aanbieden via FS.    

HL 29-11-2011:    Overgezet naar FS #988

- Één scherm sluit automatisch als je ergens buiten het scherm klikt.  Dit is “ Instellingen – Broedtechnish - Eitypecorrectie.   Dit is niet correct. Dit moet alleen bij de knop sluiten en het kruisje in de bovenhoek. Dit scherm wijkt af van de andere instellingschermen.
GD 24-11-2011: aangepast.

HL 29-11-2011:  Eitypecorrectie staat 2 keer in authorisatie  - menuitems

GD 02-12-11: het databasescript om dit toe te voegen is twee keer gedraaid op de acc omgeving. Bij onze db staat het wel goed en het staat ook één keer in het script. Ik heb jou database handmatig gelijkgetrokken.  HL 5-12-2011 OK.

Issue 3.2 Retouradres op label:

Retouradres staat nu in zelfde tekstvak als het adres.  Deze moet in een apart tekstvak waardoor we zelf de plek kunnen bepalen en de lettergrootte. ( Indien mogelijk.)

issue 3.4 Aantallen weergeven in Verkenner en grids:

- Waar een streepje staat is het totaal niet aanwezig.

|  | Record totaal | Filter totaal | Bedrag / aantal totaal |
| --- | --- | --- | --- |
| Exact export | x | x | X |
| Exact export details | X | X | X |
| Salmonella tabbladen | X | X | nvt |
| Eierpartij verkenner | X | X | X |
| Aankoopeipartij verkenner | X | X | X |
| Doorvoereipartij verkenner | X | X | X |
| Aankoopkuikens verkenner | X | X | X |
| Koppels verkenner | X | X | X |
| Kuikenorder verkenner (bonaantal toevoegen) | X | X | X |
| Uitval registratie Wijzigen | X | X | - |
| Eiorder verkenner | X | X | nvt |

GD 24-11-2011: bij ziet het scherm er uit zoals hieronder afgebeeld. Wat ontbreekt er dan nog bij uitval registratie mester. In dit scherm staat trouwens geen kolommen die opgeteld kunnen wroden.

HL 29-11-2011:  Dit scherm is ok. Dit is “Registratie Uitval”  Ik bedoel het scherm “Uitval registratie wijzigen”.

Testen 14-11-2011 HL:

Bij meerdere stallen komen de details niet in beeld. ( bovenste afbeelding )Na het slepen van de klantnaam naar het grid komen de details in beeld maar niet de totalen.   Bij één stal gaat het wel goed ( onderste afbeelding )

GD 24-11-2011: totalenblok onderin het scherm weer uitgezet. Weet ook niet waarom deze aan is gezet. Op de manier waarop het geïmplementeerd was (verkeerde niveau) worden de datarijen niet meer goed weergegeven / gegroepeerd.

HL 29-11-2011:  Totalen zijn juist erg geschikt voor dit scherm Graag activeren. Het moet dan wel goed werken!

GD 02-12-11: Telefonisch afgesproken (HL/GD) om dit punt niet uit te voeren onder project 2e prio 0.  
HL 05-12-2011: Nu in Flyspray als #993

Issue 3.9 Validaties:

HL 29-11-2011:  Validatieteksten zijn nu wel beter!

HL 29-11-2011:

Echter nog een probleem, er kan in numerieke velden een “e” worden ingevuld. Hierdoor komt er soms een verkeerde numierieke waarden in het grid of alle knoppen en velden blokkeren waardoor er alleen afgesloten kan worden met het kruisje in de rechterbovenhoek.   Voorbeeld is scherm “Artikelen” .  Klik op ‘toevoegen’ een vul een omschrijving in in het grid en klik op opslaan.  Klik op ‘ok’ in validatiescherm.   Vul als artikelnr bijv. 12e4  in.  Knoppen blokkeren nu.

GD 02-12-2011:

het blokkeren heb ik niet helemaal kunnen reproduceren, maar wel kunnen verklaren vanuit de code. Het staat los van de e-problematiek. Hier heb ik e.e.a. In aangepast om dit te voorkomen.

Het e-verhaal kan ik niet eenvoudig uitschakelen, het werkt zo 'out-of-the-box'. Ik schat, naar eigen inzicht, in dat mbt dit punt de kosten/baten analyse zal uitwijzen dat we hier beter geen tijd in kunnen steken. Anders even telefonisch bespreken.

HL 5-12-2011:  Knoppen blokkeren nu niet meer, dat is opgelost.  Als de overigen validaties goed werken kan de ‘e’  in principe geen kwaad. De gebruiker moet natuurlijk wel goed opletten wat hij invult en opslaat.  Bij een ‘e’ wordt er een veel grotere waarde opgeslagen dan de bedoeling is.

In het aanvoerscherm is het beter opgelost. Daar blokkeert alles behalve het veld waar de ‘e ‘ is ingevult. Je kunt het dus nooit opslaan.

HL 08-12-2011:  Voorlopig ok! Mocht er ergens een probleem ontstaan dan moet daat een veldvalidatie op komen zoals een range.

D.m.v. steekproeven de instellingsschermen getest.

De validatie op regelnivo werkt prima!  Je moet nu annuleren waardoor de originele data weer in de velden wordt gezet.

Opmerkingen,  zie voorbeelden:

- Validatiemeldingen zijn in niet gebruikersvriendelijk engels.

- Knoppen en velden moeten wel zichtbaar blijven bij  scherm verkleinen.  ( Export Excel knop)

- Bij validatiemeldingen wordt niet aangegeven om welke regel / veld het gaat.

In het volgende voorbeeld zijn  de velden niet meer te zien bij het verkleinen.  De minimum afmeting moet groter zijn zodat  alle knoppen en velden zichtbaar zijn.

Issue 3-10 validatie eibonnummer:

Validatiemelding iets aanpassen.  “Waarde”  verwijderen en vervangen door “Is het bonnummer correct?  “

Issue 3-11 Aanpassing schouwscherm:

Testen HL 14-11-2011:  Lijkt ok!

Werkt niet!    Error / Time-out   bij klikken op knop ‘opslaan’.  Bij ok vervolgens weer een time-out melding.

Niet kunnen reproduceren.

Issue 3-12 Totaaltelling in schouwaccoord

Eigenlijk was een totaaltelling van de gecorrigeerde eieren genoeg.

Issue 3-14 Instellingen diversen Factuurnummers

- Textaanpassingen ok.

- Bij kleiner slepen van scherm blijven knoppen en velden niet zichtbaar.    Nu in #988

Schouwlijst kan nu te klein worden gemaakt. Verkleinen hier  beperken! Zie voorbeeld NOK.

GD 02-12-2011: Aangepast!

Issue 3-16 Titelbalk schermen

GD 24-11-11 bovenstaande regel was rood, waarom?  Klein puntje, zie item 3:

Titel nog aanpassen op scherm:

- “Toevoegen kuikenpartij – Vestiging Groenlo”   wijzigen in “Aankoop kuikenpartij – Vestiging Groenlo”

- “Schouwaccoord Groenlo”     streepje  tussen plaatsen.

- “Kuikenorder berichtenkaartjes afdrukken…”   wijzigen in “Berichtenkaartjes afdrukken.”

Issue 3-17 Ontvangstdatum berichtenkaartje

Issue 3-18 PDF van facturen

Er wordt nu per factuur een pdf gemaakt  [factuurnummer].pdf

In welke tabel wordt de informatie bijgehouden; fact.nr., fact.datum, Type factuur, naam document??

Hier zou erg handig zijn als hier ook een velden o.a  voor de vestiging, v erzenddatum,  debiteur en crediteur in komen om een goede zoekfunctie te maken.   

Nu de bestandsvoorvoegsels ME-EA, ME-KF en ME-EF  niet meer in de naam voorkomen moeten we wel een andere zoekfunctie kunnen maken in bijv. ProkipConnect.  Daarom is de tabel wel noodzakelijk!

H.Leferink 14-11-2011:

Misschien is het toch handig om de bestandsnaam wat uit te breiden. Bijv. Team-type-documentID.pdf

“GR-EA-20111234.pdf”   Hiermee is het later ook makkelijker voor andere documenten uniek te benoemen. Voor facturen is het documentID dan gelijk aan het factuurnummer.

HL 29-11-2011:  Graag naam uitbreidem met Team-Factuurtype zoals hierboven beschreven.

GD 02-12-2011: De naamgeving is zoals we dat besproken hebben. Dit is tevens van belang om vanuit Exact de factuur te vinden. Later zouden we een andere map kunnen hanteren voor andere type documenten. Indien nodig kunnen we dan ook een conversie van de namen kunnen doorvoeren.

In de tabel zou ook moeten komen: team, crediteur, debiteur, factuur debiteur, afleverdatum, leverdatum. We kunnen nog even overleggen met elkaar hoe we dit het beste kunnen doen.

In Welke tabel staan deze gegevens??

GD 24-11-11 heeft Arjan inmiddels per mail naar je verstuurd.

30-11-2011 HL: De mail ging over tabellen tbl_afrkophis en tbl_afrsubhis.

Volgens mij staan in de tabellen tbl_afrkophis en tbl_afrsubhis alleen gegevens van de eiafrekeningen.  Zijn er ook tabellen waarin details staan over kkorderfacturen en  eiorderfacturen?

GD 02-12-2011: gg$boekkop en gg$boeksub

HL 2012-12-07:  bij wijzigen factuurnummers  bij instellingen worden de pdf’s overschreven. Dit mag nooit !

HL 08-12-2011:  we laten de bestandsnaam alleen uit het factuurnummer bestaan.

Hiervoor moet er wel een validatie in Prokip komen die tijdens factureren controleert of het factuurnummer al gebruikt is.

Issue 3-18a Bon herkenning d.m.v. barcode

Later, geen onderdeel van 2e

Issue 3-19 Dropdownlijsten CRM

- Dropdownlijsten zijn ok.             Tijdens testen bij toevoegen aanhef deze foutmelding:

HL 29-11-2011: De foutmelding is nu verdwenen, ok!  Echter bij gebruik van de knop ‘toevoegen’ staan de vinkjes default aan ( zie afbelding). Vul de aanhef in. Bij ‘opslaan’ blijven de vinkjes staan waardoor het lijkt alsof deze opgesalagen zijn.  Bij het afsluiten en opnieuw starten van het scherm zij de vinkjes leeg.   Oplossing:  Bij toevoegen de vinkjes default weglaten!

GD 02-12-2011: Op zicht buiten de scope van dit project, maar voor je geïmplementeerd voor alle bit-velden in alle instellingen en relatiescherm via een generieke routine.

Issue 3-21 Standaard kalenderobject.

- Tijdens testen: het aankoopkuikenscherm is altijd read-only  te staan terwijl ik wel schrijfrechten heb.

- Tijdens testen: Bij het dubbelklikken op een koppel in koppelschem een foutmelding:

- Bijv. filterobject voor kolom ‘Ingangsdatum’ bij instellingen – integratieprijzen.   Hier is 30-06-2003 aanwezig.   Kies in de kalender  juni en klik op dag 30. Nu komt 30-06-2011 in het filterveld te staan. Open het kalenderobject weer en zoek 2003  op.  Klik op weer op dag 30. Nu komt 30-06-2003 in het filterveld te staan. Helaas, er komt geen data in het grid.   Dit kan alleen als je in één keer de juiste dag en het juiste jaar kiest.  Zie voorbeelden.

- HL 30-11-2011: 
Het kalenderobject is niet geschikt is als filter.   Je kunt alleen maar een hele datum kiezen. Dat kan in de oranje regel erboven ook.  Bij een filter wil je bijv. op een jaar of maand, week, dag, ‘groter dan’, of ‘kleiner dan’ kunnen filteren. Dit  is ook van toepassing op numerieke waarden <, >, <> etc. Is dat mogelijk?

Hiervoor wordt door Rovecom nog een goed oplossing gezocht.

- GD 02-12-2011: Telefonisch met Henk besproken: via het customize knopje onder de lijst kun je zelf filters samenstellen.

GD 24-11-11 Opgelost, ook bij integer waarde kolommen. Oplossing ook ingebouwd in 2D versie, komt mee bij de eerstvolgende update van productie.

- Tijdens testen deze foutmelding bij knop annuleren  in wachtdagencorrectiescherm

Issue 3-27 NS  in Broedplan voorwerk     (NS = Niet Geschouwd)

- Lijkt goed.

Issue 3-28 Enting / Seksen broedplan

Letterkleur bold/rood op een donker grijze achtergrond in voorwerk en afraap is zeer onduidelijk.   Probeer een andere kleur. Ik heb wat voorbeelden bijgevoegd.

Issue 3.29 validatie Landbouwregeling

- Dit werkt zeer warrig. Als de  landbouwregeling bijv. Duits is en je wilt een BTW nummer invullen wordt na  de melding de landbouwregeling op het scherm op “Geen”  gezet. Dat mag niet, in dit geval moet  het BTW nummer leeg worden gemaakt.    Als je daarna weer wat  invult bij btw-nummer of op ‘opslaan’ klikt dan komt de melding weer en springt de landbouwregeling op ‘Duits’.  

Testen 14-11-2011 HL: Werkt nog niet goed. Zet de lanbouwregeling op Duits, vul een BTW nummer in en klik op opslaan.  De validatie  werkt wel als je daarna  switcht naar een andere landbouwregeling.  
GD 24-11-11 Aangepast. Het is vanaf nu ook niet mogelijk om een waarde in te voeren in het btw nummer veld wanneer een landbouwregeling is gekozen.

HL 30-11-2011: Als er een VB is met een BTW-nummer en  je klikt  een keer op een landbouwregeling, dan verdwijnt het BTWnummer als je de validatiemelding wegklikt.  Dat mag niet!  Gebruiker moet een melding krijgen dat hij eerst  het BTW-nummer moet verwijderen alvorens een landbouwregeling te kiezen.

GD 05-12-2011: Aangepast. Nu wordt de landbouwregeling keuze weer op geen gezet indien er een btw nummer is ingevuld. Het btw nummer wordt niet meer leeggepoetst.

- Relatiescherm afgesloten. Later weer gestart. I.p.v. relatiescherm komt de validatiemelding voor het BTW-nummer in beeld.  Na ‘ok’ komt het relatiescherm op.   Tijdens het werken met CRM komt de validatiemelding daarna regelmatig op het scherm.

Issue 3.31 Eitype in voorwerk / afraap

Issue 3.32 Poultracenummer in CRM

Issue 3.33 Plukon-stal-veld in CRM

Issue 3.37 Mailaansturing vanuit CRM

In de specificaties hebben we een foutje gemaakt. i.p.v. de 1e of 2 aanhef moet de ‘formele aanhef’ gebruikt worden in de body!

De ‘Handtekening’ is niet meer aanwezig maar kan eenvoudig door gebruiker worden toegevoegd! Zie voorbeeld oud en nieuw.

Oud:						Nieuw:

Issue 3.39 Validatie op broedplan.  ( Was al klaar in 2D )

Issue 3.41 Menu instellingen – aanhef

Issue 3.43 Prijsprocedures

- Wat zijn de aanpassingen gemaakt voor dit issue?  Wat is het resultaat  van dit onderzoek binnen Prokip?

De niet gebruikte prijsprocedures zijn verwijderd.

Waarmee heeft het prijsprocedurenummer een relatie?  Met welk veld in welke tabel(len)?

GD 28-11-2011: Bij de eiafrekening worden ze niet meer gebruikt. Nog wel in de facturatie van kuikenorders en eierorders.

- Bij de artikelen kun je een Verkoopprijsprocedure selecteren, dat is de verwijzing naar tbl_prijsprocedures

- Destijds in BIS was het ook mogelijk om klantafspraken vast te leggen (tbl_klant_prijsafspraken). Hier staat trouwens nog wel data in en ik verwacht ook dat de facturatie hier nog gebruik van maakt. Dit zal alleen voor de relaties van Meppel gevolgen (kunnen) hebben die destijds al aanwezig waren ten tijde van BIS.

Het verwijderen van deze tabellen is niet (direct) mogelijk aangezien er in de broncode (o.a. In kuikenorders) nog gebruik wordt gemaakt van deze code. Indien je het er uit wilt hebben zullen we dit moeten inschatten.

HL 30-11-2011:

Kun je eenvoudig bekijken wat de functie van de prijsprocedures is in de facturatie van kuiken- en eiorders?

m.a.w.  wat gebeurt er als ik een wijziging aanbreng in de prijsprocedures of een record verwijder?

GD 05-12-2011: tabel tbl_prijsprocedures hernoemd, daarna heb ruim 300 kuikenfacturen en 1 eierfactuur (meer staan d'r niet in) gedraaid zonder foutmelding. In de applicatie zitten in de orderschermen diverse validaties op de prijsprocedures. Tevens vindt in het orderscherm de prijsberekening van de artikelen plaats. Voorheen werd hier ook rekening gehouden met klant-prijsafspraken maar dat is reeds uitgeschakeld. Nu alleen nog wordt de prijs van een artikel opgehaald uit de artikelen tabel indien prijsprocedure artikelprijs is gekozen. Bij de artikelen komen onderstaande prijsprocedures nog voor:

waarbij dit de prijsprocedures zijn

Wat mij betreft mag de instellingen tabel verdwijnen en zorgen we dat we alleen handmatig en standaard artikelprijs overhouden. Daarbij komt dan dat we de validaties bij de kuikenorders in stand kunnen houden. Wellicht dat we ze nog even moeten laten voldoen aan de eisen van deze tijd.

HL: 9-12-2011  Aangezeien de prijsprocedures niet meer worden gewijzig maar nog wel in de code staan  zal ik het instellingenscherm op alleen lezen zetten.

Issue 3.47 Aankoop kuikens verkennen ( Was al klaar in 2D )

Issue 3.48 Relaties DAP

Issue 3.49 Relaties-Stallen VB

Issue 3.50 Opslaan transportbon onafhankelijk van afdrukken.  ( was klaar in 2D )

Issue 3.55 Vernietiging aankoop kuikens

- Kan niet testen. Kan geen kuikens aankopen, het aankoopkuikenscherm is altijd read-only  te staan terwijl ik wel schrijfrechten heb!!  HL 16-11-20111: Vernietigen aankoop kuikens werkt nu.

- HL testen 16-11-2011: Het aankoop kuikenscherm is nu open om een kuikenaankoop in te vullen en op te slaan. Echter als het direct weer geopend wordt om te wijzigen is het readonly!  Lijkt me niet juist!!

GD 28-11-11 Aangepast!

Issue 3.57 Schouwpercentage   + uitkomst. Naar 4 decimalen.

Issue 3.60 Aankoop kuikens reserveren. ( Was al klaar in 2D )