# Phases du projet
A ce stade, nous envisageons le projet en deux phases :
## Phase 1 : études et accompagnement
La première phase aura pour objectif d'identifier le quartier cible et d'effectuer les analyses et mesures nécessaires pour le choix des actions d'efficacité énergétique :
- Définition du cahier des charges du « quartier intelligent » démonstrateur, (nombre cible d'usagers et d’installations, taille, maîtrise d’ouvrage, fonctionnement etc…) [réalisation par , validation ]
- Présélection par la de plusieurs quartiers candidats [pilotage , avis consultatif ]
- Analyse des caractéristiques des quartiers (typologie de consommations, caractéristiques du réseau) [ sous pilotage ]
- Choix d'un quartier et pré-identification des actions possibles [décision , avis consultatif ]
- Définition des mesures énergétiques à effectuer (lesquelles et comment) [réalisation par , validation ]
- Accompagnement lors de la mise en place des systèmes de mesures [ sous pilotage ]
- Réalisation d'une première campagne de mesures [réalisation par sous-traitants ou par la , pilotage , validation ]
- Analyse des résultats et études de faisabilité des actions possibles [réalisation par , validation ]
- Définition des moyens d'accompagnement sociologiques : information et la sensibilisation des usagers, formes d'intéressement aux résultats (financier ou autre) [réalisation par sous-traitant, pilotage , validation ]

En plus de ce programme technique, le travail s'accompagnera de :
- La définition et le montage administratif et financier du projet
- La recherche de partenaires (bureaux d'étude locaux, fabricants, associations ou autres relais locaux pour la sensibilisation, etc.),
- La recherche de financements pour cette phase et pour la suivante

## Phase 2 : construction du démonstrateur
Cette phase comprend les étapes d'installation et de mise en service des équipements, la mise en place des autres actions non-techniques, leur exploitation et leur suivi durant une période suffisante pour valider les résultats.
On aura idéalement trouvé les financements durant la phase 1 du projet. On sollicitera des fabricants de matériel pour qu'ils proposent gratuitement leurs équipements pour le projet, afin d'avoir un démonstrateur en Tunisie.
Le travail de consistera donc en :
- La réalisation des études détaillées nécessaires aux différentes actions
- L'accompagnement lors de l'installation des différents équipements (maîtrise d’œuvre, supervision, vérification, tests), la mise en place des actions non-techniques
- Le suivi et l'analyse des résultats, la supervision de l'exploitation
- La formation des gestionnaires du système et des équipements qui le composent (pilotage, entretien, maintenance, etc.) selon les typologies de participants (Particuliers, Privés, agents de la …),
- La formulation de préconisations pour l'amélioration du système et sa réplication
- L'analyse financière