# Milestones

| Milestone no. | Milestone description | Owner | Original baseline date | Current baseline date | Forecast Date | Date achieved | Billing? | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MI01 | Project kickoff | Dilip | 04/05/2012 | 04/05/2012 | 04/05/2012 | 04/05/2012 | No | Completed |
| MI02 | Resource Engaged | Dilip | 15/05/2012 | 15/05/2012 | 15/05/2012 | 15/05/2012 | No | Completed |
| MI03 | Initiation complete | Dilip | 15/05/2012 | 15/05/2012 | 15/05/2012 | 15/05/2012 | No | Completed |
| MI04 |  | Vijay | 01/04/2012 | 01/04/2012 | 01/04/2012 | 01/04/2012 | No | Completed |
| MI05 |  | Vijay | 17/05/2012 | 17/05/2012 | 17/05/2012 | 17/05/2012 | No | Completed |
| MI06 |  | Dilip | 04/06/2012 | 04/06/2012 | 04/06/2012 | 04/06/2012 | No | Completed |
| MI07 |  | Geoff | 17/05/2012 | 17/05/2012 | 17/05/2012 | 17/05/2012 | No | Completed |
| MI08 |  | Vijay | 04/06/2012 | 04/06/2012 | 04/06/2012 | 04/06/2012 | No | Completed |
| MI09 |  | Dilip | 06/07/2012 | 03/08/2012 | 03/08/2012 |  | No |  |
| MI10 |  | DCMS | 15/06/2012 | 22/06/2012 | 22/06/2012 | 22/06/2012 | No | Completed |
| MI11 |  | Vijay | 25/06/2012 | 16/07/2012 | 16/07/2012 | 16/07/2012 | No | Completed |
| MI12 |  | ITS | 15/07/2012 | 15/08/2012 | 15/08/2012 |  | No |  |
| MI13 |  | JCB | 29/07/2012 | 26/07/2012 | 26/07/2012 | 05/07/2012 | No | Completed |
| MI14 |  | Dilip | 12/08/2012 | 12/08/2012 | 12/08/2012 |  | No |  |
| MI15 |  | Dilip | 26/08/2012 | 20/08/2012 | 20/08/2012 |  | No |  |
| MI16 |  | Vijay | 02/09/2012 | 28/08/2012 | 28/08/2012 |  | No |  |
| MI17 |  | Dilip | 09/09/2012 | 20/09/2012 | 20/09/2012 |  | No |  |
| MI18 | Project closure | Dilip | 09/09/2012 | 25/09/2012 | 25/09/2012 |  | No |  |

End of Document