OpenOffice.org
Workshop
Release-QA bei OpenOffice.org

---
Inhalt
Entwicklungs- und Release-Prozess
Wer testet was?
Wann wird was getestet?
Wie und womit wird getestet?

---
OpenOffice.org - einige Zahlen
ca. 6 Mio Zeilen Code
15 „core Projekte“
mehr als 10 Plattformen (unterstützt oder in Entwicklung)
ca. 60 Lokalisierungen
ca. 500 verschiedene Dialoge
Codebeiträge von Firmen und freien Entwicklern
1000 – 2000 Issues (einzelne Bugfixes / Features) pro Release
und nur ein Quellcode?
[Speaker Notes: Plattformen: Windows Linux x86, PPC, AMD64, Sparc Solaris x86, Sparc Mac x85, ppc FreeBSD Mips, Beos (Zeta), OS/2 Dialoge testen: bei 10 Minuten pro Dialog 10 Manntage Testaufwand! Firmen: Sun Novell RedHat Intel Google Issues pro Release: 2.0.1 – 2000 2.0.2 – 1100 2.0.3 - 1400]

---
Lösung: Child Workspaces
Team von (oder einzelne) Entwickler arbeiten in einem eigenen Codezweig mit abgegrenztem Themengebiet (Risiko von Überschneidungen wird minimiert)
Ein CWS enthält i.d.R. Korrekturen zu mehreren Issues
Ein CWS durchläuft eine eigene QA (Prüfung der Issues, Codestabilität)
Mehrere CWS werden in einen Snapshot / Release integriert (in den Master Workspace) und stehen erst dann für den Endanwender zur Verfügung

---
Lösung: Master Workspace
Ein aktiver Master Workspace für OOo 2.0 Codelinie
Regelmässige Integration der CWS und bereitstellen von Snapshots (Milestones)
ca. 2 Monate vor Release:
  - UI / Feature Freeze für MWS
ca. 1 Monat vor Release
  - Integrationsstopp für CWS
  - Abtrennen eines eigenen Codezweigs für Release
  - Erstellen erster Release Candidates

---
CWS / MWS
Issues
MWS (SRC680)
04/2006
06/2006
05/2006
03/2006
CWS b1
RC1
2.0.3
OOC680
RCx
m164
m162
m158
m160
m1xx
m1xx
m165
CWS chart02 (Erweiterung Chartmodul)
CWS f1
CWS f2
CWS f3
CWS f4
Features
sixtyfour05
sb50
numbers203
vcl54
impress87
sixtyfour02
Bugfixes
[Speaker Notes: Milestones: M158 – 06.03.2006 M160 – 20.03.2006 M162 – 31.03.2006 M164 - 25.04.2006]

---
Testzeitpunkte
Fertigstellung CWS
  - Funktionalität gegen Spezifikation
  - Korrekturen / Features im lokalen Kontext
Integration MWS / Milestones
  - Funktionalität gegen Spezifikation
  - Korrekturen / Features im Zusammenspiel
MWS nach Feature / UI freeze
  - Hilfe / Lokalisierung / Übersetzung
  - Produktionsqualität
Release Candidates
  - Freigabetests
  - Tests auf kritische Fehler

---
Wer Testet?
Features / Korrekturen im CWS
  - In der Regel „entwicklernahe QA“ (Sun, Novell ...)
  - Verstärkt Community anhand von Testplänen
Master Workspace / Milestones
  - Strukturiertes Testen durch QA-Team (autom. Tests)
  - „Feldtest“ durch Community
Lokalisierungstests
  - Community anhand von Testscripten / Testprojekten
Releasetests
  - Community ( autom. Tests, manuelle Tests anhand Testplänen, „Feldtest“)
  - Sun, Novel, Google (massive autom. Tests, manuelle Tests)

---
Werkzeuge
QadevOOo
  - für automatische Tests der Quellcodes / API
Testtool
  - automatische GUI-Tests
  - Testscripte für jedes OOo-Modul
  - Spezialisierte Scripte für kritische Fehler
  - Testlauf für Release – ca. 1 Tag
  - Voller Testlauf mit Spezialfällen – ca. 1 Woche
TCM (Test Case Management)
  - Onlineportal für manuelle Tests
  - Koordination mehrerer Tester, Plattformen und Lokalisierungen
  - Reporting / Tracking der Tests

---
http://www.sunvirtuallab.com:8001/tcm2/tcm_login.cgi
Automatische Tests auf dem Mac
© Copyright 2006, André Schnabel
Public Documentation License Notice
The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License Version 1.0 (the "License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of this License. A copy of the License can be found at http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html.
The Original Documentation is "Workshop - Release-QA bei OpenOffice.org".
The Initial Writer of the Original Documentation is André Schnabel Copyright © 2006. All Rights Reserved.
Initial Writer contact(s): andreschnabel@openoffice.org
Contributors are: