|  |  | Project CPT Integration |
| --- | --- | --- |
|  | Title | Physik-Medizinphysik WG Meeting No. 3 18.05.2009 | Document No. |
|  | Author Co-Author(s) | M. Hartmann | Document type |
|  | Summary Subject : Meeting “Physik-Medizinphysik” Working Group Date : 2009-05-18 Time : 10:00-12:00 Place : WPTA Participants : Sairos Safai, Carlo Algranati, David Meer, Matthias Hartmann |
|  | Keywords (max. 5): Physik-Medizinphysik WG Meeting No. 2 15.04.2009 |
|  | Org. | Distribution List | Expl. | Org. | Distribution List | Expl. | [Frame1] |
|  | ZPT | Project Archive: CodeBeamer |  |  |  |  |  |

|  | Folgende Themen stehen an: --------------------------------- Bestimmung der Verantwortlichen der Subgruppe Patient Pos/ Treat. Infrastructure Festlegung einer Task Prioritäten Liste weiteres Vorgehen der AG anstehende Termine/ Terminabsprachen |
| --- | --- |
|  | Bestimmung der Verantwortlichen der Subgruppe Patient Pos/ Treat. Infrastructure: - Alessandra Bolsi und Carlo Algranati |
|  | Festlegung einer Task Prioritäten Liste: Sehr hohe Prioriät haben vorallem Task aus der Patient Positioning / Treatment Infrastructure Subgruppe mit den Punkten Liege G2 und der Erstellung der Infrastruktur an G2 bzgl. der Bestimmung der zulegenden Leitung und Monitore etc. im Bestrahlungsraum. Da im Laufe des Sommers weitere Umbauten anstehen. Erstellung des Acceptance/Commissioning Tests für G2 Fertigstellen der WTO-Ausschreibung für die beiden Sliding-CTs |
|  | weiteres Vorgehen der AG: Sehr dringende Tasks sollen möglichst schnell in kleineren Gruppen bearbeitet werden, wie z.B. Acceptance Test mit mit Sairos, Matthias und Carlo. Ohne dass vorher die komplette Subgruppe sich trifft. Carlo soll für die Dosimetry Subgruppe zunächst die alten Dokumente/Protokolle der ehmaligen WG Dosimetry durchschauen und sich mit Dölf besprechen. Zusätzlich kann er von Sairos bzgl. des aktuellen Stands der G2 Dosimetry Infos bekommen. Tony/Alexander sollen möglichst bald den Stand der TPS Entwicklung/Konzept von PTPLAN für G2 präsentieren. Alexander Mayor hat einen Steeringfile-Converter geschrieben, der in diesem Zusammenhang ebenfalls präsentiert werden soll. die AG soll sich in kürzeren Abständen, z.B. alle 2-3 Wochen zu kurzen intensiven Treffen zusammensetzen |
|  | anstehende Termine/ Terminabsprachen: WTO- Ausschreibung Sliding-CTs (Sairos+Matthias, Mi 20.05, 14:00) CMS-Training/Einführung (Mo 25.05) Acceptance Test Besprechung (Sairos, Carlo, Matthias, Di. 2.06, 14:00) Dosimetry Equipment G2 (Sairos, Carlo, Mi 20.05) |
|  | Nächste Sitzung Termin: Mo 8.6.2009 , 10:00 WPTA |