PLAN DE TRABAJO

ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR Y EXPANDIR UN SERVIDOR DE MAPAS EN INTERNET PARA EL MERCADEO Y CERTIFICACIÓN DE CAFÉS ESPECIALES EN COSTA RICA

PROYECTO GEOCAFE

20 de Enero de 2004

Por

Eric van Praag, USGS EROS Data Center
Jeffrey Jones, CATIE

Luis Zamora y Mario Alpizar, ICAFE

ANTECEDENTES

Costa Rica ha logrado en años recientes un gran avance en el mercadeo de cafés especiales. Una gran variedad de microclimas, adecuadas condiciones atmosféricas y climáticas, junto a una población de buen nivel educativo, y una larga tradición en la producción y el mercadeo de café – entre otras muchas condiciones favorables, han hecho de Costa Rica un exportador reconocido de cafés de calidad a nivel mundial. En la actualidad los cafés especiales constituyen una parte esencial de las exportaciones totales de café del país.

A pesar de estas ventajas comparativas para producir buen café, los bajos precios a nivel internacional y la crisis del sector han afectado de manera importante a los caficultores y la economía del país. Se estima que un número importante de fincas ha abandonado el cultivo, o lo producen bajo condiciones de baja o poca rentabilidad. La situación ha tenido repercusiones sociales negativas, como era de esperarse en una crisis de esta magnitud.

La crisis ha generado cambios en el mercado, e innovaciones por parte de los países productores. Una tendencia reciente es hacia una mayor transparencia en las transacciones, y hacia un mayor conocimiento del comprador final sobre el producto que consume. En apoyo a estas nuevas condiciones del mercado, algunos países comienzan a establecer sistemas de información de café, en algunos casos con un importante componente geoespacial, y que ayudan a responder preguntas como las siguientes: ¿Dónde se produce café? ¿Bajo qué condiciones se produce? ¿Cómo se beneficia? ¿Qué impactos sociales y ambientales conlleva esta producción?

Costa Rica ha sido pionera en la creación de servidores de mapas en Internet para el monitoreo de la producción de café, utilizando recursos propios. En el año 2001, y con apoyo tecnológico del CATIE para mapear las zonas donde se cultiva café, el ICAFE instaló una primera versión de un servidor de mapas en Internet (IMS por sus siglas en inglés) de café. El sistema fue diseñado con el objetivo de monitorear las áreas sembradas con café, con información complementaria sobre los recibidores y los beneficios. Actualmente se desea ampliar la funcionalidad, introducir elementos que apoyen el mercadeo, ampliar los mecanismos de búsqueda de información, y añadir nueva información geoespacial. El nuevo sistema y el proyecto se han denominado GEOCAFE, debido al fuerte componente geoespacial y de mapeo que presenta este proyecto.

En el presente proyecto, el CATIE y el EROS Data Center (EDC) ofrecen apoyo técnico y metodológico al ICAFE para ampliar los servicios y la funcionalidad del IMS existente, generar información geográfica en Internet con fines educativos y promocionales, mapear zonas productoras de café en gran detalle, y delimitar mediante criterios geográficos y organolépticos las siete regiones productoras del país.

El presente plan de trabajo ha sido elaborado conjuntamente por el EDC, el CATIE y el ICAFE, y refleja una línea de acción que apoya la misión y la visión de ICAFE.

# OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto es mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores de café, mediante el establecimiento de un sistema que apoya el mercadeo y la certificación de cafés especiales.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Facilitar el acceso a información confiable en Internet sobre producción, beneficiado y mercadeo de café, con énfasis en cafés especiales - o con la potencialidad de serlo.

- Determinar que zonas del país han abandonado el cultivo de café durante el último quinquenio.

- Determinar cuales zonas se han sumado a la producción de café en el último quinquenio.

- Ampliar la funcionalidad del sistema IMS existente.

- Capacitar a personal nacional en el uso de nuevas tecnologías para la generación y manejo de información espacial.

- Capacitar a representantes del sector en el uso de Internet como fuente de información, y como una herramienta de mercadeo y comunicación.

- Delimitar las áreas geográficas donde se producen cafés especiales, con miras a establecer una denominación de origen.

- Identificar y mapear fincas de café certificadas o en proceso de certificación.

- Ampliar el sitio web de ICAFE para mostrar mapas de café editados para el uso del público y con énfasis educativo.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

El proyecto persigue ampliar la disponibilidad y el uso de información espacial sobre producción, procesamiento y mercadeo de café, con énfasis en los denominados cafés especiales. El proyecto se apoya en el trabajo realizado por ICAFE y el CATIE en el año 2001 para implementar un IMS sobre café. El trabajo se facilitará enormemente debido a que ambas instituciones ya conocen los beneficios y las bondades de esta tecnología y tienen ideas claras sobre el alcance del proyecto y el tipo de datos y aplicaciones que pueden ser elaborados.

El proyecto tiene un periodo de ejecución de 2 años, Octubre 2003 – Septiembre 2005, y llevará a cabo las siguientes actividades:

- Elaboración de plan de trabajo.

  - Organización de una primera visita de personal del EDC a Costa Rica para presentar el proyecto y elaborar junto al ICAFE y el CATIE un plan de trabajo del proyecto.
(Responsable: CATIE, EDC).

  - Identificación de instituciones participantes y su papel en el proyecto.
(Responsable: ICAFE).

  - Selección de un coordinador nacional del proyecto.
(Responsable: ICAFE).

  - Conformación de un comité técnico asesor del proyecto.
(Responsable: CATIE, EDC, ICAFE).

  - Firma de carta de intención entre el EDC, ICAFE y CATIE. La carta especifica los compromisos asumidos por cada institución y los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

- Levantamiento y generación de información.

  - Evaluación de capacidades técnicas y necesidades de ICAFE para acometer el proyecto. 
(Responsable: CATIE, EDC).

  - Desarrollo de un inventario de la información geoespacial existente para las áreas de café.  Se Identifican de vacíos de información espacial y la posibilidad de generar nueva data
(Responsable: CATIE).

  - Rectificación y georeferenciación de fotos aéreas de las regiones de café. Los datos provienen del proyecto CARTA, y se evaluará que otros usos de puede dar a esta información.
(Responsable: CATIE).

  - Elaboración de mapa de zonas productoras de café mediante análisis de fotos aéreas. Se elabora un mapa/análisis de nuevas áreas bajo cultivo y cultivos abandonados, tomando como base el mapa de áreas en producción elaborado por CATIE y el ICAFE en 1998.
(Responsable: CATIE).

  - Generación de nueva información espacial. Esto puede incluir – mas no se limita a: mapas de cuencas hidrográficas, mapas de pendientes y aspecto, mapas de bosques, mapas de ocurrencia de plagas, mapas climáticos, modelo de elevación digital (DEM por sus siglas en inglés).
(Responsable: CATIE).

  - Delimitación con fotografías aéreas (o imágenes de satélite de alta resolución) de las siete regiones, en apoyo a la identificación de origen. Para llevar a cabo la delimitación se utilizarán datos geográficos, junto a información de calidad de taza y traceo bioquímico.
(Responsable: CATIE, ICAFE).

  - Identificación de fincas certificadas. La información existe en ICAFE, y será necesario cruzarla con la información geoespacial del IMS para identificar geográficamente a las fincas que han recibido certificación.
(Responsable: ICAFE).

- Diseño del GeoCafe.

  - Definición del alcance del proyecto. Entre otros aspectos, se debe determinar el número de entes a censar, la data espacial a incorporar al IMS, y una estrategia para el uso de las aplicaciones como herramientas de mercadeo.
(Responsable: Comité Técnico Asesor).

  - Identificación de los potenciales usuarios del sistema y sus necesidades de información. Se involucrará en el proyecto - en la medida de lo posible -  a certificadores, torrefactores,  importadores y exportadores. Se recomienda establecer relación con la empresa Starbucks, y conocer su opinión sobre la funcionalidad y alcance del GeoCafe, dado el importante volumen de café que está compañía adquiere en Costa Rica.
(Responsable: ICAFE).

  - Diseño del GeoCafe. Se evalúa la posibilidad de ofrecer dos interfaces al usuario: una basada en el IMS actual, y otra basada en las aplicaciones desarrolladas por el EDC.
(Responsable: Comité Técnico Asesor).

  - Diseño del módulo de búsqueda. Este modulo permite a los usuarios explorar - mediante una amplia variedad de criterios predefinidos - la información contenida en el GeoCafe.
(Responsable: ICAFE).

  - Validación  del diseño del GeoCafe por parte de las autoridades de ICAFE. Se realizará una presentación a la Junta Directiva para validar el diseño y su funcionalidad.
(Responsable: ICAFE).

  - Adquisición de software y hardware.
(Responsable: EDC, con apoyo del CATIE).

- Implementación y validación del GeoCafe.

  - Adaptación de datos espaciales para adecuarlos al GeoCafe.
(Responsable: CATIE).

  - Descripción de los datos espaciales del GeoCafe (metadatos).
(Responsable: CATIE, con apoyo del EDC).

  - Resolución de problemas técnicos que confronta actualmente el IMS.
(Responsable: EDC).

  - Adaptación del sistema IMS existente a nuevo formato desarrollado por el EDC.
(Responsable: EDC).

  - Programación del motor de búsqueda del GeoCafe.
(Responsable: EDC, con apoyo de ICAFE).

  - Validación del contenido del GeoCafe.
(Responsable: ICAFE).

- Generación de sitio WEB

  - Edición y simplificación de los mapas, datos geoespaciales y estadísticas generadas por el proyecto, para su diseminación a un público no especialista.
(Responsable: CATIE).

  - Creación de sitio web con información promocional y educativa sobre la producción de café de Costa Rica, utilizando los datos espaciales generados por el proyecto. La información presentada constituye la base para una futura publicación impresa sobre cafés de Costa Rica y denominaciones de origen.
(Responsable: CATIE, con apoyo del EDC).

- Capacitación técnica.

  - Capacitación a los extensionistas en el uso de GPS.
(Responsable: CATIE).

  - Capacitación en tecnologías SIG e IMS a personal de ICAFE. Esta capacitación se ofrece en el marco de un taller sobre nuevas tecnologías geoespaciales que se llevará a cabo en Panamá en Noviembre del 2003, y que está siendo organizado por el EDC.
(Responsable: EDC).

  - Capacitación en el uso del Internet como fuente de información y herramienta para la comunicación y el mercadeo a representantes del sector café. 
(Responsable: EDC).

- Promoción y sostenibilidad.

  - Presentación del proyecto en foros nacionales e internacionales.
(Responsable: Todos los participantes).

  - Integración del nuevo sitio web y el IMS a la estrategia promocional del ICAFE.
(Responsable: ICAFE).

  - Organización de reuniones técnicas periódicas para presentar los avances del proyecto y obtener una evaluación de su desempeño, tanto internamente en ICAFE y CATIE, como con otras instituciones del sector.
(Responsable: CATIE).

  - Organización de eventos de promoción del proyecto a través de los medios de comunicación social.
(Responsable: CATIE, ICAFE).

  - Definición de un plan de acción para mantenimiento del sistema y la incorporación de nuevos datos.
(Responsable: ICAFE, CATIE).

ORGANIZACIÓN Y ENFOQUE

El EDC y el CATIE trabajan en apoyo de los objetivos programáticos de instituciones nacionales y locales del sector café, y colaboran con los distintos actores y representantes de este sector: productores, beneficios, torrefactores, certificadores, exportadores, e instituciones gubernamentales.

Las responsabilidades de las principales agencias participantes, para llevar a feliz término el proyecto y asegurar que se cumplan sus objetivos, son las siguientes:

EDC

EDC lidera – junto al CATIE - la coordinación técnica del proyecto, apoya al ICAFE y demás actores nacionales en la definición de su alcance y objetivos, mantiene comunicación con USAID y demás entes regionales participantes, supervisa la ejecución del presupuesto, organiza junto con ICAFE y CATIE reuniones periódicas de seguimiento y promoción, co-programa el IMS junto con especialistas del ICAFE y ofrece asistencia técnica y capacitación.

El EDC aporta al proyecto el siguiente personal: un director del proyecto (Sr. Larry Tieszen), un coordinador de proyecto (Sr. Eric van Praag), especialistas en IMS y sensoramiento remoto, y apoyo secretarial.

El coordinador del proyecto por el EDC realizará visitas periódicas a Costa Rica para dar apoyo a las actividades en curso, garantizar que el proyecto se ajusta a un cronograma de actividades establecido, y organizar reuniones técnicas o de promoción del proyecto.

CATIE

El laboratorio SIG del CATIE se encarga de la elaboración de un inventario de información geoespacial para las regiones de café; de la adquisición, rectificación y georeferenciación de las fotografías aéreas de las zonas cafetaleras; del mapeo de zonas productoras, y del análisis y mapeo complementario de las nuevas zonas bajo producción y las zonas que han abandonado el cultivo en años recientes; del mapeo y delimitación precisa de las 7 regiones de café del país de acuerdo a criterios como calidad de taza, condiciones de clima y suelos, y topografía; de la generación y/o adaptación de geoinformación al modulo IMS del GeoCafe; y de la elaboración de un sitio web sobre cafés especiales, y que incorporará mapas educativos y una amplia gama de información sobre el sector café costarricense.

ICAFE

El ICAFE define el alcance y los objetivos del proyecto, con apoyo del basamento técnico y metodológico suministrado por el CATIE y el EDC, y dentro del marco del Programa de Calidad del Café (Quality Coffee Program) auspiciado por el USAID. El ICAFE debe garantizar que la funcionalidad y el contenido de las aplicaciones IMS a desarrollarse apoyen el mercadeo de cafés especiales.

El ICAFE participa en la elaboración de mapas que identifican las zonas productoras de café en el país, a gran nivel de detalle, bajo la tutela tecnológica del CATIE. El CATIE elabora e imprime las ortofotos que los extensionistas de ICAFE utilizarán para dibujar los polígonos que contienen plantaciones de café.

El ICAFE ofrece la metodología y los criterios a ser usados para delimitar geográficamente y a un adecuado nivel de detalle las siete regiones de café del país, y coordina y valida los mapas a ser elaborados por el CATIE. También se encarga de adaptar la información existente en bases de datos sobre fincas certificadas al IMS.

La programación del IMS la realizan especialistas de ICAFE, con apoyo del EDC. Esta institución se encarga de definir los parámetros y criterios a incorporar en un motor de búsqueda asociado al IMS. El EDC aportará la programación básica de esta aplicación.

ICAFE requerirá del apoyo del siguiente personal:

- Un Coordinador de proyecto. El coordinador debe tener disponibilidad para dedicarse al proyecto. Al menos un día por semana durante la duración del proyecto.

- Experto en ArcIMS.

- Experto SIG.

- Extensionistas: llevan a cabo el levantamiento de la información básica.

- Programadores: para implementación de bases de datos y programación páginas web y ASP (para permitir adaptar el IMS).

El personal del CATIE sostendrá reuniones quincenales con el coordinador del proyecto y personal de ICAFE para supervisar avances y ofrecer apoyo técnico y entrenamiento.  El coordinador del proyecto por EDC realizará visitas trimestrales a Costa Rica para reunirse con las partes, organizar seminarios técnicos y eventos de promoción, ofrecer asistencia técnica y supervisar avances.

Se hará énfasis en la participación del SCAA en el proyecto, y en evaluar las necesidades de información y de data geoespacial que presentan este tipo de compradores. De igual manera se perseguirá involucrar en el proyecto a torrefactores y certificadores, buscando alinear al sistema a los requerimientos del mercado.

Dado el gran avance de Costa Rica en el establecimiento de sistemas de información de café, y su integración con datos geoespaciales, el GeoCafe estudiará la posibilidad de evaluar el uso de nuevas tecnologías en el mapeo de zonas de café. Esto puede incluir mapeo con el uso de nuevos sensores remotos como el Ikonos o QuickBird, el mapeo de bosques en áreas piloto para evaluar cobertura vegetal y el impacto que sobre esta genera la producción de café. También se evaluará la posibilidad de generar mapas de suelos a partir de las bases de datos existentes, o elaborar modelos de elevación digital (DEM) a partir de mapas a escalas detalladas. Estas actividades se llevarán a cabo de común acuerdo entre las partes, y siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita.

PRODUCTOS

Los productos a ser elaborados durante el proyecto - y los resultados del proyecto - están relacionados con las actividades detalladas con anterioridad, e incluyen:

- Inventario geoespacial de zonas cafetaleras.

- Mapas con delimitación precisa de las siete regiones de café.

- Ortofotomapas de áreas bajo producción de café.

- Mapa de áreas bajo producción de café.

- Mapa digital y base de datos de fincas certificadas.

- Mapa digital de cooperativas y beneficios.

- Información geoespacial derivada de mapas básicos disponibles (ejemplo: mapa de cuencas, mapa de pendientes, mapa de aspecto, mapa de suelos, mapas de plagas de café, mapas climáticos).

- Aplicación IMS para cafés especiales.

- Curso sobre ArcGIS, ArcIMS, y tecnologías geoespaciales.

- Curso sobre introducción a la Internet para representantes del sector.

- Catálogo de información geoespacial (metadatos) para los productos elaborados en el proyecto.

- Sitio web con información geográfica sobre producción de café, enfocado al público general, y realizado con fines educativos y promocionales.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES