Dossier Type d’Appel d’Offres pour la passation des Marchés de Grands Travaux

Introduction

[Cette section est destinée uniquement à informer l’Entité MCA/ le Maître d’Ouvrage, et devra être supprimée lors de la finalisation du Dossier.]

Le présent Dossier type d’Appel d’offres relatif à la passation des Marchés de Grands Travaux a été préparé par la Millennium Challenge Corporation (ci-après « MCC ») à l’intention des Entités du Millennium Challenge Account (ci-après « Entités MCA ») dont la MCC finance les projets de Grands travaux qui font l’objet de contrats de construction d’une valeur égale ou supérieure à 10 millions USD. Le présent Dossier type d’Appel d’offres est en conformité avec les Directives relatives à la passation des marchés du Programme de la MCC.

Le présent Dossier type d’Appel d’offres sera à utiliser dans le cadre de marchés basés sur Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif (prix à l’unité ou au taux) suivant la procédure d’appel d’offre ouvert (ci-après « AOO »). Le présent Dossier type d’Appel d’offres ne convient pas aux marchés au forfait – à moins que les modalités de règlement et de fixation des prix, les Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif, etc. ne soient substantiellement modifiés. Il ne convient pas non plus aux marchés de conception–construction pour lesquels un dossier type spécifique est actuellement développé.

Le présent Dossier type d’Appel d’offres a été préparé en posant dans l’hypothèse qu’une phase de présélection a eu lieu avant la mise en concurrence du marché. La phase de présélection se déroulera conformément à la procédure exposée dans les Documents Type pour la Présélection des Soumissionnaires de Marchés de Travaux, émis par la MCC (insérer adresse Internet). Lorsqu’aucune présélection n’est envisagée (la présélection n’est pas une condition obligatoire de la MCC), le présent document peut être utilisé une fois qu’y auront été apportées les modifications indiquées en annexe, et notamment en utilisant une forme alternative de la Section III : Critères d’Evaluation et de Qualification, spécifique aux procédures sans présélection. En tout état de cause, il est conseillé d’avoir recours à une phase post-qualification qui permet de vérifier et de confirmer les informations fournies par les Soumissionnaires.

Le présent Dossier type d’Appel d’offres se compose des documents suivants, qui constituent le Volume I des Dossiers d’Appels d’offres relatifs aux Marchés de Grands Travaux :

- Avis d’Appel d’Offres (ci-après « AAO ») : l’AAO invite les entreprises présélectionnées (ou enregistrées) à soumissionner, et donne une description sommaire des Travaux.

- Section I –  Instructions aux Soumissionnaires (ci-après « IS ») : cette section donne des informations aux Soumissionnaires pour les aider à préparer leur Offre, ainsi que des informations sur le dépôt des Offres, sur l’ouverture des plis, sur l’évaluation des Offres et sur les conditions d’adjudication du Marché.

- Section II – Données Particulières de l’Appel d’Offres (ci-après « DPAO ») : cette section reprend les dispositions particulières au marché concerné, qui viennent compléter les informations ou conditions énoncées à la Section I : Instructions aux Soumissionnaires.

- Section III – Critères d’Evaluation et de Qualification : cette section énonce les critères mis en œuvre pour arriver à déterminer l’Offre la moins disante et vérifier que le Soumissionnaire est toujours qualifié pour exécuter le marché.

- Section IV – Formulaires de Soumission : cette Section contient les formulaires à remplir et à soumettre par le Soumissionnaire dans le cadre de son Offre.

- Section V – Cahier des Clauses Administratives Générales (ci-après « CCAG ») : cette section contient les formulaires à utiliser par les Entités MCA dans le cadre de la passation de marchés de Grands Travaux. Le Cahier des Clauses Administratives Générales à utiliser avec le présent Dossier type d’Appel d’offres est le nouveau livre rouge de 1999, 1e Edition, de la Fédération Internationale des Ingénieurs–Conseils, ou FIDIC (Conditions of Marché for Construction, 1st Edition 1999), mis en œuvre sous contrat de licence exclusive par la MCC. Les dispositions des clauses de cette section ne sauraient en aucun cas être modifiées.

- Section VI – Cahier des Clauses Administratives Particulières (ci-après « CCAP ») : cette section reprend les clauses particulières du marché qui ont été développées par la MCC pour compléter le Cahier des Clauses Administratives Générales qui seront utilisées par les Entités MCA dans le cadre de la passation de marchés de Grands Travaux. Les dispositions des clauses de cette section ne sauraient être modifiées que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la possibilité de modification est expressément indiquée en introduction à la Section VI. Au besoin, l’Entité MCA pourra développer des clauses particulières pour des marchés spécifiques.

- Section VII – Formulaires et Garanties du Marché : cette section contient les formulaires qui, une fois remplis, feront partie intégrale du Marché, et seront remplis uniquement par l’entreprise adjudicataire une fois le Marché attribué.

En outre, le Maître d’Ouvrage préparera des volumes d’informations supplémentaires visant à décrire les Travaux en détail. Le Maître d’Ouvrage préparera au minimum :

- Section VIII – Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif : cette section contiendra une description détaillée des postes et des quantités par unité d’œuvre des Travaux à exécuter. Les quantités indiquées dans les Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif sont entendues comme étant des estimations provisoires, basées sur le Cahier des Charges et les Plans et Dessins Techniques, pour permettre aux Soumissionnaires de préparer leur Offre. Une fois le Marché conclus, les Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif chiffré seront utilisés pour l’évaluation périodique des Travaux exécutés. Les Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif comprendront en outre le mode d’évaluation des Travaux achevés pour leur paiement.

- Section IX – Cahier des Charges : cette section indiquera précisément l’objet des Travaux et les normes relatives aux matériaux, aux installations, aux fournitures et à la qualité d’exécution à fournir. Le Cahier des Charges énoncera par ailleurs les conditions à remplir par l’Entreprise en matière d’environnement, d’hygiène et de sécurité dans le cadre de l’exécution des Travaux. Le Cahier des Charges fera référence aux normes et codes applicables.

- Section X – Plans et Dessins Techniques : cette section contiendra l’ensemble des plans et dessins techniques, à un niveau de détail qui permette aux Soumissionnaires d’appréhender au mieux le type et la complexité des Travaux et de proposer des Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif appropriés et pertinents.

Première Partie

APPEL D’OFFRES

AAO/[Mode de passation]/[numéro AAO]

[Entité MCA]

Pour le compte du :

Programme [Entité Millennium Challenge Account] du Gouvernement de [Pays]

Financé par

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

PAR L’INTERMÉDIAIRE DE LA

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION

[TITRE DU PROJET DE GRANDS TRAVAUX]

[DATE]

Sommaire

Section I.  Instructions aux Soumissionnaires	1

Section II .  Données Particulières de l’Appel d’Offres	29

Section III .  Critères d’Evaluation et de Qualification	33

Section IV.  Formulaires de Soumission	36

Section V.  Cahier des Clauses Administratives Générales	62

Section VI.  Cahier des Clauses Administratives Particulières	63

Section VII. Formulaires et Garanties du Marché	91

Annexe.  Instructions et Formulaires	99

Section VIII. Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif	121

Section IX. Cahier des Charges	122

Section X.  Plans et Dessins Techniques	123

Appel d’Offres

[Ville, Pays]

[Mois, Jour, Année]

N° AAO : Entité MCA/Maître d’Ouvrage [Mode, Numéro]

[Nom du Projet]

Madame, Monsieur,

Le présent Dossier d’Appel d’Offre est fourni aux entrepreneurs qui ont été présélectionnés par [Entité Millenium Challenge Account (ci-après « Entité MCA »)] (ou « Maître d’Ouvrage ») pour le Marché cité.

La Millenium Challenge Corporation (ci-après « MCC ») et le Gouvernement de [Pays] (ci-après « Gouvernement » ou« [Gde…] ») ont conclu un Compact Millennium Challenge (ci-après « Compact ») visant une aide Millenium Challenge Account d’environ d’un montant approximatif de [montant] USD (ci-après « Financement MCC ») destinée à contribuer à la lutte contre la pauvreté à  travers la croissance économique au/en [Pays]. Le Gouvernement, représenté par l’Entité MCA, se propose d’affecter une partie du Financement MCC aux paiements éligibles au titre d’un Marché associé au présent Avis d’Appel d’Offres (« AAO »). Les paiements effectués par l’Entité MCA seront soumis à tous égards aux termes et conditions du Compact, y compris aux restrictions d’utilisation du Financement MCC. Aucune partie autre que le Gouvernement et l’Entité MCA ne peut se prévaloir de droits conférés par le Compact ni prétendre au produit du Financement MCC.

Le programme du Compact comprend [inclure la meilleure description possible des stratégies et objectifs spécifiques et généraux du programme du Compact, des zones générales qu’il vise et des projets spécifiques proposés, de sa durée estimée, et tout autre élément d’information/ de contexte qui pourrait être utile aux entreprises.].

Le Maître d’Ouvrage vous invite aujourd’hui, avec d’autres soumissionnaires présélectionnés, à soumettre une Offre sous plis scellé visant l’exécution et l'achèvement du [nom du Marché] cité, mis en concurrence sous forme de Marché à Bordereau de Prix Unitaire sur la base d’un Détail quantitatif-estimatif. Vous pourrez obtenir plus de renseignements auprès du bureau du Maître d’Ouvrage.

Une entreprise sera choisie selon les procédures de l’appel d’offres ouvert décrites dans le présent Avis d’Appel d’Offres. Les Soumissionnaires sont informés que ces procédures sont régies par les Directives de Passation des Marchés du Programme MCC. Bien que ces procédures soient semblables à celles indiquées dans les Directives de la Banque Mondiale relatives à la Passation des Marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l’IDA, elles présentent plusieurs différences significatives ; aussi, il est conseillé aux entreprises de les lire attentivement.

Veuillez noter qu’une réunion préparatoire à la soumission des Offres [aura lieu/n’aura pas lieu].

Le présent Avis d’Appel d’Offres a été adressé aux Soumissionnaires présélectionnés suivants :

[Liste]

Il est interdit de transmettre le présent avis à une autre entreprise.

Le présent Dossier d’Appel d’offres comprend :

1e Partie – Procédure d’Appel d’Offres

Avis d’Appel d’Offres (AAO)

Section I : Instructions aux Soumissionnaires (IS)

Section II : Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)

Section III : Critères d’Evaluation et de Qualification

Section IV : Formulaires de Soumission

2e Partie – Conditions du Marché

Section V : Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Section VI : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Section VII : Formulaires et Garanties du Marché

3e Partie – Spécificités des Travaux

Section VIII : Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif

Section IX : Cahier des Charges

Section X : Plans et Dessins Techniques

[La liste des éléments du Dossier d’Appel d’Offres peut être adaptée en cas de besoin pour la passation d’un Marché particulier.]

Veuillez nous informer par écrit dès réception à l’adresse suivante :

- que vous avez reçu cet avis, et

- si vous entendez soumettre une Offre en votre seul nom ou en association.

[Nom et titre de la personne contact, de l’Agent de passation des Marchés ou de l’Entité MCA/du Maître d’Ouvrage, adresse, numéros de téléphone et de télécopie, adresse courriel du lieu de dépôt des Offres]

Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une garantie sous la forme et du montant indiqués dans le Dossier d’Appel d’Offres, et doivent être adressées à l’adresse ci-dessous au plus tard [insérer l’heure locale et la date]. Il est très important que les Soumissionnaires prennent en compte les distances et les formalités douanières dans leur calcul du temps que leur Offre prendra pour arriver à destination.

Les plis seront ouverts immédiatement après, en présence des représentants des Soumissionnaires qui ont déposé l’Offre et  qui souhaitent assister à l’ouverture. Les Offres reçues en retard seront refusées et retournées sans avoir été ouvertes.

En vous priant d’agréer l’expression de mes salutations distinguées,

[Agent de passation des Marchés]

[Maître d’Ouvrage/ Entité MCA

[Adresse]

[Numéro de téléphone]

[Numéro de télécopie]

[Adresse courriel]

Section I.  Instructions aux Soumissionnaires

Sommaire

A. Généralités	3

1.	Objet du Marché	3

2.	Source du Financement	3

3.	Pratiques de Fraude et de Corruption	4

4.	Soumissionnaires éligibles	6

5.	Matériaux, Matériels et Services	9

B. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	10

6.	Sections du Dossier d’Appel d’Offres	10

7.	Clarification du Dossier d’Appel d’Offres, Visite du Site, Réunion Préparatoire	11

8.	Modification des Documents d’Appel d’Offres	12

C.  Préparation des Offres	12

9.	Frais de Soumission	12

10.	Langue de l’Offre	12

11.	Documents constitutifs de l’Offre	13

12.	Formulaires de l’Offre et Annexes	13

13.	Offres Variantes	14

14.	Prix de l’Offre et Remises	14

15.	Monnaie(s) de l’Offre et Paiements	16

16.	Documents constitutifs de l’Offre Technique	16

17.	Documents attestant des Qualifications du Soumissionnaire	16

18.	Période de Validité des Offres	16

19.	Garantie d’Offre	17

20.	Format et Signature de l’Offre	18

D.  Dépôt des Offres et Ouverture des Plis	18

21.	Dépôt sous Pli Cacheté et Mentions	18

22.	Date Limite de Dépôt des Offres	19

23.	Offres déposées en Retard	19

24.	Retrait,  Substitution et Modification des Offres	19

25.	Ouverture des Plis	20

E. Évaluation et Comparaison des Offres	21

26.	Confidentialité	21

27.	Clarification des Offres	22

28.	Divergences, Réserves et  Omissions	22

29.	Détermination de la Conformité	22

30.	Non-Conformités non matérielles	23

31.	Correction des Erreurs de Calcul	24

32.	Conversion en Une Seule Monnaie	24

33.	Marge de Préférence	24

34.	Evaluation des Offres	24

35.	Comparaison des    Offres	25

36.	Qualification du Soumissionnaire	25

37.	Droit du  Maître d’Ouvrage d’Accepter toute Offre, et de Refuser une, voire toutes les Offres	26

F.  Adjudication du Marché	26

38.	Critères d’Adjudication	26

39.	Notification d’Adjudication	26

40.	Signature du Marché	27

41.	Garantie de Bonne Exécution	27

| Instructions aux Soumissionnaires |
| --- |
|  | A. Généralités |
| Objet du Marché | 1.1 En référence au numéro d’AAO identifié dans l’Avis d’Appel d’Offres, l’Entité du Millennium Challenge Account (ci-après « Maître d’Ouvrage » ou « Entité MCA », selon ce qu’indique les DPAO), publie le présent dossier d’appel d’offres visant le Marché de Travaux spécifié à la Section IX : Cahier des Charges, et à la Section X : Plans et Dessins Techniques de la 3e Partie : Spécificités des Travaux. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots de ce Marché figurent dans les DPAO. |
|  | 1.2 Dans le présent Dossier d’Appel d’offres, sauf indication contraire, les termes qui commencent par une majuscule ont le sens indiqué dans le Marché présenté dans les Sections V et VI, étant entendu que : Le terme « par écrit » signifie « communiqué sous forme écrite, avec accusé de réception » ; Sauf dans les cas où le contexte l’exige, les mots au incluront le pluriel et vice versa ; et « Jour » désignera un jour calendaire. |
| Source du Financement | 2.1 La Millenium Challenge Corporation (ci-après « MCC ») et le Gouvernement du Pays désigné dans les DPAO (ci-après « Gouvernement ») ont conclu un Compact Millennium Challenge (ci-après« Compact ») visant une aide Millenium Challenge Account du montant spécifié dans les DPAO (ci-après « Financement MCC ») destinée à contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers la croissance économique au/en [Pays]. L’Entité MCA, au nom du Gouvernement, se propose d’affecter une partie du Financement MCC aux paiements éligibles au titre du Marché désigné dans les DPAO. Les paiements de la MCC seront uniquement effectués à la demande du Maître d’Ouvrage et, le cas échéant soumis à l’approbation de la MCC, et ils seront soumis à tous égards aux termes et conditions du Compact, y compris aux restrictions d’utilisation du Financement MCC Aucune partie autre que le Gouvernement et l’Entité MCA ne peut se prévaloir de droits conférés par le Compact ni prétendre au produit du Financement MCC. |
|  | 2.2 Le Compact accorde une subvention sur une période spécifiée dans les DPAO en vue de financer des projets visant à contribuer à réduire la pauvreté par une croissance économique durable. Le programme du Compact est sommairement présenté dans les DPAO. Le Compact et les documents s’y rapportant sont disponibles sur www.mcc.gov ou sur le site Internet du Maître d’Ouvrage. |
| Pratiques de Fraude et de Corruption | 3.1 La MCC exige que tous les bénéficiaires du Financement MCC, y compris l’Entité MCA et l’ensemble des soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs, sous-traitants et consultants au titre de marchés financés par la MCC, observent les normes de déontologie les plus strictes lors de la passation et de l’exécution de ces marchés. Dans la poursuite de cette politique, les dispositions suivantes s’appliqueront. Aux fins d’application des présentes dispositions, les termes ci-dessous sont définis comme suit : « pratique de corruption » fait référence au fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de soliciter, directement ou indirectement, tout objet de valeur en vue d’influencer l’action d’un agent public (y compris le personnel du Maître d’Ouvrage et de la MCC et les employés d’autres organisations chargées de la prise ou de l’examen des décisions de sélection) au cours de la procédure de sélection ou de l’exécution du contrat ou effectuer un paiement à un tiers dans le cadre de l’exécution du Contrat, en violation de : (A) la Loi [E.-U.] de 1977, modifiée, sur la lutte contre la corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act 1977) (15 USC 78a et suiv.) (ci-après « Loi FCPA »), ou toute action autre qui enfreindrait la Loi FCPA si la FCPA s’appliquait, ou (B) toute dispositionlégale du/ de la [pays] ; « pratique de fraude » désigne toute action ou omission, et notamment des déclarations erronées, destinée(s) à influencer (ou tenter d’influencer) une procédure d’adjudication ou l’exécution d’un marché afin d’en tirer un avantage financier ou d’autre nature, ou pour se dérober (ou tenter de se dérober) à une obligation ; « Manœuvres collusoires » désigne toute manœuvre ou entente entre deux parties ou plus, avec ou sans la connaissance de l’Entité MCA, visant à maintenir artificiellement les prix à des niveaux non concurrentiels et à priver l’Entité MCA des avantages de la libre concurrence ; « Pratiques coercitives » désigne le fait de porter préjudice ou de menacer de porter préjudice, directement ou indirectement, à toutes personnes ou à leurs biens en vue d’influencer le processus de d’adjudication, ou l’exécution, d’un marché ; « Pratique obstructive » signifie : (aa) détruire, falsifier, altérer ou dissimuler les preuves matérielles d’une enquête ou faire des déclarations erronées à des enquêteurs en vue de nuire à une enquête visant des allégations de pratiques de corruption, frauduleuses, coercitives, collusives ou interdites ; et menacer, harceler ou intimider des parties afin de les empêcher de révéler ce qu’elles savent de questions qui font l’objet de l’enquête ou les empêcher de poursuivre l’enquête ; et (bb) agir de sorte à empêcher l’exercice des droits d’inspection et d’audit de la MCC prévus au Compact et aux contrats connexes ; et (vi) « Pratique prohibée » désigne toute action violant les termes de la Section E (Conformité avec la législation anti-corruption), de la Section F (Conformité avec la législation anti-blanchiment) et de la Section G (Conformité avec les textes de lutte contre le financement des activités terroristes et autres restrictions) de l’ « Annexe Dispositions Générales » qui sera incorporée au Marché, et qui peut être consultée sur le site Internet de la MCC : http://www.MCC.gov/guidance/compact/general_provisions.pdf. Le Maître d’Ouvrage rejettera une offre s’il établit que le Soumissionnaire auquel on lui recommande d’attribuer le Marché est coupable, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, de corruption, ou qu’il s’est livré à des pratiques frauduleuses, collusoires, obstructives ou prohibées en vue de l’obtention de ce Marché. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de sanctionner un Soumissionnaire ou une Entreprise en l’excluant, soit indéfiniment, soit pour une période déterminée, de toute procédure d’adjudication d’un Marché financé par la MCC, s’il établit, à un moment quelconque, que ce Soumissionnaire ou cette Entreprise s’est livré(e), directement ou par l’intermédiaire d’un agent, à des pratiques de corruption, de fraude, à des manœuvres collusoires, coercitives, obstructives ou prohibées au cours du processus d’adjudication ou de l’exécution de ce Marché. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger que le Marché financé par la MCC inclue une disposition requérant du Soumissionnaire sélectionné qu’il autorise le Maître d’Ouvrage, la MCC ou tout représentant mandaté par la MCC, à examiner les comptes, dossiers et autres documents relatifs à la soumission de l’Offre ou à l’exécution du Marché, et de les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la MCC, ou par le Maître d’Ouvrage avec l’accord de la MCC. En outre, la MCC se réserve le droit d’annuler la partie du financement la MCC allouée au Marché s’il établit, à un moment quelconque, que les représentants d’un bénéficiaire du Financement la MCC se sont livrés à des pratiques de corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives, obstructives ou prohibées pendant la procédure d’adjudication ou l’exécution d’un Marché, sans que le Maître d’Ouvrage ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la MCC, les mesures nécessaires pour porter remède à cette situation. La MCC peut également faire valoir les droits du Maître d’Ouvrage indiqués aux paragraphes 3.1 (b)-(d) ci-dessus. |
| Soumissionnaires éligibles | Les Soumissionnaires peuvent être des personnes physiques, des entités privées, des entités publiques – sous réserve des dispositions du paragraphe 4.4 des IS – ou toute autre combinaison d’entités entendant officiellement, à l’appui d’une lettre d’intention, signer un contrat, ou qui sont déjà constituées au titre d’un contrat en coentreprise (COE) ou en consortium. Dans ce cas : tous les associés seront conjointement et solidairement responsables de l’exécution du Marché, et les associés désigneront un Associé Référent qui aura l’autorité de représenter tous les membres de la COE ou du consortium durant la procédure d’Appel d’Offres et, en cas d’adjudication du Marché à la COE ou au consortium, durant l’exécution du Marché. |
|  | 4.2 Un Soumissionnaire, et chacune des parties constituant le Soumissionnaire, peut avoir la nationalité de tout pays sous réserve des restrictions énoncées dans les paragraphes ci-dessous. Un Soumissionnaire sera réputé avoir la nationalité d’un pays donné s’il en est ressortissant ou s’il y est constitué en société créée et immatriculée dans ce pays, et fonctionnant conformément aux dispositions légales de ce pays. Ce même critère s’appliquera à la détermination de la nationalité des sous-traitants ou des fournisseurs de toute partie du Marché, y compris des services accessoires. |
|  | 4.3 Un Soumissionnaire ne peut se trouver en situation de conflit d’intérêts. Tout Soumissionnaire qui serait dans une situation de conflit d’intérêts sera disqualifié. Les Soumissionnaires peuvent être en situation de conflit d’intérêts vis-à-vis d’une ou de plusieurs autres parties au processus d’appel d’Offres : s’ils ont au moins un associé majoritaire en commun ; ou s’ils ont le même conseil juridique pour les besoins de la présente Offre ; ou s’ils ont une relation, soit directement soit par des tiers, qui leur permet d’accéder à des renseignements ou d’influer sur l’Offre d’un autre Soumissionnaire, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage concernant ce processus d’Appel d’Offres ; ou s’ils participent à plus d’une Offre dans le cadre du présent Appel d’Offres. Un Soumissionnaire qui participe à plusieurs Offres provoquera la disqualification de toutes les Offres auxquelles il aura participé. Cependant, cette dispositionn’empêche pas qu’un même sous-traitant participe à plusieurs Offres ; ou s’ils sont ou ont été affiliés par le passé, à une société qui a été engagée pour fournir des services de conseil dans la préparation des plans, des cahiers des charges ou autres documents destinés à être utilisés dans l’exécution des Travaux visés par le Marché ; ou s’ils, ou si l’un de leurs associés, ont été recruté (ou sont considérés pour être recrutés) par le Maître d’Ouvrage comme Ingénieur du Marché ; ou s’il ont une relation professionnelle ou familiale avec un membre du conseil d’administration ou du personnel du Maître d’Ouvrage qui est directement ou indirectement impliqué dans une partie (i) de la préparation du Dossier d’Appel d’Offres, (ii) de la procédure d’adjudication, ou (iii) de la supervision du Marché, à moins que le conflit né de cette relation a été réglé à la satisfaction de la MCC au cours de la préparation du Dossier d’Appel d’Offres, de la procédure d’adjudication et de l’exécution du Marché. (h) Les Soumissionnaires et l’Entreprise doivent faire connaître toute situation de conflit réel ou potentiel qui influerait sur leur capacité à servir au mieux les intérêts du Maître d’Ouvrage, ou qui pourrait raisonnablement être perçue dans ce sens. Le Soumissionnaire ou l’Entreprise qui ne signalerait pas ces situations pourrait se voir disqualifié, ou voir le Marché résilié. |
|  | 4.4 Les entreprises publiques du Maître d’Ouvrage sont uniquement admises à participer si elles peuvent démontrer (a) qu’elles jouissent d’une autonomie juridique et financière, (b) qu’elles sont gérées selon les règles du droit commercial, et (c) qu’elles ne sont pas une agence dépendant du Maître d’Ouvrage. |
|  | 4.5 Les Soumissionnaires fourniront toute pièce que le Maître d’Ouvrage pourra raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction du Maître d’Ouvrage qu’ils sont toujours éligibles à participer à l’Appel d’Offres. |
|  | Les Soumissionnaires, leurs associés et leur personnel ne peuvent être des personnes physiques ou morales qui font l’objet d’une déclaration d’inéligibilité pour cause de fraude ou de corruption au titre des dispositions du paragraphe IS 3.1 ci-dessus, ou qui sont frappées d’interdiction de participer à des procédures d’appel d’offres conformément à la Directive de la MCC sur les Procédures de vérification des parties exclues des passations de marché du programme du la MCC, à consulter sur le site Internet la MCC : www.mcc.gov. Ceci disqualifierait de la participation à la mise en concurrence de marchés toute entreprise créée ou ayant son siège ou une partie importante de ses activités dans un pays qui fait l’objet de sanctions ou de restrictions en vertu des lois ou des politiques des Etats-Unis. À la date de ce Dossier d’Appel d’Offres, ces pays sont [Cuba, l’Iran, la Corée du Nord, le Soudan et la Syrie]. Cependant, les pays qui sont frappés de ces sanctions et restrictions font ponctuellement l’objet de changements et il est nécessaire de consulter sur les sites Internet indiqués dans le document indiqué ci-dessus la liste actualisée des pays faisant l’objet de sanctions et de restrictions. 4.7 Un Soumissionnaire qui n’est pas par ailleurs inéligible pour l’une des raisons énoncées dans le paragraphe 4.6 des IS sera exclu si : la loi ou la réglementation du Gouvernement interdit les relations commerciales avec le pays du Soumissionnaire, ses associés ou son personnel ; ou si, en application d’une décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Gouvernement interdit toute importation de biens en provenance du pays du Soumissionnaire, de ses associés ou de son personnel, ou que tout paiement soit effectué à des personnes ou entités de ce pays. 4.8 Cet Appel d’Offres est ouvert uniquement aux Soumissionnaires présélectionnés. |
| Matériaux, Matériels et Services | Tous les matériaux, matériels et services à fournir au titre du présent Marché et financés par la MCC peuvent provenir de tout pays sous réserve des mêmes restrictions concernant les Soumissionnaires, leurs associés ou leur personnel visées aux paragraphes 4.6 et 4.7 des IS. Les Soumissionnaires peuvent se voir demander par le Maître d’Ouvrage de justifier la provenance de leurs matériaux, matériels et services. |
|  | 5.2 Aux fins de la clause 5.1 ci-dessus, « origine » désigne le pays où les matériaux et matériels sont extraits, cultivés, produits, fabriqués ou transformés, et à partir duquel les services sont fournis. Les matériaux et matériels sont fabriqués lorsqu’un processus de fabrication, de transformation ou d’un important ou considérable assemblage de composantes, aboutit à produit reconnaissable commercialement et dont les caractéristiques ou objectifs de base sont substantiellement différents de ceux de ses composantes. 5.3 L’origine des matériaux, matériels et services diffère de la nationalité du Soumissionnaire. 5.4 Le pays d’origine des composantes majeurs des installations, des matériaux, des biens et des services fournis dans le cadre du Marché doivent être indiqués dans L’Annexe de l’Offre incluse à la Section IV. |
|  | B. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres |
| Sections du Dossier d’Appel d’Offres | 6.1 Le Dossier d’Appel d’Offres comprend toutes les Sections listées ci-aprèss, et sera lu conjointement avec tout addenda émis au titre du paragraphe 8 des IS. Part I — Procédure d’Appel d’Offres Section I. Instructions aux Soumissionnaires (IS) Section II. Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) Section III. Critères d’Evaluation et de Qualification Section IV. Formulaires de Soumission Part II – Conditions du Marché Section V. Cahier des Clauses Administratives Générales Section VI. Cahier des Clauses Administratives Particulières Section VII. Formulaires de Marché, de Garantie de Bonne Exécution, et de Garantie de Restitution d’Acompte Part III – Spécificités des Travaux Section VIII. Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif-Estimatif Section IX. Cahier des Charges Section X. Plans et Dessins Techniques |
|  | 6.2 L’Avis d’Appel d’Offres émis par le Maître d’Ouvrage ne fait pas partie du Dossier d’Appel d’Offres. |
|  | 6.3 Le Maître d’Ouvrage ne saura être tenu responsable de la complétude du Dossier d’Appel d’Offres et de leurs addenda s’ils n’ont pas été obtenus directement auprès du bureau du Maître d’Ouvrage. |
|  | 6.4 Le Soumissionnaire examinera l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant au Dossier d’Appel d’Offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents qui y sont demandés, faute de quoi son Offre pourra être refusée. |
| Clarification du Dossier d’Appel d’Offres, Visite du Site, Réunion Préparatoire | 7.1 Tout Soumissionnaire éventuel désirant clarifier certains éléments du Dossier d’Appel d’Offres contactera le Maître d’Ouvrage par écrit, à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans les DPAO, ou soumettra ses demandes de clarification au cours de la Réunion Préparatoire organisée, le cas échéant, au titre du paragraphe 7.4 des IS. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande de clarification reçue au plus tard durant le nombre de jours indiqué dans les DPAO avant la date limite de dépôt des Offres. Le Maître d’Ouvrage adressera une copie de sa réponse dans les délais indiqués dans les DPAO (indiquant la question posée mais sans en mentionner l’auteur) à tous les Soumissionnaires qui auront obtenu le Dossier d’Appel d’Offres conformément au paragraphe 6.3 des IS. Au cas où le Maître d’Ouvrage jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’Appel d’Offres à la suite d’une demande de clarification, il le fera conformément à la procédure visée aux paragraphes 8 et 22.2 des IS. |
|  | 7.2 Le Maître d’Ouvrage organisera une visite du Site si les DPAO le prévoient. Si une visite du Site n’est pas prévue, il est conseillé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le Site des Travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent lui être utiles dans la préparation de son Offre et la conclusion du Marché visant l’exécution des Travaux. Les coûts liés à la Visite du Site sont à la charge du Soumissionnaire. |
|  | 7.3 Si l’accès au Site fait l’objet d’une autorisation, le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans les locaux et sur les terrains aux fins de cette visite, mais uniquement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes en, ou des dommages aux, biens, des pertes, coûts et frais encourus du fait de cette visite d’inspection. |
|  | 7.4 Le représentant désigné par le Soumissionnaire sera invité à assister à une Réunion Préparatoire si les DPAO le prévoient. L’objet de la réunion sera de clarifier tous les points et de répondre aux questions qui pourraient être soulevées à ce stade. |
|  | 7.5 Le procès-verbal de la Réunion Préparatoire, qui comprendra le texte des questions posées et des réponses données, sans en indiquer les auteurs, ainsi que les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres en conformité avec les dispositions du paragraphe 6.3 des IS. Toute modification du Dossier d’Appel d’Offres qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la Réunion Préparatoire sera effectuée par le Maître d’Ouvrage par le biais d’un addenda au titre du paragraphe 8 des IS, et non dans le compte-rendu de la Réunion Préparatoire. |
|  | 7.6 Le fait qu’un Soumissionnaire n’assiste pas à la Réunion Préparatoire à la soumission des Offres ne constituera pas un motif de disqualification. |
| Modification des Documents d’Appel d’Offres | 8.1 Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment, avant la date limite de dépôt des Offres, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en émettant des addenda. |
|  | 8.2 Tout addenda émis sera considéré faire partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres et sera communiqué par écrit à toutes les personnes ayant obtenu le Dossier d’Appel d’Offres auprès du Maître d’Ouvrage. |
|  | 8.3 Afin de laisser aux Soumissionnaires éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte un addenda dans la préparation de leurs Offres, le Maître d’Ouvrage peut, à son entière discrétion, reporter la date limite de dépôt des Offres conformément au paragraphe 22.2 des IS. |
|  | C. Préparation des Offres |
| Frais de Soumission | 9.1 Le Soumissionnaire supportera tous les frais emportés par la préparation et à la présentation de son Offre, et le Maître d’Ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ces frais, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’Appel d’Offres. |
| Langue de l’Offre | 10.1 L’Offre, ainsi que l’ensemble de la correspondance et des documents relatifs à l’Offre échangés entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage, seront rédigés en anglais et, à l’entière discrétion du Maître d’Ouvrage, dans une autre langue si les DPAO le prévoient. Les documents complémentaires et les imprimés fournis faisant partie de l’Offre soumise peuvent être rédigés dans une autre langue à condition qu’ils soient accompagnés d’une traduction précise en anglais des parties pertinents, et, aux fins d’interprétation de l’Offre, la version en anglais prévaudra. |
| Documents constitutifs de l’Offre | 11.1 L’Offre, et toute Offre variante au titre du paragraphe 13.1, comprendra : La Lettre d’Offre et les Conditions Particulières d’Exécution ; Les tableaux remplis comme indiqués, les Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif-Estimatif, remplis conformément aux dispositions des paragraphes 12 et 14 des IS ; des Offres variantes, le cas échéant, au titre du paragraphe 13 des IS ; l’Offre Technique conformément au paragraphe 16 des IS ; des preuves documentaires attestant, conformément aux dispositions du paragrahe 17 des IS, que le Soumissionnaire possède les qualifications pour exécuter le Marché si son Offre est retenue ; la Garantie de l’Offre, conformément au paragraphe 19 des IS ; la confirmation écrite de l’habilitation du signataire de l’Offre à engager le Soumissionnaire conformément aux dispositions du paragraphe 20.2 des IS ; l’Offre d’une COE ou d’un consortium sera soumise conformément au paragraphe 11.2 des IS ci-après ; tout autre document requis par les DPAO. 11.2 Toute Offre soumise par une coentreprise ou un consortium devra inclure la copie du contrat d’association de la coentreprise/du consortium conclu par l’ensemble des associés, ainsi qu’une note précisant quelles parties des Travaux seront exécutées par quels associés. A défaut, une Lettre d’Intention d’association en coentreprise/en consortium en cas d’adjudication du Marché, signée par l’ensemble des associés et soumise avec l’Offre, accompagnée d’une copie du projet de contrat. |
| Formulaires de l’Offre et Annexes | Les Formulaires d’Offre et les Annexes, Bordereau des prix et Détail quantitatif–estimatif compris, seront préparés en utilisant les formulaires fournis à la Section IV : Formulaires de Soumission et à la Section VIII : Bordereau des prix et Détail quantitatif-Estimatif. Les formulaires doivent être remplis sans apporter aucune modification à leur présentation ; aucun autre format ne sera accepté. Tous les champs seront remplis avec l’information demandée. |
| Offres Variantes | 13.1 A moins que les DPAO ne le prévoient, les Offres variantes ne seront pas considérées. |
|  | 13.2 Si les Soumissionnaires sont explicitement invités à proposer des alternatives en termes de délais et de temps d’exécution, une note dans ce sens sera incluse dans les DPAO, ainsi que le mode d’évaluation des différents délais d’achèvement proposés. |
|  | 13.3 Excepté dans le cas mentionné au paragraphe 13.4 des IS ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant proposer des alternatives techniques devront d’abord chiffrer le concept du Maître d’Ouvrage présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage aurait besoin pour procéder à l’évaluation complète de la proposition tehcnique alternative, y compris les plans, calculs de conception, spécifications techniques, détail des prix et méthodes de construction, et toute autre donnée utile. Le cas échéant, seules les alternatives techniques du Soumissionnaire le moins disant dont l’Offre est conforme aux exigences techniques de base seront considérées par le Maître d’Ouvrage. |
|  | Quand les Soumissionnaires sont autorisés par les DPAO à soumettre des propositions techniques alternatives pour certaines parties des Travaux, ces propositions seront présentées à la Section IX : Cahier des Charges et à la Section X : Plans et Dessins Techniques de la 3e Partie – Spécificités des Travaux, accompagnées de leur Mode d’évaluation. |
| Prix de l’Offre et Remises | 14.1 Les prix et les remises indiqués par le Soumissionnaire dans les Formulaires d’Offres et les Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif seront conformes aux dispositions qui suivent. |
|  | 14.2 Le Soumissionnaire indiquera les prix et taux pour chacun des lots des Travaux décrits dans les Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif. Les travaux pour lesquels le Soumissionnaire n’aura indiqué ni taux ou ni prix ne feront l’objet d’aucun paiement du Maître d’Ouvrage après exécution et seront considérés comme étant couverts par les taux et prix d’autres unités et/ou lots des Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif. |
|  | 14.3 Le prix à indiquer dans les Formulaires d’Offres, conformément aux dispositions du paragraphe 12.1 des IS, sera le prix total de l’Offre, à l’exclusion de toute remise éventuelle. |
|  | 14.4 Le Soumissionnaire indiquera toute remise inconditionnelle et la méthodologie d’application dans les Formulaires d’Offres conformément aux dispositions du paragraphe 12.1 des IS. |
|  | 14.5 Les taux et prix du Marché indiqués par le Soumissionnaire ne seront pas révisés durant les dix-huit (18) premiers mois de l’exécution du Marché. Au-delà, ces révisions seront autorisées si mentionnées dans les DPAO. Dans ce cas, le Soumissionnaire indiquera les indices et facteurs de pondération pour la formule de révision des prix dans le « Tableau des Données de Révision » des Conditions Particulières d’Exécution à la Section IV : Formulaires de Soumission, et le Maître d’Ouvrage pourra demander au Soumissionnaire qu’il justifie ses indices et facteurs de pondération durant les négociations. |
|  | 14.6 Si les DPAO le prévoient, l’Appel d’Offres pourra concerner des lots individuels ou des combinaisons de lots (corps d’état). Les Soumissionnaires qui souhaitent offrir une réduction de prix en cas d’adjudication de plus d’un lot spécifieront dans leur Offre les réductions applicables à chaque lot ou par corps d’état. Les réductions de prix ou les remises accordées seront proposées conformément au paragraphe 14.4 des IS, à condition toutefois que toutes les Offres concernant les lots mis en concurrence soient déposées et ouvertes en même temps. |
|  | La Clause 21 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (Section VI) prévoit les dispositions fiscales du Marché. Les Soumissionnaires sont invités à examiner attentivement cette clause en préparant leur Offre. |
| Monnaie(s) de l’Offre et Paiements | 15.1 La(les) monnaie(s), ou combinaison de monnaies, de l’Offre et des paiements sera(seront) spécifiée(s) dans les DPAO. |
| Documents constitutifs de l’Offre Technique | 16.1 Le Soumissionnaire fournira une Offre Technique qui inclura l’ensemble des formulaires de la Section IV. C –Formulaires de l’Offre Technique, à un niveau de détail qui établisse clairement l’adéquation entre l’Offre du Soumissionnaire et les Spécificités des Travaux et les temps d’achèvement. |
| Documents attestant des Qualifications du Soumissionnaire | 17.1 Conformément à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification, afin établir qu’il possède toujours les qualifications prises en compte au moment de la présélection, le Soumissionnaire devra fournir, dans les formulaires de la Section IV : Formulaires de Soumission, toute information actualisée sur les aspects soumis à évaluation qui auront évolué depuis. |
| Période de Validité des Offres | 18.1 La période de validité des Offres au-delà de la date limite de dépôt sera, tout comme la date de dépôt, spécifiée dans les DPAO. Une Offre qui ne serait pas valable pour l’intégralité de cette période sera considérée comme non conforme et refusée par le Maître d’Ouvrage. |
|  | 18.2 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des Offres, le Maître d’Ouvrage peut demander aux Soumissionnaires de prolonger la durée de validité de leur Offre. Cette demande, ainsi que la réponse des Soumissionnaires, seront formulées par écrit. La durée de validité de la Garantie d’Offre sera également prolongée de vingt-huit (28) jours au-delà de la nouvelle durée de validité des Offres. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son Offre sans pour autant perdre sa Garantie. Un Soumissionnaire qui consent à cette prolongation n’aura pas à modifier, pas plus qu’il ne sera tenu de modifier, son Offre, sauf si l’adjudication est retardée de plus de quatre-vingt-quatre (84) jours au-delà de la date d’expiration de la durée initiale de validité de l’Offre ; dans ce cas, le prix du Marché sera révisé au moyen du facteur spécifié dans les DPAO. |
| Garantie d’Offre | 19.1 Le Soumissionnaire fournira, pièce constitutive de son Offre, une Garantie d’Offre (original) d’un montant et dans une monnaie prévus dans les DPAO. En cas d’Offre visant des lots multiples, ou en cas de soumission d’Offres variantes, une seule Garantie sera requise, pour l’ensemble des lots soumissionnés, ou pour l’Offre de base et les variantes ensemble. |
|  | 19.2 La Garantie d’Offre sera une garantie de première demande, qui se présentera sous l’une des formes ci-après, au choix du Soumissionnaire : une garantie bancaire inconditionnelle ; ou une lettre de crédit irrévocable, émise par une source reconnue, établie dans un pays éligible. Si la garantie bancaire inconditionnelle ou la lettre de crédit irrévocable est émise par une banque établie en dehors du pays du Maître d’Ouvrage, l’institution émettrice devra avoir une institution financière correspondante dans le pays du Maître d’Ouvrage afin d’en permettre l’exécution, le cas échéant. Dans le cas d’une garantie bancaire, la Garantie d’Offre sera sous la forme figurant à la Section IV : Formulaires de Soumission ou sous une forme approuvée par le Maître d’Ouvrage avant le dépôt des Offres. Dans les deux cas, la Garantie d’Offre doit comporter le nom exact du Soumissionnaire. La Garantie d’Offre devra être valide pendant vingt-huit (28) jours au-delà de la date d’expiration de la durée initiale de validité de l’Offre, ou prolongée selon les dispositions du paragraphe 18.2 des IS, le cas échéant. |
|  | 19.3 Toute Offre non accompagnée d’une Garantie d’Offre exécutoire et conforme sera écartée par le Maître d’Ouvrage pour non-conformité. |
|  | 19.4 Les Garanties d’Offres des Soumissionnaires non retenus seront restituées le plus rapidement possible après que le Soumissionnaire adjudicataire aura fourni sa Garantie de Bonne Exécution. |
|  | 19.5 La Garantie d’Offre du Soumissionnaire adjudicataire lui sera restituée dans les meilleurs délais après la signature du Marché, en échange de la Garantie de Bonne Exécution. |
|  | 19.6 La Garantie d’Offre peut être saisie : si le Soumissionnaire retire son Offre pendant la période de validité qu’il aura indiquée dans les Formulaires d’Offres, sous réserve des dispositions du paragraphe 18.2 des IS, ou si le Soumissionnaire adjudicataire : (i) manque à son obligation de signer le Marché en application du paragraphe 40.2 des IS ; ou (ii) manque à son obligation de fournir la Garantie de Bonne Exécution en application de l’alinéa 4.2 du Marché visé au paragraphe 41 des IS. |
|  | La Garantie d’Offre d’une COE ou d’un consortium doit être au nom de l’association qui a soumis l’Offre. Si une association n’a pas été formellement constituée lors du dépôt de l’Offre, la Garantie d’Offre devra être au nom de tous les futurs associés, conformément au libellé de la Lettre d’Intention mentionnée plus haut au paragraphe 4.1 des IS. |
| Format et Signature de l’Offre | 20.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’Offre visés au paragraphe 11 des IS, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Les Offres variantes autorisées en application du paragraphe 13 des IS porteront clairement la mention « OFFRE VARIANTE ». Par ailleurs, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies de l’Offre indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et les originaux, les originaux prévaudront. |
|  | 20.2 L’ensemble des originaux et copies de l’Offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile, et seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du Soumissionnaire. Cette habilitation consistera en une confirmation écrite, de la manière prévue aux DPAO, qui sera jointe à l’Offre. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l’habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de l’Offre qui présentent des ajouts et/ou des modifications devront être signées ou paraphées par la personne signataire de l’Offre. |
|  | 20.3 Pour être valables, les ajouts entre les lignes, ratures ou surcharges seront signés ou paraphés par la personne signataire de l'Offre. |
|  | D. Dépôt des Offres et Ouverture des Plis |
| Dépôt sous Pli Cacheté et Mentions | 21.1 Le Soumissionnaire lieura l’original de son Offre et toutes les copies, y compris les Offres variantes, le cas échéant, au titre du paragraphe 13 des IS, dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL »,« OFFRE VARIANTE » et « COPIE », selon le cas. Les enveloppes contenant les originaux et les copies seront placées dans une même enveloppe extérieure cachetée. Les Offres variantes seront placées dans une enveloppe séparée. |
|  | 21.2 Les enveloppes intérieures et extérieures devront : porter le nom et l’adresse du Soumissionnaire ; être adressée au Maître d’Ouvrage conformément au paragraphe 22.1 des IS ; porter l’identification spécifique du présent Appel d’Offre indiqué au paragraphe 1.1 des DPAO ; et porter la mention « À NE PAS OUVRIR AVANT LA DATE ET L’HEURE FIXÉES POUR L’OUVERTURE DES PLIS ». |
|  | 21.3 Si les enveloppes et plis ne sont pas cachetés et ne portent pas les mentions stipulées, le Maître d’Ouvrage ne sera pas responsable de ce qu’une Offre soit égarée ou ouverte prématurément. |
| Date Limite de Dépôt des Offres | 22.1 Les Offres doivent être déposées à l’adresse indiquée dans les DPAO et au plus tard aux date et heure spécifiées dans les DPAO. Les Soumissionnaires pourront déposer leur Offre par voie électronique si les DPAO le prévoient. Dans ce cas , ils respecteront la procédure prévue dans les DPAO. |
|  | 22.2 Le Maître d’Ouvrage peut, à son entière discrétion, reporter la date limite de dépôt des Offres en modifiant le Dossier d’Appel d’Offres en application du paragraphe 8 des IS ; dans ce cas, l’ensemble des droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des Soumissionnaires soumis à la date limite antérieure seront soumis à la nouvelle date limite. |
| Offres déposées en Retard | 23.1 Le Maître d’Ouvrage n’acceptera aucune Offre déposée après la date limite de dépôt des Offres, conformément au paragraphe 22 des IS. Toute Offre déposée après la date et l’heure limite de dépôt des Offres sera déclarée hors délai, refusée et retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. |
| Retrait, Substitution et Modification des Offres | 24.1 Un Soumissionnaire peut retirer, remlieur ou modifier son Offre après l’avoir déposée, avant la date limite de dépôt des Offres, en envoyant une notification écrite dans ce sens, dûment signée par un représentant habilité, accompagnée d’une confirmation écrite au titre de l’article 20.2 des IS (les notifications de retrait ne nécessitent pas de copies). La substitution ou modification de l’Offre visée sera jointe à la notification écrite. Toutes les notifications doivent être : préparées et remises au titre des articles 20 et 21 des IS (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes respectives doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « SUBSTITUTION » ou « MODIFICATION » ; et reçues par le Maître d’Ouvrage avant la date limite de dépôt des Offres stipulée au paragaphe 22 des IS. |
|  | 24.2 Les Offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application du paragraphe 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes. |
|  | 24.3 Les Offres ne pourront être retirées, substituées ni modifiées entre la date limite de dépôt des Offres et la date d’expiration de la période de validité de l’Offre spécifiée par le Soumissionnaire dans les Formulaires d’Offres, ou la date d’expiration de toute période de validité prolongée. |
| Ouverture des Plis | 25.1 Le Maître d’Ouvrage procèdera à l’ouverture des plis en présence des représentants désignés des Soumissionnaires qui souhaitent y assister, à l’adresse, à la date, et à l’heure indiquées dans les DPAO. Si le dépôt par voie électronique est autorisé, conformément au paragraphe 22.1 les IS, cette procédure d’ouverture des plis sera indiquée dans les DPAO. |
|  | 25.2 Dans un premier temps, les enveloppes portant la mention « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’Offre correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une Offre ne sera autorisé que si la notification de retrait correspondante contient une habilitation valide à demander le retrait et cette notification lue à haute voix lors de l’ouverture. Les enveloppes portant la mention « SUBSTITUTION » seront ensuite ouvertes, annoncées à haute voix et la nouvelle Offre sera substituée à la précédente, qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans être ouverte. La substitution ne sera autorisée que si la notification de substitution contient une habilitation valide du signataire à demander la substitution et cette notification lue à haute voix. Enfin, les enveloppes portant la mention « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’Offre correspondante. La modification d’Offre ne sera autorisée que si la notification de modification contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et la notification lue à haute voix. Seules les Offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées. |
|  | 25.3 Tous les autres plis seront ouverts l’un après l’autre et le préposé devra lire à haute voix : le nom du Soumissionnaire ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’Offre, y compris toute remise et toute Offre variante, le cas échéant, l’existence d’une Garantie d’Offre si elle est requise, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seules les remises et Offres variantes annoncées lors de l’ouverture des plis seront soumises à évaluation. Aucune Offre ne sera écartée à l’ouverture des plis, excepté les Offres déposées en retard en application du paragraphe 23.1 des IS. |
|  | 25.4 Le Maître d’Ouvrage établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, qui comportera au minimum : le nom du Soumissionnaire et s’il y a retrait, substitution ou modification, le prix de l’Offre, par lot le cas échéant, y compris toute remise et Offre variante proposées et l’existence ou l’absence d’une Garantie d’Offre si elle est requise. Il sera demandé aux représentants des Soumissionnaires présents de signer ce procès-verbal. L’omission de signer ce procès-verbal n’invalidera ni son contenu ni ses effets. Un exemplaire du procès-verbal sera distribué à tous les Soumissionnaires. |
|  | E. Évaluation et Comparaison des Offres |
| Confidentialité | 26.1 Aucune information relative à l’évaluation des Offres et aux recommandations d’adjudication du Marché ne sera fournie aux Soumissionnaires ni à aucune autre personne non concernée officiellement par cette procédure tant que l’adjudication du Marché n’aura pas été communiquée à tous les Soumissionnaires. |
|  | 26.2 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer le Maître d’Ouvrage durant l’évaluation des Offres ou la prise de décision d’adjudication entraînera le rejet de son Offre ainsi que d’autres sanctions et réparations en application des dispositions du paragraphe 3.1 des IS, dans la mesure applicable. |
|  | 26.3 En dépit des dispositions du paragraphe 26.2 des IS ci-dessus, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son Offre entre le moment de l’ouverture des plis et celui de l’adjudication, il devra le faire uniquement par écrit à l’adresse indiquée dans les DPAO. |
| Clarification des Offres | 27.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des Offres et l’éligibilité des Soumissionnaires, le Maître d’Ouvrage pourra, à son entière discrétion, demander à un Soumissionnaire des informations sur son Offre. Aucune information apportée par un Soumissionnaire, qui ne répond pas à une demande du Maître d’Ouvrage, ne sera prise en compte. La demande d’informations du Maître d’Ouvrage et la réponse apportée seront formulées par écrit. Ni modification de prix ni changements substantiels de l’Offre ne seront demandés, proposés ni autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par le Maître d’Ouvrage lors de l’évaluation de l’Offre en application du paragraphe 31 des IS. |
|  | 27.2 Si un Soumissionnaire n’apporte pas les informations sur son Offre aux date et heure fixées dans la demande du Maître d’Ouvrage, son Offre peut être refusée. |
| Divergences, Réserves et Omissions | 28.1 Aux fins de l’évaluation des Offres, les définitions suivantes seront d’usage : « divergence » sera entendu comme une divergence entre les conditions énoncées dans le Dossier d’Appel d’Offres et ce qui est proposé ; « réserve » sera entendu comme une condition limitative des conditions énoncées dans le Dossier d’Appel d’Offres ou l’adhésion incomplète du Soumissionnaire à l’intégralité des conditions des DAO ; et « omission » est à entendre comme la non-fourniture de tout ou partie des informations et/ou de la documentation requises dans le Dossier d’Appel d’Offres. |
| Détermination de la Conformité | 29.1 La conformité d’une Offre sera déterminée par le Maître d’Ouvrage sur la base du contenu de l’Offre considérée, conformément au paragraphe 11 des IS. |
|  | 29.2 Une Offre conforme pour l’essentiel est une Offre qui répond aux spécifications des Documents d’Appel d’Offres, sans divergence, réserve ni omission substantiels. Les divergences ou omissions matérielles sont celles qui, (a) si elles étaient acceptées, (i) affecteraient de manière substantielle l’objet, la qualité ou l’exécution des Travaux visés par le Marché ; ou (ii) limiteraient, d’une manière substantielle et en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché envisagé ; ou (b) si elles étaient rectifiées, seraient préjudiciables à la position concurrentielle des Soumissionnaires ayant présenté des Offres substantiellement conformes. |
|  | 29.3 Le Maître d’Ouvrage examinera les aspects techniques de l’Offre en application du paragraphe 16 des IS, et en particulier l’Offre Technique, pour confirmer que l’ensemble des conditions de la 3e Partie – Spécificités des Travaux, ont été prises en compte, sans divergence, réserve ni omission matériels. |
|  | 29.4 Le Maître d’Ouvrage écartera toute Offre qui n’est pas substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres, et le Soumissionnaire ne sera pas autorisé à la mettre en conformité ultérieurement. |
| Non-Conformités non matérielles | 30.1 Si une Offre est substantiellement conforme au DAO, le Maître d’Ouvrage pourra décider d’ignorer des éléments non conformes qui ne constituent ni divergences, réserves ou omissions matérielles. |
|  | 30.2 Si une Offre est substantiellement conforme, le Maître d’Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou documentations nécessaires pour réparer aux non-conformités non matérielles constatées. Une telle demande ne peut, en aucun cas, porter sur un élément constitutif du prix de l’Offre. Le Soumissionnaire qui ne se conformerait pas à une telle demande pourrait voir son Offre ecartée. |
|  | 30.3 Si une Offre est substantiellement conforme, le Maître d’Ouvrage rectifiera les non-conformités non matérielles quantifiables qui affectent le prix de l’Offre. Ainsi, le prix de l’Offre sera corrigé, uniquement aux fins de comparaison, pour tenir compte du prix de l’élément ou du composant manquant ou non conforme. La correction sera faite selon la méthode indiquée à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification. |
| Correction des Erreurs de Calcul | 31.1 A condition que l’Offre soit substantiellement conforme, le Maître d’Ouvrage corrigera les erreurs de calcul de la manière suivante : (a) s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire prévaudra et le prix total sera rectifié, à moins que, de l’avis du Maître d’Ouvrage, la virgule des décimales du prix unitaire est manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera rectifié ; (b) si le total obtenu par addition ou soustraction des sous-totaux n’est pas exact, les sous-totaux prévaudront et le total sera rectifié ; et (c) s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres prévaudra, à moins que ce montant soit le résultat d’une erreur de calcul, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas a) et b) ci-dessus. |
|  | 31.2 Si le Soumissionnaire le moins disant n’accepte pas la correction d’erreurs, son Offre sera écartée, et sa Garantie d’Offre lui sera retournée après adjudication et remise de la Garantie de Bonne Exécution par le Soumissionnaire adjudicataire. |
| Conversion en Une Seule Monnaie | 32.1 Aux fins d’évaluation et de comparaison, le Maître d’Ouvrage convertira tous les prix des Offres exprimés dans plusieurs monnaies en une seule, selon la manière indiquée dans les DPAO. |
| Marge de Préférence | 33.1 Aucune marge de préférence ne sera accordée aux Soumissionnaires nationaux. |
| Evaluation des Offres | 34.1 A condition que l’Offre soit substantiellement conforme, le Maître d’Ouvrage mettra en œuvre les critères et méthodologie énoncés à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification, pour évaluer l’Offre. |
|  | 34.2 L’effet estimé des dispositions de révision des prix du Marché sur la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en compte dans l’évaluation des Offres. |
|  | 34.3 Si le présent Dossier d’Appel d’Offres autorise les Soumissionnaires à soumissionner différemment selon les lots, et l’adjudication du Marché à un seul Soumissionnaire ayant soumissionné pour des lots multiples, la méthode servant à évaluer le prix le plus bas des combinaisons de lots, remises comprises offertes dans la Lettre d’Offre, est indiquée à la Section III : Critères d’Evaluation et de Qualification. |
|  | 34.4 Si le Maître d’Ouvrage pense que l’Offre la moins disante est fortement déséquilibrée ou que les dépenses sont groupées en phase de démarrage, il pourra demander au Soumissionnaire de fournir le détail des prix pour tout poste/unité d’œuvre des Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif, afin de prouver que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Après avoir examiné ces prix, et en tenant compte de l’échéancier des paiements du Marché, le Maître d’Ouvrage pourra demander que le montant de la Garantie de Bonne Exécution soit porté, aux frais de l’adjudicataire, à un niveau suffisant pour protéger le Maître d’Ouvrage contre toute perte financière en cas de défaillance de l’adjudicataire. 34.5 Au cours de la procédure d’évaluation, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de vérifier à tout moment si les prix offerts sont raisonnables par rapport aux prix du marché, et s’il s’avérait que les prix offerts sont excessivement élevés ou excessivement bas, le Maître d’Ouvrage pourrait, à son entière discrétion, décider de refuser l’Offre. Le Soumissionnaire ne sera pas autorisé à réviser son Offre après cette décision. |
| Comparaison des Offres | 35.1 Le Maître d’Ouvrage comparera toutes les Offres substantiellement conformes pour déterminer quelle est l’Offre la moins disante, conformément aux critères d’évaluation listés à la Section III : Critères d’Evaluation et de Qualification. |
| Qualification du Soumissionnaire | 36.1 Le Maître d’Ouvrage s’assurera que le Soumissionnaire ayant soumis l’Offre la moins disante et substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, continue de satisfaire aux critères d’éligibilité stipulés à la Section III : Critères d’Evaluation et de Qualification. |
|  | 36.2 Cette vérification se fondera sur l’examen des pièces présentant les qualifications du Soumissionnaire que ce dernier aura soumis en application du paragraphe 17.1 des IS. 36.3 L’adjudication du Marché est fonction de la vérification positive des critères d’éligibilité du Soumissionnaire. Dans le cas contraire, l’Offre sera refusée et le Maître d’Ouvrage procédera à l’examen de la seconde Offre jugée la moins disante afin d’établir de la même manière si le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché. |
| Droit du Maître d’Ouvrage d’Accepter toute Offre, et de Refuser une, voire toutes les Offres | 37.1 Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de refuser une Offre, d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de refuser toutes les Offres à tout moment avant l’adjudication du Marché, sans encourir de ce fait de responsabilité quelconque envers les Soumissionnaires. En cas d’annulation, toutes les Offres et, en particulier, les Garanties d’Offre, seront retournées aux Soumissionnaires dans les plus brefs délais. |
|  | F. Adjudication du Marché |
| Critères d’Adjudication | 38.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 37.1 des IS, le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’Offre aura été jugée la moins-disante et substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres, à condition que le Soumissionnaire ait en outre été jugé adéquatement qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante. |
| Notification d’Adjudication | 39.1 Avant l’expiration du délai de validité des Offres, le Maître d’Ouvrage notifiera au Soumissionnaire adjudicataire, par écrit, que son Offre a été retenue. La lettre de notification (ci-après « Lettre d’Acceptation ») indiquera le montant à payer par le Maître d’Ouvrage à l’Entreprise en contrepartie de l’exécution et de l’achèvement du Marché (ci-après « Montant du Marché Accepté »), et demandera que ce dernier lève les désordres et malfaçons constatés dans l’exécution/ à la réception du Marché. Dans le même temps, le Maître d’Ouvrage notifiera également les autres Soumissionnaires de l’issue de la procédure d’Appel d’Offres, et publiera le résultat sur UNDBOnline, sur dgMarket et sur le site Internet du Maître d’Ouvrage, en identifiant l’Offre et le numéro des lots et en fournissant les informations suivantes : (i) le nom de chaque Soumissionnaire ayant déposé une Offre ; (ii) le nom du Soumissionnaire adjudicataire ; (iii) le prix de l’Offre retenue ; (iii) la durée et l’objet (version courte) du Marché attribué. |
|  | 39.2 Jusqu’à la finalisation et la signature des documents Contractuels du Marché, la Lettre d’Acceptation aura valeur de contrat exécutoire. |
|  | 39.3 Le Maître d’Ouvrage répondra rapidement par écrit à tout Soumissionnaire ayant présenté une Offre infructueuse et qui, après notification des résultats par le Maître d’Ouvrage aux termes du paragraphe 39.1 des IS ci-dessus, aura présenté par écrit au Maître d’Ouvrage une requête en vue d’obtenir des informations sur le, ou les, motif(s) pour le(s)quel(s son Offre n’a pas été retenue. 39.4 Les Soumissionnaires ont le droit de formuler une réclamation et de faire appel, en respectant toutefois la procédure de recours indiquée dans les DPAO. |
| Signature du Marché | 40.1 Rapidement après la notification, et après avoir laissé suffisamment de temps pour la réception des plaintes et appels éventuels, le Maître d’Ouvrage enverra au Soumissionnaire adjudicataire le Contrat de Marché. |
|  | 40.2 Dans les vingt-huit (28) Jours à compter de sa réception du Contrat de Marché, le Soumissionnaire adjudicataire le signera, le datera et le retournera au Maître d’Ouvrage. |
| Garantie de Bonne Exécution | 41.1 Sous réserve du paragraphe 34.4 des IS, dans les vingt-huit (28) Jours à compter de la réception de la Lettre d’Acceptation, le Soumissionnaire adjudicataire fournira la Garantie de Bonne Exécution visée à l’l’Alinéa 4.2 du Marché, en utilisant le Formulaire de Garantie de Bonne Exécution à la Section VII : Formulaires de Marché, de Garantie de Bonne Exécution et de Garantie de Restitution d’Avance, ou tout autre formulaire qui satisfasse le Maître d’Ouvrage. Un établissement étranger émettant une Garantie de Bonne Exécution devra avoir une institution financière correspondante dans le pays du Maître d’Ouvrage. |
|  | L’incapacité du Soumissionnaire retenu à soumettre la Garantie de Bonne Exécution susmentionnée ou à signer le Marché dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la Lettre d’Acceptation, constitueront des motifs suffisants d’annulation de l’adjudication du Marché et de saisie de la Garantie d’Offre ; dans ce cas, le Maître d’Ouvrage pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l’Offre est jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres et qui a été jugée être la seconde Offre la moins disante, et qui possède les qualifications adéquates pour exécuter le Marché de manière satisfaisante. |

# Section II .  Données Particulières de l’Appel d’Offres

| A. Généralités |
| --- |
| IS 1.1 | Nom du Maître d’Ouvrage/de l’Entité MCA : [insérer nom] Numéro d’identification de l’AAO : [insérer numéro de l’AAO] Numéro et identification des lots (marchés) compris dans l’AAO : [insérer information] . |
| IS 2.1 | Nom du Pays et du Gouvernment recevant le Financement MCC :_______ __________[insérer nom]___________________________________________ Montant du Financement MCC : _______[insérer montant]_________________ Nom du Projet financé au titre du Compact :__________________ ______________[insérer nom]_______________________________________ |
| IS2.2 | Période de financement : ________[insérer période]_____________________________. Composantes du Programme :_____[insérer composantes]_________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

| B. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres |
| --- |
| IS 7.1 | Adresse du Maître d’Ouvrage : A l’attention de : Rue : Ville : Pays : Numéro de télécopie : Adresse courriel : Nombre de Jours minimum avant la date limite de dépôt des Offres durant lesquels les demandes de clarification peuvent être envoyées :________[insérer nombre de Jours] Nombre de Jours minimum avant la date limite de dépôt des Offres durant lesquels le Maître d’Ouvrage répondra : [insérer nombre de Jours] |
| IS 7.2 | Une visite du Site [sera/ne sera pas] organisée. [insérer Date/heure de la visite le cas échéant] |
| IS 7.4 | Une Réunion Préparatoire [aura lieu/ n’aura pas lieu] aux date, heure et endroit suivants : Date : Heure : Lieu : |
| C. Préparation des Offres |
| IS 10.1 | Les Offres seront soumises dans les langues suivantes : [« anglais » ou « anglais et [autre langue]]. |
| IS 11.1 (i) | Le Soumissionnaire déposera avec son Offre les documents complémentaires suivants : ________________[insérer type/nom des documents]____________________ |
| IS 13.1 | Offres Variantes ___[sont/ne sont pas]____ autorisées. Si elles sont autorisées, chaque page d’une Offre variante portera la mention « Offre Variante ». |
| IS 13.2 | Les propositions alternatives en termes de temps d’achèvement [sont/ne sont pas] autorisées. Si les propositions alternatives en termes de temps d’achèvement sont autorisées, la méthode d’évaluation sera précisée à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification. |
| IS 13.4 | Les solutions techniques alternatives [sont/ne sont pas] autorisées pour les parties des Travaux suivantes : [détail des parties des Travaux qui peuvent faire l’objet de solutions techniques alternatives]. Si les solutions techniques alternatives sont autorisées, méthode d’évaluation sera précisée à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification. |
| IS 14.5 | Les prix indiqués par le Soumissionnaire [seront/ne seront pas] révisés au bout de 18 Mois. Si les prix sont révisés, les indices et facteurs de pondération pour la formule de révision seront définis par le Soumissionnaireas et spécifiés dans le Tableau des Données de Révision des Conditions Particulières d’Exécution à la Section IV : Formulaires de Soumission. |
| IS 14.6 | Les Soumissionnaires [sont/ne sont pas] invités à soumissionner pour des lots. Si les Soumissionnaires sont invités à soumissionner pour des lots, les lots individuels et les combinaisons de lots seront comme suit : [Insérer information sur les lots.] Si les Soumissionnaires sont autorisés à soumissionner pour des lots multiples, la méthode d’évaluation sera spécifiée à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification. |
| IS 15.1 | La(les) monnaie (s) de l’Offre sera (seront) : [insérer monnaie(s)]. La(les) monnaie (s) des paiements sera (seront) : [insérer monnaie(s)]. |
| IS 18.1 | La Période de validité de l’Offre sera [insérer nombre de Jours] Jours. La date limite de dépôt des Offres est : ____________[insérer date]____________. |
| IS 18.2 | Le facteur de révision est : [Insérer facteur de révision] |
| IS 19.1 | La forme, le montant et la monnaie de la Garantie d’Offre seront [insérer information]. |
| IS 20.1 | Parallèllement aux documents originaux de l’Offre, le nombre de copies requis est : __ en anglais et ______ en ___[spécifier langue]___. |
| IS 20.2 | La confirmation écrite autorisant le signataire à signer pour et au nom du Soumissionnaire indiquera/ se composera de : ____________[préciser]. |
| D. Dépôt des Offres et Ouverture des Plis |
| IS 22.1 | Aux fins du dépôt des Offres uniquement, l’adresse de dépôt est : A l’attention de : Rue : Ville : Pays : Date limite de dépôt des Offres : Date : Heure : Les Soumissionnaires _________[sont autorisés/ne sont pas autorisés]________ à déposer leur Offre par voie électronique. Si les Soumissionnaires sont autorisés à déposer leur Offre par voie électronique, la procédure de dépôt électronique des Offres sera comme suite : _______________[insérer procédure]. |
| IS 25.1 | L’ouverture des plis aura lieu : Rue : Ville : Pays : Date : Heure : Procédure d’ouverture des plis déposés par voie électronique :___ _______________________________________________________________. |
| E. Évaluation et Comparaison des Offres |
| IS 26.3 | Toute correspondante concernant la procédure de mise en concurrence du présent Appel d’Offres sera à adresser au Maître d’Ouvrage à l’adresse suivante : [Insérer adresse] |
| IS 32.1 | La monnaie qui sera utilisée pour l’évaluation et la comparaison des Offres sera : ______________[insérer monnaie]. La base de conversion sera : [préciser la source du taux de change, p.ex. la Banque Centrale, un taux qui soit facilement et largement disponible, etc.] |
| F. Adjudication du Marché |
| IS 39.4 | La procédure de contestation d’adjudication du Marché est comme suit : [préciser brièvement]. Plus d’informations sur [insérer adresse/lien Internet]. |

# Section III .  Critères d’Évaluation et de Qualification

La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que le Maître d’Ouvrage utilisera pour évaluer les Offres et s’assurer qu’un Soumissionnaire possède les qualifications requises si une présélection a été effectuée. Le Soumissionnaire fournira toutes les informations demandées dans les formulaires de la Section IV : Formulaires de Soumission.

A. 	Évaluation

Les critères ci-après seront utilisés :

1. Le Prix de l’Offre, en excluant les montants Prévisionnels et, le cas échéant, les provisions pour dépenses imprévues figurant dans le Récapitulatif des Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif, mais en ajoutant les dépenses contrôlées, si elles sont chiffrées de façon compétitive.

2. Les révisions de prix résultant de corrections d’erreurs de calcul en application du paragraphe 31.1 des IS.

3. Les révisions de prix résultant des remises offertes au titre du paragraphe 14.4 des IS.

4. Les révisions de prix résultant de non-conformités non matérielles en vertu du paragraphe 30.3 des IS.

5. Adéquation entre l’Offre technique et les Spécificités des Travaux.

6.  Les propositions alternatives des temps d’achèvement, si elles sont autorisées au titre du paragraphe 13.2 IS, seront évaluées comme suit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.  Les solutions techniques alternatives, si elles sont autorisées au titre du paragraphe 13.4 IS, seront évaluées comme suit : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.  Les soumissions pour des marchés multiples, si elles sont autorisées au titre du paragraphe 34.3 IS, seront évaluées comme suit :

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..

B.	Qualification

1.  Information actualisée

Le Soumissionnaire doit continuer à satisfaire les critères utilisés lors du processus de présélection relativement à son éligibilité et aux différends en instance de règlement.

2. Ressources financières

En utilisant les formulaires de la Section IV : Formulaires de Soumission, le Soumissionnaire En utilisant les formulaires indiqués à la Section IV, Formulaires de Soumission, le Soumissionnaire montrera qu’il a accès à des financements tels que des liquidités, des actifs immobiliers et fonciers non grevés, des lignes de crédit et autres actifs financiers en-dehors des acomptes prévus contractuellement, afin d’être en mesure de prendre en charge :

(i) les besoins en trésorerie suivants :

…………………………………………………………………………………

et

(ii) les besoins globaux en trésorerie pour le présent Marché et ses engagements actuels autres.

3. Personnel

Le Soumissionnaire devra démontrer que les personnels qu’il entend déployer aux Postes clés satisfont aux conditions suivantes :

| Nbre | Poste | Total Expérience Professionnelle (années) | Expérience de Travaux Similaires (années) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Le Soumissionnaire fournira une information détaillée sur les personnels proposés et leur expérience dans les formulaires correspondant à la Section IV : Formulaires de Soumission.

4.  Matériels

Le Soumissionnaire doit pouvoir montrer sa capacité à mobiliser les Matériels clés listés ci-dessous :

| Nbre | Matériels Type et Caractéristiques | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Le Soumissionnaire founira une information détaillée sur les Matériels proposés en utilisant les formulaires correspondant à la Section IV : Formulaires de Soumission.

# Section IV.  Formulaires de Soumission

Sommaire

A.  Formulaires de Soumission de l’Offre	33

Lettre d’Offre	33

Conditions Particulières d’Exécution	35

Formulaire de Garantie d’Offre (Garantie Bancaire)	40

B.  Formulaires de Qualification du Soumissionnaire	41

Fiche d’Informations relatives au Soumissionnaire	41

Fiche d’Informations relatives à la COE	42

Différends en instance de Règlement	43

Situation Financière	44

Chiffre d’Affaires Moyen Annuel des Activités de Construction	45

Ressources Financières	46

Engagements Contractuels Actuels/ Marchés de Travaux en Cours	47

C.  Formulaires de l’Offre Technique	48

Méthode de Réalisation	48

Programme des Travaux	49

Prévisions de Trésorerie	50

Matériels Proposés	51

Structure de la Direction de Projet	52

CV des Personnels Clés	53

Documents Impact Environnemental & Social	54

Documents Hygiène & Sécurité	55

A.  Formulaires de Soumission de l’Offre

Lettre d’Offre

Nom du Marché : 	……………………………………

Lot N° :

A l’attention de  : 			Maître d’Ouvrage/Agent Approvisionnement & Marchés

Adresse :

Madame, Monsieur :

1. Conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales et Particulières, au Cahier des Charges, aux Plans et Dessins Techniques, et au Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif et aux Addenda N°[insérer N° Addenda] relatifs à l’exécution des Travaux indiqués ci-dessus, nous, soussignés, nous engageons à exécuter et achever lesdits Travaux, ainsi qu’à lever les malfaçons et désordres relevés de la manière prévue au Dossier d’Appel d’Offres, au Cahier des Charges, aux Plans, aux Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif et aux Addenda pour un prix total de [prix total de l’Offre en chiffres et en lettres] [comme indiqué dans les Conditions Particulières d’Exécution ou tout autre montant lié aux CCAG/CCAP.]

Si nous sommes adjudicataires d’un autre lot en plus du présent lot, nous accorderons une remise de [indiquer le montant de la remise en chiffres et en lettres] qui s’appliquera comme suit : [expliquer le mode d’application de la remise.]

2. Nous  reconnaissons que les Conditions Particulières d’Exécution font partie intégrante de notre Offre.

3. Si notre Offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une Garantie de Bonne Exécution du Marché conformément au Dossier d’Appel d’Offres, et de commencer les Travaux  le plus tôt possible, après avoir reçu notification de l’Ingénieur, et d’achever tous les Travaux inclus dans le Marché dans les délais prévus aux Conditions Particulières d’Exécution.

4. Nous nous engageons à être liés par cette Offre jusqu’à la date indiquée dans l’article 18 des IS [indiquer date], elle continuera de nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant cette date.

5. Jusqu’aux finalisation et signature des documents contractuels du Marché, la présente Offre et votre acceptation écrite de notre Offre tiendront lieu de contrat, exécutoire, entre nous.

6. Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’Offre la moins disante, ni toutes les Offres que vous recevrez.

7. Nous certifions que notre société, ainsi que tous nos sous-traitants et fournisseurs remplissent toutes les conditions stipulées aux articles 3 et 4 des IS du Dossier d’Appel d’Offres.

8. Les commissions ou gratifications ci-après ont été versées ou doivent être versées dans le cadre de la procédure d’Appel d’Offres ou de l’exécution/de la signature du Marché :

| Nom et adresse de l’agent |  | Montant et monnaie |  | Objet de la commission ou gratification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (si aucune, indiquer « néant ») |

9. Nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d’assurer qu’aucune personne agissant en notre nom ou pour notre compte ne puisse se livrer à des pratiques de corruption.

En date de ce 	 Jour de	 20

Signature 	 En qualité de

Dûment autorisé à signer les Offres pour et au nom de

[en capitales d’imprimeries ou dactylographié]

Adresse :

Témoin :

Adresse :

Profession :

Conditions Particulières d’Exécution

Le Maître d’Ouvrage remplira tous les champs pertinents avant la publication du Dossier d’Appel d’Offres. Les Soumissionnaires fourniront l’information manquante dans les champs restés vides.  Les Soumissionnaires sont tenus de signer chaque page des présentes Conditions Particulières d’Exécution. Les Conditions Particulières d’Exécution du Soumissionnaire adjudicataire formeront l’Annexe B du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Alinéas des Conditions Particulières d’Exécution

| Parties et Personnes | 1.1.2.2 | Maître d’Ouvrage : ___________________. |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1.2.4 | Ingénieur Travaux : ___________________. |
| Dates, Essais, Périodes et Achèvement | 1.1.3.3 | Temps nécessaires à l’exécution et à l’achèvement des Travaux à compter de la Date de Commencement : ___________________________. |
| Travaux et Biens | 1.1.5.6 | Les tranches de Travaux seront comme suit : _______________________. |
| Interprétation | 1.2 | Les bénéfices seront égaux à : [ ] pour cent du Coût. |
| Communications | 1.3(a) | Systèmes de transmission électronique convenus : ____________________. |
|  | 1.3(b) | Adresse du Maître d’Ouvrage : _________________________. |
|  | 1.3(b) | Adresse de l’Ingénieur Travaux : _________________________. |
|  | 1.3(b) | Adresse de l’Entreprise : _________________________. |
| Droit et Langue | 1.4 | Le droit du Marché sera : ____________. |
|  | 1.4 | La langue du Marché sera : l’anglais. |
|  | 1.4 | La langue de communication sera : l’anglais. |
| Droit d’accès au Site | 2.1 | Le Maître d’Ouvrage permettra à l’Entreprise d’avoir accès au Site : [ ] Jours à compter de la Date de Commencement. |
| Responsabilité et Autorité de l’Ingénieur Travaux | 3.1(ii) | L’autorité de l’Ingénieur Travaux à ordonner une Modification est limitée à : [ ] pour cent du Prix du Marché. |
|  | 3.1(iii) | L’autorité de l’Ingénieur Travaux pour approuver une Modification proposée soumise par l’Entreprise est limitée à : [ ] pour cent du Prix du Marché. |
| Garantie de Bonne Exécution | 4.2 | La Garantie de Bonne Exécution sera d’une forme qui satisfasse le Maître d’Ouvrage, d’un montant égal à : [ ] pour cent du Montant du Marché Accepté, payable en dollars US. |
| Heures de Travail | 6.5 | Heures de Travaill normales : ____________________. |
| Indemnités de Retard | 8.7 | Les indemnités de retard seront égales à un montant de : [ ] USD par Jour. |
|  | 8.7 | Le montant maximum des indemnités de retard sera : [ ] pour cent du Prix du Marché Final. |
| Montants Prévisionnels | 13.5(b)(ii) | Pourcentage des frais généraux et bénéfices affecté à l’ajustement des Montants Prévisionnels : [ ] pour cent. |
| Révisions résultant de la variation des Coûts | 13.8 | Cf. Tableau des Données de Révision ci-dessous. |
| Acomptes | 14.2 | Le Montant total des acomptes sera : [ ] pour cent du Montant du Marché Accepté. Nombre et fréquence des acomptes : _______________. Monnaie des acomptes : proportionnellement à la (aux) monnaie(s) du Montant du Marché Accepté. |
|  | 14.2 | Le remboursement des acomptes commencera après la certification de : [ ] pour cent du Montant du Marché Accepté. |
|  | 14.2 | Le recouvrement des acomptes sera égal à : [ ] pour cent du Montant Mensuel des Paiements Intermédiaires Certifiés. |
|  | 14.2 | Les acomptes seront intégralement recouvrés avant que [ ] pour cent du Montant du Marché Accepté n’aient été certifiés pour paiement. |
| Demandes de Certificats de Paiements Intermédiaires | 14.3(c) | Le montant retenu sera : [ ] pour cent Certificats de Paiements Intermédiaires. |
|  | 14.3(c) | Limite de la retenue de Garantie : [ ] pour cent du Prix du Marché. |
| Installations et Matériaux proposés | 14.5(b)(i) 14.5(c)(i) | Cf. tableau des Installations et Matériaux plus loin. |
| Emission des Certificats de Paiements Intermédiaires | 14.6 | Le montant minimum des Paiements Intermédiaires Certifiés sera : [ ] USD, à raison d’une (1) seule demande par mois. |
| Retards de Paiement | 14.8 | Les frais financiers seront : pour les dollars US, le taux de prêt interbancaire de Londres (LIBOR) plus [ ] pour cent, et pour la monnaie locale, [ ]. |
| Monnaies des Paiements | 14.15 | Les monnaies des paiements sera : le dollar US et/or [insérer la monnaie du pays de l’Entité MCA], dans les proportions suivantes : [ ]% -- dollars US [ ]% -- [ ] |
| Conditions Générales d’Assurance | 18.1(a) | L’assureur devra fournir un certificat d’assurance : dans les [ ] Jours à compter de la Date de Commencement. L’assureur devra fournir des copies des contrats d’assurance : dans les [ ] Jours à compter de la Date de Commencement. |
| Assurance pour les Travaux et les Matériels de l’Entreprise | 18.2 | Les franchises ne devront pas dépasser : [ ] USD par occurrence. |
| Assurance Blessures Corporelles et Dommages aux Biens | 18.3 | Limite minimale : [ ] USD par occurrence. |
| Désignation d’un Comité de résolution des différends (DAB) | 20.2 | Désignation du DAB : dans les 28 Jours à compter de la Date de Commencement. |
|  | 20.2 | Le DAB sera composé de : [ ] membres. |
| Non-entente sur le Comité de résolution des différends (DAB) | 20.3 | L’entité de désignation sera : ___________________________. |
| Arbitrage | 20.6(a)(i) | L’instance d’arbitrage international sera : ___________________________. |

Les rubriques ci-dessous sont à remplir par le Soumissionnaire en tant que partie intégrante de son Offre, voir les IS et l’article 14.5 des DPAO.

| Révisions résultant de la variation des Coûts | 13.8 | Dans le Tableau des Données de Révision ci-dessous, le Soumissionnaire (a) indiquera la source et les valeurs de base des indices proposées pour les différents éléments d’entrée et (b) déduire les paramètres de pondération proposés. Dans le cas de Marchés portant sur de très grands Travaux et/ou des Travaux complexes, il faudra éventuellement préciser plusieurs familles de formules de révision des prix correspondant aux différents Travaux concernés. |
| --- | --- | --- |

Tableau des Données de Révision

| Code de l’indice | Description de l’indice | Source de l’indice | Valeur et date de base | Monnaie associée à la source par type/montant | Equivalent en USD | Pondération |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | non révisable | — | — | — |  | A : _____** B : C : D: E: |
|  |  |  |  | Total |  | 1.00 |
| ** Dans tous les cas, le Maître d’Ouvrage précisera la pondération de la portion non révisable. |

Les rubriques ci-dessous sont à remplir par le Soumissionnaire en tant que partie

intégrante de son Offre.

| Installations et Matériaux proposés pour les Travaux | 14.5(b)(i) 14.5(c)(i) | Dans le Tableau des Installations et des Matériaux ci-dessous, les Soumissionnaires indiqueront les éléments majeurs des Installations et des Matériaux et le pays d’origine de chaque élément proposé. |
| --- | --- | --- |

Tableau des Installations et des Matériaux

| Elément | Pays d’origine |
| --- | --- |
| Paiement à l’expédition : |  |
| Installation (lister tous les éléments majeurs) |  |
| Matériaux (lister tous les éléments majeurs) |  |
| Paiement à la livraison au Site : |  |
| Installation (lister tous les éléments majeurs) |  |
| Matériau (lister tous les éléments majeurs) |  |

Formulaire de Garantie d’Offre (Garantie Bancaire)

_______________________[Nom de la banque et adresse de l’agence émettrice]

Bénéficiaire :	___________________ [Nom et Adresse du Maître d’Ouvrage]

Date:	________________

N° DE GARANTIE D’OFFRE :	_________________

Nous avons été informés que [nom du Soumissionnaire] (ci-après « Soumissionnaire ») a répondu à votre appel d’Offres en soumettant une Offre (ci-après « Offre ») visant l’exécution de [nom du Marché] au titre de l’Avis d’Appel d’Offres n° [numéro de l’AAO].

Par ailleurs, nous comprenons que selon vos conditions, les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’Offre.

A la demande du Soumissionnaire, nous [nom de la banque] nous engageons par la présente et irrévocablement, à vous payer à première demande, toute(s) somme(s) d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite d’un montant total de [montant en chiffres] ([montant en lettres]). Votre demande de paiement devra être accompagnée d’une déclaration écrite attestant que le Soumissionnaire est en violation de l’une des obligations auxquelles il était tenu par les conditions de l’Offre, au regard de ce que le Soumissionnaire :

(a) 	a retiré son Offre pendant la période de validité qu’il avait spécifiée dans les Formulaires d’Offre ; ou

(b) 	s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité : a (i) omis ou refusé de signer le Marché ou (ii) a omis ou refusé de fournir la Garantie de Bonne Exécution, conformément aux Instructions Aux Soumissionnaires et conformément au Marché.

La présente garantie expirera : (a) si le Soumissionnaire est l’adjudicataire du Marché, lorsque nous recevrons copie du Contrat de Marché signé par lui et la Garantie de Bonne Exécution émise à votre nom, selon les instructions du Soumissionnaire ; ou (b) si le Soumissionnaire n’est pas l’adjudicataire du Marché, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du Soumissionnaire adjudicataire, ou (ii) vingt-huit (28) jours à compter de la date d’expiration de l’Offre.

Par conséquent, toute demande de paiement au titre de la présente garantie sera reçue par nous, dans nos bureaux, à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de garantie à première demande, Publication CCI n° 458.

_____________________________
[Signature(s)]

B.  Formulaires de Qualification du Soumissionnaire

Fiche d’Informations relatives au Soumissionnaire

Chaque Soumissionnaire devra remplir ce formulaire.

| Raison sociale du Soumissionnaire |  |
| --- | --- |
| Pour une COE, raison sociale de chaque associé |  |
| Pays de constitution du Soumissionnaire |  |
| Année de constitution du Soumissionnaire |  |
| Adresse légale du Soumissionnaire dans le pays de constitution |  |
| Représentant mandaté du Soumissionnaire (nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie, adresse courriel) |  |
| Ci-joint les copies des documents originaux suivants. 1. Dans le cas d’une entité unique, statuts de l’entité juridique susmentionnée, conformément aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 des IS. 2. L’autorisation de représenter la société ou la COE susmentionnée, conformément aux dispositions du paragraphe 20.2 des IS. 3. Dans le cas d’une COE, lettre d’intention de former une COE ou de signer un contrat d’association en COE, conformément aux dispositions du paragraphe 4.1 des IS. 4. Dans le cas d’une entreprise publique, tout document complémentaire qui n’est pas mentionné dans le paragraphe 1 ci-dessus et est nécessaire pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 4.4 des IS. |

Fiche d’Informations relatives à la COE

Chacun des associés d’une COE ou autre type d’association devra remplir ce formulaire.

| Information relative à la COE / aux Sous-Traitants Experts |
| --- |
| Raison sociale du Soumissionnaire |  |
| Raison sociale des associés de la COE ou des Sous-Traitants |  |
| Pays de constitution des associés de la COE ou des Sous-Traitants |  |
| Année de constitution de la COE ou des Sous-Traitants |  |
| Adresse légale des associés de la COE ou des Sous-Traitants dans leur pays de constitution |  |
| Représentant mandaté des associés de la COE ou des Sous-Traitants (nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie, adresse courriel) |  |
| Ci-joint les copies des documents originaux suivants. 1. Statuts l’entité juridique susmentionnée, conformément aux dispositions des Articles 4.1 et 4.2 des IS. 2. L’autorisation de représenter la société susmentionnée, conformément aux dispositions du paragraphe 20.2 des IS. 3. Dans le cas d’une entreprise publique, documents qui établissent l’autonomie juridique et financière et le respect des règles de droit commercial, conformément aux dispositions du paragraphe 4.4 des IS. |

Différends en instance de Règlement

Chaque Soumissionnaire ou chacun des associés d’une COE ou autre type d’association devra remplir ce formulaire.

| Différends en instance de Règlement |
| --- |
| Pas de différends en instance de Règlement Différends en instance de Règlement |
| Année | Objet du différend | Valeur de la demande en cours (équivalent en USD | Valeur de la demande en cours (pourcentage de la valeur nette) |

Situation Financière

Chaque Soumissionnaire ou chacun des associés d’une COE ou autre type d’association devra remplir ce formulaire.

|  | Données Financières pour les 5 Derniers Exercices [Equivalent USD] |
| --- | --- |
|  | Exercice 1 : | Exercice 2 : | Exercice 3 : | Exercice 4 : | Exercice 5 : |

Extraits du Bilan

| Total Actifs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Passif |  |  |  |  |  |
| Valeur Patrimoniale Nette |  |  |  |  |  |
| Actifs Disponibles |  |  |  |  |  |
| Dettes à Court Terme |  |  |  |  |  |

Extraits du Compte de Résultat

| Total Produits |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bénéfices avant Impôts |  |  |  |  |  |
| Bénéfices après Impôts |  |  |  |  |  |

Ci-joint les copies des états financiers (bilans, notes comprises, et comptes de résultat) pour les 5 derniers exercices (voir ci-dessus) et qui satisfont aux conditions suivantes : Ils doivent reflérer la Situation Financière du Soumissionnaireor associé d’une COE, et non celle d’une filiale ou de la société mère. Les états financiers historiques doivent avoir été audités par un expert-comptable agréé. Les états financiers historiques doivent être complets, notes relatives aux états financiers comprises. Les états financiers historiques doivent correspondre aux exercices comptables déjà arrêtés et audités (les états financiers des exercices en cours ne sont pas demandés et ne seront pas acceptés).

Chiffre d’Affaires Moyen Annuel des Activités de Construction

Chaque Soumissionnaire ou chacun des associés d’une COE ou autre type d’association devra remplir ce formulaire.

| Chiffre d’Affaire Annuel pour les 5 Dernières Années (uniquement activités de construction) |
| --- |
| Année | Montant Monnaie | Taux de change | Equivalent USD |
| Chiffre d’Affaires Moyen Annuel des Activités de Construction |  |

Le Chiffre d’Affaires Moyen Annuel des Activités de Construction du Soumissionnaire ou de chacun des associés d’une COE est à entendre comme les montants facturés aux clients pour chaque année de travaux en cours ou achevés, convertis en USD au taux de change en vigueur à la clôture des exercices rapportés.

Ressources Financières

Chaque Soumissionnaire ou associé d’une COE doit remplir ce formulaire en indiquant les sources de financement – liquidités, actifs immobiliers et fonciers non grevés, lignes de crédit et autres moyens financiers nets d’engagements à court terme – nécessaires pour couvrir l’ensemble des besoins en trésorerie des Travaux visés par le, ou les, Marché(s), au titre de la Section III : Critères d’Evaluation et de Qualification.

| Nbre | Source de Financement | Montant (Equivalent USD) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Engagements Contractuels Actuels/ Marchés de Travaux en Cours

Chaque Soumissionnaire, et chaque associé d’une COE, fournira des informations sur ses engagements actuels relativement à tous les Marchés attribués, ou pour lesquels il a reçu une notification d’adjudication ou une lettre d’acceptation, ou relativement aux Marchés en voie d’achèvement, mais pour lesquels il n’a pas encore reçu de certificat d’achèvement des travaux inconditionnel et définitif.

| Nom du Marché | Maître d’Ouvrage, adresse de la personne contact adresse/tél/fax | Valeur des travaux à terminer (Equivalent USD) | Date d’achèvement prévue | Facturation mensuelle moyenne pour les six moix écoulés (USD/Mois) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| etc. |  |  |  |  |

C.  Formulaires de l’Offre Technique

Méthode de Réalisation

Je (Nous) présente (présentons) ici en détail la Méthode de Réalisation pour chaque phase de construction.

Programme des Travaux

Je (Nous) présente (présentons) ici en détail le Programme de chaque phase de construction.

Prévisions de Trésorerie

Je (Nous) présente (présentons) ici en détail les Prévisions de Trésorerie sur une base trimestrielle pour la durée du Marché.

Matériels Proposés

Le Soumissionnaire fournira toute l’information appropriée concernant les matériels proposés afin de montrer qu’il a la capacité de mobiliser les Matériels clés listés à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque Matériel listé, ou pour tout Matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire.

| Matériel |
| --- |
| Information sur le Matériel | Nom du fabricant | Modèle et puissance |
|  | Capacité | Année de fabrication |
| Statut actuel | Localisation actuelle |
|  | Détail des affectations actuelles |
| Source | Préciser la source des Matériels o Propriétaire o Loué o Bail o Fabriqué sur mesures |

Les informations suivantes seront omises pour les Matériels appartenant au Soumissionnaire.

| Propriétaire | Nom du propriétaire |
| --- | --- |
|  | Adresse du propriétaire |
|  | Téléphone | Nom et titre de la personne contact |
|  | Télécopie | Télex |
| Contrats | Contrats de location / bail/ fabrication pour projet spécifique |

Structure de la Direction de Projet

Je (Nous) présente (présentons) ci-dessous en détail la Structure de la Direction de Projet, ainsi que l’identification et le Curriculum Vitae (« CV ») de chaque membre du personnel pour chacune des phases de construction.

[Au minimum : le CV des Personnels Clés déployés aux Postes suivants sera fourni, en utilisant les formulaires fournis à cette intention :

Chef du Projet/ Directeur du Marché

Responsable du Site/ Responsable de la Construction

Directeur de la Conception

Responsable(s) des Matériels/des Installations

Responsable Questions Environnementales et Sociales

Responsable Hygiène et Sécurité]

[En outre, le Soumissionnaire fournira des informations sur les composantes de Travaux sous-traitées.]

CV des Personnels Clés

Nom du Soumissionnaire

| Poste |
| --- |
| Information sur le Personnel | Nom | Date de naissance |
|  | Qualifications professionnelles |
| Poste occupé actuellement | Nom du Maître d’Ouvrage |
|  | Adresse du Maître d’Ouvrage |
|  | Téléphone | Personne Contact (directeur/ DRH) |
|  | Télécopie | Courriel |
|  | Titre | Années chez le Maître d’Ouvrage actuel |

Résumer l’expérience professionnelle des 20 dernières années par ordre chronologique inversé. Indiquer l’expérience technique et managériale pertinente pour le projet.

| De | A | Société/ Projet/ Poste/ Expérience technique et managériale pertinente |
| --- | --- | --- |

Documents Impact Environnemental & Social

Je (Nous) fournis (fournissons) les documents ci-dessous pour montrer que nous disposons de documents environnementaux et sociaux suffisants, et que nous avons une appréhension suffisante des questions environnementales et sociales pour pouvoir faire face à nos responsabilités conformément aux Directives Environnementales de la MCC et aux dispositions légales du pays du Maître d’Ouvrage en matière d’environnement.

[NB : Le Soumissionnaire retenu devra exécuter les Travaux conformément au Plan de Gestion Environnementale (« PGE ») qu’il préparera spécifiquement pour le site après l’adjudication, et soumettra à l’approbation de l’Ingénieur Travaux. Le Soumissionnaire devra démontrer dans un paragraphe rédigé de son Offre Technique qu’il a un très haut niveau d’expertise en gestion Environnementale et Sociale (ci-après « E&S ») et qu’il peut gérer avec efficacité les risques E&S associés à l’exécution des Travaux envisagés. Ce paragraphe devra :

(i) Donner des exemples de plans de gestion E&S que le Soumissionnaire a spécifiquement développés pour des sites de Travaux similaires au cours des cinq (5) dernières années ;

(ii) Démontrer une application effective et réussie de mesures de réduction des risques E&S dans le cadre de projets similaires au cours des cinq (5) dernières années ;

(iii) Décrire la dotation proposée en personnel E&S, les fonctions, responsabilités et la structure de direction de cette fonction ;

(iv) Décrire l’approche proposée pour gérer les impacts E&S durant la mise en œuvre de ce projet, et notamment décrire les mesures de réduction qui seront prises et les normes E&S qui peuvent s’appliquer, donner suffisamment de détails pour prouver une bonne appréhension des questions E&S critiques liées au projet ; et

(v) Fournir deux (2) références pour le développement par le Soumissionnaire de PGE ad hoc et pour la mise en œuvre effective et réussie de mesures de réduction des risques E&S.]

Documents Hygiène & Sécurité

Je (Nous) fournis (fournissons) les documents ci-dessous pour montrer que nous avons mis au point des documents de politique de sécurité suffisants et que nous avons une appréhension suffisante des questions de sécurité pour pouvoir faire face à nos responsabilités de façon sûre et professionnelle.

[NB : Le Soumissionnaire retenu devra exécuter les Travaux conformément au Plan Hygiène et Sécurité qu’il préparera spécifiquement pour le site après l’adjudication, et soumettra à l’approbation de l’Ingénieur Travaux. Le Soumissionnaire devra démontrer dans un paragraphe rédigé de son Offre Technique qu’il a un très haut niveau d’expertise en gestion des questions Hygiène et Sécurité (ci-après « H&S ») et qu’il peut gérer avec efficacité les risques H&S liés à l’exécution des Travaux envisagés. Ce paragraphe devra :

(i) Donner des exemples de plans de gestion H&S que le Soumissionnaire a spécifiquement développés pour des sites de Travaux similaires au cours des cinq (5) dernières années ;

(ii) Démontrer une application effective et réussie de mesures de réduction des risques H&S dans le cadre de projets similaires au cours des cinq (5) dernières années ;

(iii) Décrire la dotation proposée en personnel H&S, les fonctions, responsabilités et la structure de direction de cette fonction ;

(iv) Décrire l’approche proposée pour gérer les impacts H&S durant la mise en œuvre de ce projet, et notamment décrire les mesures de réduction qui seront prises et les normes H&S qui peuvent s’appliquer, donner suffisamment de détails pour prouver une bonne appréhension des questions H&S critiques liées au projet ; et

(v) Fournir deux (2) références pour le développement par le Soumissionnaire de plans H&S ad hoc et pour la mise en œuvre effective et réussie de mesures de réduction des risques H&S.]

Deuxième Partie

# Section V.  Cahier des Clauses Administratives Générales

Cahier des Clauses Administratives Générales

[ENTITÉ MCA]

[TITRE DU PROJET DE GRANDS TRAVAUX]

CONDITIONS APPLICABLES AU MARCHÉ

CONDITIONS GÉNÉRALES

La 1e Partie des Conditions Applicables au Marché –le Cahier des Clauses Administratives Générales– reprend les conditions générales des conditions applicables aux marchés de construction et d’Ouvrages de génie civil (dites « nouveau livre rouge »), 1e Edition, 1999 (Conditions of Contract for Construction, First Edition, 1999), de la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (ou FIDIC). Ce Cahier des Clauses Administratives Générales sera soumis aux modifications et ajouts prévus à la Section « Cahier des Clauses Administratives Particulières » plus loin. Le Cahier des Clauses Administratives Générales est disponible sur le lien suivant : [à insérer par le Maître d’Ouvrage.]

# Section VI.  Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (ci-après « CCAP »), Annexe A et Annexe B comprises, complètera le Cahier des Clauses Administratives Générales. En cas de divergence, les dispositions du CCAP prévaudront.

| 1. Dispositions Générales |
| --- |
| Alinéa 1.1.1 Le Marché | Modifier le sous-para.1.1.1.1 (« Le Marché ») en ajoutant à la fin : « Les mots « Contrat » et « Marché » sont interchangeables et employés indifféremment. » |
|  | Modifier le sous-para. 1.1.1.8 (« Soumission ») en ajoutant à la fin : « Le terme « soumission » est synonyme d’ « Offre », les termes « formulaire de soumission » sont synonymes de « Lettre d’Offre », les termes « Annexe à la Soumission », synonymes d’ « Annexe à l’Offre », « dossier d’appel à soumission », synonyme de « Dossier d’Appel d’Offres ». » |
| Alinéa 1.1.2 Parties et Personnes | Ajouter comme sous-para. 1.1.2.11 un terme distinct indiquant : « « La MCC » signifie « Millennium Challenge Corporation, organisme gouvernemental des Etats-Unis du même nom, chargé d’octroyer des financements au Gouvernement aux termes du Compact. » |
|  | Ajouter comme sous-para. 1.1.2.12 un terme distinct indiquant : « « [Insérer abbreviation de l’Entité MCA] » signifie [insérer nom de l’Entité MCA en toutes lettres], entité créée par le Gouvernement pour recevoir et gérer les Financements MCC. » |
|  | Ajouter comme sous-para. 1.1.2.13 un terme distinct indiquant : « « Compact » signifie le Compact du Millennium Challenge entre le Gouvernement et les Etats-Unis d’Amérique, représenté par la MCC, conclu [insérer date de signature du Compact] qui énonce les conditions générales dans lesquelles la MCC accordera un financement maximum de [insérer montant] USD au Gouvernement pour réaliser un programme du Millennium Challenge Account en vue d’augmenter la croissance économique et de réduire la pauvreté [nom du pays MCA]. » |
|  | Ajouter comme sous-para 1.1.2.14 un terme distinct indiquant : « « Financements MCC » signifie les financements accordés par la MCC conformément aux termes du. » |
|  | Ajouter comme sous-para 1.1.2.15 un terme distinct indiquant : « « Gouvernement » signifie le Gouvernement de [pays – nom officiel version longue]. » |
| Alinéa 1.1.3 Dates, Essais, Périodes et Achèvement | Modifier sous-para. 1.1.3.6 en remplaçant « dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières » par « Spécifications ». ». |
|  | Modifier sous-para. 1.1.3.7 en insérant ce qui suit après la référence à l’Alinéa 11.1 : « qui s’étend sur douze mois sauf indication contraire dans les Conditions Particulières d’Exécution ». |
| Alinéa 1.2 Interprétation | Modifier Alinéa 1.2 en ajoutant à la fin : « Dans les présentes Conditions, les dispositions comprenant l’expression « Coût plus bénéfices » demandent que ces bénéfices soient équivalents à un vingtième (5%) de ce Coût sauf indication contraire des Conditions Particulières d’Exécution. » |
| Alinéa 1.5 Priorité des Documents | Modifier l’Alinéa 1.5 en ajoutant à la fin de l’élément (d) des Clauses Administratives Particulières: « y compris les dispositions indiquées à l’Annexe A : les Dispositions Générales du Compact (qui s’appliqueront aux Sous-Traitants autant qu’à l’Entreprise) et tout autre addenda aux Clauses Administratives Particulières. » |
| Alinéa 1.12 Information Confidentielle | Remplacer le texte de l’Alinéa 1.12 par ce qui suit : « Le Personnel de l’Entreprise et du Maître d’Ouvrage révèleront toute information confidentielle et autre raisonnablement nécessaire pour vérifier que l’Entreprise respecte les termes du Marché et pour permettre son exécution de la manière attendue, étant entendu que les exigences de cet Alinéa 1.12 ne s’appliqueront pas aux représentants autorisés de la MCC, à l’Inspecteur Général, à l’Agence Comptable du Gouvernement des Etats-Unis ni à tout autre auditeur identifié dans le Compact. Chacune des Parties doit considérer les données et informations relatives au Marché comme privées et confidentielles, sauf si leurs obligations respectives dans le cadre du Marché ou le respect des Lois applicables l’exigent autrement. Les Parties ne publieront ni ne révèleront d’informations relatives aux Travaux préparées par l’autre Partie sans l’accord préalable de celle-ci. Cependant l’Entreprise pourra révéler toute information disponible publiquement ou, avec l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, toute information nécessaire pour établir son éligibilité à entrer en compétition pour d’autres projets. Si un différend naissait de cette nécessité de publication ou de communication d’informations relatives au Marché, il serait porté devant le Maître d’Ouvrage, dont la décision sera définitive. L’Entreprise veillera à ce que les conditions imposées à l’Entreprise par le présent Alinéa soient également imposées à chaque Sous-Traitant. » |
| Alinéa 1.13 Respect des Dispositions Légales | Modifier l’Alinéa 1.13 en ajoutant à la fin : « à moins que des obstacles n’empêchent l’Entreprise d’accomplir ces actions et qu’elle fait montre de diligence. » |

2.  Le Maître d’Ouvrage

| Alinéa 2.4 Arrangements Financiers du Maître d’Ouvrage | Remplacer l’Alinéa 2.4 par ce qui suit : « En outre, si la MCC a notifié au Maître d’Ouvrage qu’elle a suspendu, dans le cadre du Compact, les décaissements qui financent l’exécution des Travaux, le Maître d’Ouvrage notifiera cette suspension à l’Entreprise avec des informations détaillées, y compris la date de cette notification, avec une copie à l’Ingénieur Travaux, dans les 7 Jours suivant la réception de la notification de suspension par la MCC. Si d’autres financements sont disponibles dans des monnaies appropriées pour que le Maître d’Ouvrage puisse continuer de s’acquitter de ses paiements à l’Entreprise au-delà de 60 jours à compter de la date de notification de la suspension par la MCC, le Maître d’Ouvrage indiquera dans sa notification à l’Entreprise la mesure dans laquelle il est raisonnablement en mesure de disposer de ces financements. Pour parer à toute confusion, les Financements de la MCC ne feront en aucun cas l’objet d’un co-financement, d’un financement conjoint ou d’arrangements similaires qui violeraient les termes du Compact. » |
| --- | --- |

3.  L’Ingénieur Travaux

| Alinéa 3.1 Responsabilités et Autorité de l’Ingénieur Travaux | Modifier l’Alinéa 3.1 en remplaçant le mot « peut » dans la première phrase du troisième praagraphe par le mot « doit ». Modifier le sous-para. (b) de l’Alinéa 3.1 en supprimant le mot « et » à la fin. Modifier le sous-para. (c) de l’Alinéa 3.1 en remplaçant le point à la fin par « ; et » . |
| --- | --- |
|  | Modifier l’Alinéa 3.1 en ajoutant à la fin : « (d) Tout acte effectué par l’Ingénieur Travaux en réponse à une demande de l’Entreprise sera, sauf indication expresse contraire, notifié par écrit à l’Entreprise dans les 28 Jours à compter de la réception. « Les dispositions suivantes s’appliqueront également : « L’Ingénieur Travaux devra obtenir l’autorisation spécifique du Maître d’Ouvrage avant de prendre toute mesure dans le cadre des alinéas suivants des présentes Clauses : (i) Alinéa 4.12 [Conditions Physiques Imprévisibles] : Déterminer ou s’accorder sur une prolongation des temps et/ou sur des coûts supplémentaires. (ii) Alinéa 13.1 [Droit de modifiation] : ordonner une modification, à moins qu’elle n’augmente le Montant du Marché Accepté d’un pourcentage inférieur à celui précisé dans les Conditions Particulières d’Exécution. (iii) Alinéa 13.3 [Procédure de modification] : Approuver une proposition de modification soumise par l’Entreprise conformément aux dispositions de l’Alinéa 13.1 [Droit de modification] ou 13.2 [Ingénierie des Valeurs] sauf si cette modification augmenterait le Montant du Marché Accepté d’un pourcentage inférieur à celui précisé dans les Conditions Particulières d’Exécution. (iv) Alinéa 13.4 [Paiement dans les monnaies applicables]: Préciser le montant à payer dans chacune des monnaies applicables. « En dépit de l’obligation, énoncée précédemment, d’obtenir l’autorisation spécifique du Maître d’Ouvrage, si, de l’avis de l’Ingénieur Travaux, une urgence survient qui met en péril la sécurité de vies humaines, celle des Travaux ou celle d’une propriété contiguë, il peut, sans pour autant dégager l’Entreprise de ses obligations et responsabilités au titre du Marché, ordonner à l’Entreprise de faire tout travail ou toute chose qui, de l’avis de l’Ingénieur Travaux, contribuerait à atténuer ou à réduire ce péril. L’Entreprise devra suivre sans attendre une telle instruction de l’Ingénieur Travaux malgré l’absence d’accord du Maître d’Ouvrage. Dans les 7 Jours qui suivent ces instructions d’urgence, l’Ingénieur Travaux devra fournir des preuves écrites de ces instructions au Maître d’Ouvrage. L’Ingénieur Travaux devra déterminer un ajout au Prix du Marché relativement à ces instructions et conformément au paragraphe 13 [Modifications et Révision des Prix] et informera l’Entreprise en conséquence, en copie au Maître d’Ouvrage. » |

4. L’Entreprise

| Alinéa 4.1 Obligations Générales de L’Entreprise | Modifier l’Alinéa 4.1 en ajoutant à la fin : « Tous les matériels, matériaux et services à intégrer ou nécessaires aux Travaux, doivent provenir d’un pays répondant aux critères définis par la MCC. La MCC permet aux sociétés et personnes de tous les pays d’offrir des biens, travaux et services pour les projets financés par la MCC. Exception à ce qui précède, les personnes ou les sociétés d’un pays ou les produits fabriqués dans un pays peuvent être exclus si : selon la loi, le Gouvernement de [insérer le nom du pays de l’Entité MCA] interdit des relations commerciales avec ce pays, à condition que la MCC soit convaincue que cette exclusion n’empêche pas une concurrence efficace pour la fourniture des biens et travaux nécessaires ; ou conformément à une Décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, [insérer le nom du pays de l’Entité MCA] interdit toute importation de produits de ce pays ou tous paiements aux personnes ou entités de ce pays ; ou cette personne ou société a été portée sur la liste noire des personnes interdites de participation aux procédures de passation des Marchés financés par la Banque Mondiale, exclue ou suspendue de participation aux procédures de passation des Marchés financés par le Gouvernement des Etats-Unis, ou interdite autrement par une loi, un décret-loi ou une politique américaine applicable, y compris dans le cadre des politiques anti-terroristes en vigueur ; par conséquent, cette personne ou société sera exclue des procédures d’adjudication aux termes du Compact. « Les Etats-Unis interdisent les relations commerciales avec Cuba, l’Iran, la Corée du Nord, le Soudan et la Syrie. Les personnes, entités, biens et services de certains autres pays peuvent être exclus également, et l’Entreprise se réfèrera à : www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/. » |
| --- | --- |
| Alinéa 4.2 Garantie de Bonne Exécution | Modifier l’Alinéa 4.2 en ajoutant à la fin : « Sans pour autant limiter les autres dispositions du présent Alinéa 4.2, lorsque l’Ingénieur Travaux décidera d’un ajout au Prix du Marché en raison d’une évolution des coûts et/ou de la législation, ou en raison d’une modification de plus de 25 pour cent de la fraction du Prix du Marché payable dans une monnaie spécifique, l’Entreprise, à la demande écrite de l’Ingénieur Travaux, augmentera sans attendre la valeur de la Garantie de Bonne Exécution dans la monnaie applicable d’un pourcentage égal. » « La Garantie de Bonne Exécution d’une coentreprise sera émise de sorte à engager pleinement tous les associés de la coentreprise envisagée. Si la coentreprise n’était juridiquement constituée au moment où la Garantie de Bonne Exécution a été fournie, la Garantie de Bonne Exécution sera au nom de tous les futurs associés. » |
| Alinéa 4.3 Représentant de l’Entreprise | Modifier l’Alinéa 4.3 en ajoutant à la fin : « Si l’Ingénieur Travaux établit que le Représentant de l’Entreprise ou l’une de ces personnes ne parle pas couramment cette langue, l’Entreprise mettra à disposition des interprètes compétents pendant toutes les heures de travail en nombre jugé suffisant par l’Ingénieur Travaux. » |
| Alinéa 4.4 Sous-Traitants | Modifier Alinéa 4.4 en ajoutant à la fin : « L’approbation de l’Ingénieur Travaux ne sera pas demandée si le marché sous-traité est inférieur à un pour cent [1%] du Prix du Marché, dans la limite maximale de 100 000 USD. Si la valeur totale de tous les marchés sous-traités à des sous-traitants non approuvés atteint 250 000 USD, chaque utilisation ultérieure d’un sous-traitant non approuvé exigera l’accord préalable de l’Ingénieur Travaux. » Modifier le sous-para. (d) de l’Alinéa 4.4 en ajoutant à la fin, avant le point, ce qui suit : « et chacune des dispositions indiquées à l’Annexe A : Dispositions Générales du Compact, annexées au Cahier des Clauses Administratives Particulières. ». |
| Alinéa 4.8 Procédures de Sécurité | Modifier l’Alinéa 4.8 en ajoutant à la fin : « L’Entreprise notifiera l’Ingénieur Travaux et le Maître d’Ouvrage dans les 48 heures ou dès que possible, de tout accident survenu qui a entraîné des dommages ou la perte de biens, un handicap ou des pertes en vies humaines, ou dont l’impact important sur l’environnement a été ou pouvait être raisonnablement prévu ; elle devra remettre à l’Ingénieur Travaux et au Maître d’Ouvrage au plus tard dans les 28 jours suivant l’accident un rapport synthétique de cet accident. » |
| Alinéa 4.18 Protection de l’Environnement | Modifier l’Alinéa 4.18 en ajoutant à la fin : « L’Entreprise appliquera les recommandations du Plan de Gestion de l’Environnement (« PGE ») contenu dans les Spécifications visant la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement. « L’Entreprise s’assurera que ses activités, dans le cadre du Marché, respectent les Directives Environnementales de la MCC ( définies dans le Compact) disponibles sur le site Internet de la MCC : http://www.mcc.gov, et qu’elles ne sont pas « susceptibles de créer un risque significatif pour l’environnement, la santé ou la sécurité », tel que ces Directives le définissent, sachant que l’Entreprise n’est pas responsable des impacts écologiques et sociaux des Travaux dans la mesure où ces impacts résultent directement de l’exécution de Travaux qui ont été conçus par le Maître d’Ouvrage. « L’Entreprise demandera la confirmation écrite du Maître d’Ouvrage que les actions qui doivent être menées à bien au titre du Plan d’Action de Réinstallation (« PAD ») ont été terminées avant le début des Travaux ou de chacune des tranches de Travaux (selon le cas). L’Entreprise devra également notifier immédiatement l’Ingénieur Travaux de toute acquisition de terrain ou de besoins en réinstallation résultant de la conception des Travaux et qui n’ont pas été pris en compte dans le PAR. Aucune tranche de travaux ne sera lancée dans la zone nouvellement identifiée sans l’approbation de l’Ingénieur Travaux. « L’Entreprise devra mettre en œuvre les consignes d’hygiène et de sécurité des PGE approuvés et les directives données à l’issue des inspections périodiques qui doivent être entreprises en tant que partie intégrante du fonction de supervision de l’Ingénieur Travaux pour s’assurer que les exigences des PGE sont satisfaites. « L’Entreprise s’assurera que les personnels du Sous-Traitant et ses personnels comprennent et travaillent conformément aux principes et exigences des dispositions en matière d’impact écologique et social du présent Alinéa, et que des normes similaires s’appliquent aux systèmes de gestion de l’impact environnemental et social du Sous-Traitant et à sa performance en termes environnementaux et sociaux. « Le programme de l’Entreprise doit nettement prouver les procédures et méthodes de travail que l’Entreprise et ses Sous-Traitants adopteront de manière à satisfaire aux exigences relatives à l’impact environnemental et social prévues dans le présent Alinéa. « L’Entreprise assurera une gestion appropriée des déchets de construction et de terrassement. « L’Entreprise restituera le Site dans son état d’origine ou dans l’état indiqué dans les Spécifications, après achèvement des Travaux. » |
| Alinéa 4.21 Rapports d’Avancement | Modifier l’Alinéa 4.21 en ajoutant à la fin : « Dans les 7 jours qui suivent la remise par l’Entreprise de son rapport d’avancement mensuel, l’Ingénieur Travaux et le Maître d’Ouvrage se réuniront avec l’Entreprise pour discuter de l’avancement des Travaux. » |

5.  Sous-Traitants Désignés

| Alinéa 5.2 Objections aux Désignations | Modifier l’Alinéa 5.2 en ajoutant à la fin : « (iii) ne sera payé que si l’Entreprise a reçu du Maître d’Ouvrage les paiements des sommes dues dans le cadre du Marché sous-traité auquel il est fait référence au titre de l’Alinéa 5.3 [Paiement des Sous-traitants Désignés]. » |
| --- | --- |

6.  Personnels et Main d’Œuvre

| Alinéa 6.7 Hygiène et Sécurité | Modifier l’Alinéa 6.7 en ajoutant à la fin : « L’Entreprise doit mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la séropositivité/ au SIDA dans les zones du projet conformément au PGE approuvé, par le biais d’un prestataire de services, et doit prendre toutes les mesures spécifiées dans le Marché pour réduire le risque de transmission du virus HIV entre les Personnels de l’Entreprise et la communauté locale, pour encourager un diagnostic précoce et aider les personnes atteintes. » |
| --- | --- |
| Alinéa 6.8 Surveillance du Changier de l’Entreprise | Modifier l’Alinéa 6.8 en ajoutant à la fin : « Si l’Ingénieur Travaux détermine que les Personnels de l’Entreprise chargés de la surveillance du chantier ne parlent pas suffisamment cettte langue, l’Entreprises mettra à leur disposition des interprètes compétents durant toutes les heures de travail, en un nombre jugé suffisant par l’Ingénieur Travaux. » |
| Alinéa 6.12 Personnels Etrangers | Ajouter ce qui suit à l’Alinéa 6.12: « L’Entreprise peut faire venir dans le Pays tous les travailleurs étrangers nécessaires à l’exécution des Travaux dans les limites autorisées par les lois en vigueur. L’Entreprise s’assurera que ces travailleurs possèdent les visas de résident et les permis de travail requis. Si l’Entreprise le lui demande, le Maître d’Ouvrage fera de son mieux, en temps opportun et de façon diligente, pour aider l’Entreprise à obtenir tous les permis requis aux niveaux local, national ou gouvernemental pour faire venir les travailleurs de l’Entreprise. « L’Entreprise sera responsable du retour de ces travailleurs à leur lieu de recrutement ou à leur domicile. En cas de décès dans le Pays de l’un de ces travailleurs ou d’un membre de leur famille, l’Entreprise devra également prendre les dispositions appropriées pour le rappatriement du corps ou l’enterrement sur place. » |
| Alinéa 6.13 Interdiction d’Employer des Enfants à des Tâches Dangereuses | Ajouter ce qui suit à l’Alinéa 6.13 : « L’Entreprise ne doit employer aucun enfant pour effectuer un travail qui constitue une exploitation économique de l’enfant, ou est susceptible d’être dangereux pour, ou d’empiéter sur l’éducation de, l’enfant, de nuire à sa santé, à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. » |
| Alinéa 6.14 Dossiers d’Embauche de la Main d’Œuvre | Ajouter ce qui suit à L’Alinéa 6.14 : « L’Entreprise tiendra des dossiers complets et précis sur l’embauche de main d’œuvre sur le Site. Les dossiers doivent comprendre le nom, l’âge, le sexe, les heures travaillées et les salaires payés de/à toutes les personnes embauchées. Ces dossiers doivent faire l’objet d’une note synthétique chaque mois qui sera remise à l’Ingénieur Travaux, et ils doivent être disponibles pour l’inspection des auditeurs pendant les heures normales de travail. Ils doivent être inclus dans les informations remises par l’Entreprise conformément à l’Alinéa 6.10 [Dossiers du Personnel et des Matériels de l’Entreprise]. » |

7.  Installations, Matériaux et Façon

| Alinéa 7.7 Propriété des Installations et des Matériaux | Modifier l’Alinéa 7.7 en remplaçant les sous-paras. (a) et (b) par ce qui suit : « (a) quand cela est incorporé dans les Travaux ; (b) lorsqu’il l’Entreprise se voit verser la valeur correspondante des Installations et des Matériaux conformément à l’Alinéa 8.10 [Paiements relatifs aux Installations et aux Matériaux en cas de Suspension]. » |
| --- | --- |

8.  Commencement, Retards et Suspension

| L’Alinéa 8.6 Taux d’Avancement | Modifier l’Alinéa 8.6 en insérant ce qui suit à la fin : « Les coûts supplémentaires des méthodes révisées, mesures d’accélération comprises, ordonnées par l’Ingénieur Travaux pour réduire les retards pour des raisons indiquées à l’Alinéa 8.4 [Prolongation des Temps d’Achèvement] seront payés par le Maître d’Ouvrage sans toutefois générer d’autres paiements à l’Entreprise. » |
| --- | --- |
| Alinéa 8.12 Reprise des Travaux | Modifier l’Alinéa 8.12 en insérant ce qui suit à la fin : « après avoir reçu de l’Ingénieur Travaux une instruction à cet effet conformément au paragraphe 13 [Modifications et Révisions des Prix]. » |

11.  Responsabilité des Désordres et Malfaçons

| Alinéa 11.3 Prolongation des Périodes de Notification des Désordres et Malfaçons | Modifier l’Alinéa 11.3 en insérant ce qui suit à la fin de la première phrase du premier paragraphe : « attribuable(s) à l’Entreprise. » |
| --- | --- |

12.  Mesures et Evaluation

| Alinéa 12.1 Travaux à Mesurer | Modifier l’Alinéa 12.1 en insérant ce qui suit à la fin de la permière phrase du premier paragraphe : « L’Entreprise doit indiquer dans chaque demande, conformément aux dispositions des Alinéas 14.3 [Demande de Paiements Intermédiaires Certifiés], 14.10 [Déclaration à l’Achèvement] et 14.11 [Demande de Paiement Certifié Final], les quantités et autres informations étayant les montants auxquels elle estime avoir droit au titre du Marché. » |
| --- | --- |
|  | Modifier l’Alinéa 12.1 en insérant ce qui suit à la fin de la deuxième phrase du dernier paragraphe : « et certifier le paiement de la partie non contestée. » |
| Alinéa 12.3 Evaluation | Modifier l’Alinéa 12.3 en insérant ce qui suit à la fin de la première phrase du deuxième paragraphe : « Toute unité d’œuvre incluse dans les Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif pour laquelle aucun taux ni prix n’a été précisé, sera considérée comme incluse dans les taux et prix d’autres unités figurant au Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif et ne sera pas payée séparément. » |
|  | Modifier l’Alinéa 12.3 en remplaçant « 10% » dans (a)(i) par « 25% » et en remplaçant « 0,01% » dans (a)(ii) par « 0,25% ». |

13.  Modifications et Révisions

| Alinéa 13.1 Droit de Modification | Modifier l’Alinéa 13.1 en insérant ce qui suit à la fin de la première phrase du deuxième paragraphe : « ou (ii) cette modification entraîne des changements substantiels dans l’ordre ou dans l’avancement des Tavaux. » |
| --- | --- |
| Alinéa 13.7 Révision en raison de changement du droit en vigueur | Modifier l’Alinéa 13.7 en ajoutant ce qui suit à la find du premier paragraphe : « , étant entendu que de telles révisions des prix ne seront pas effectués en raison de changements de la législation fiscale du Pays, selon le terme défini et utilisé à l’Alinéa 21. » Modifier l’Alinéa 13.7 en ajoutant à la fin : « En dépit de ce qui précède, l’Entreprise n’aura pas droit à cette prolongation des temps si elle a déjà été prise en considération en déterminant une prolongation, et ce Coût ne sera pas payé séparément s’il a déjà été pris en considération dans l’indexation des entrants du tableau des données de révision, conformément aux dispositions de l’Alinéa 13.8 [Révisions en raison de l’évolution des Coûts]. » |
| Alinéa 13.8 Révisions en raison de l’évolution des Coûts | Modifier l’Alinéa 13.8 en insérant ce qui suit après la première phrase du deuxième paragraphe : « La révision des prix se fera pour la première fois pendant la durée du Marché, à la fin du Mois 18, et chaque année par la suite. » |

14.  Prix du Marché et Révisions

| Alinéa 14.1 Le Prix du Marché | Modifier le sous-para. (b) de l’Alinéa 14.1 en supprimant la proposition « sauf indication contraire de l’Alinéa 13.7 [Révisions en raison de changement du droit en vigueur] ». » |
| --- | --- |
| Alinéa 14.2 Acomptes | [Veuillez consulter le Guide de Passation des Marchés du Programme MCC : Guide MCC sur les Paiements au titre des Marchés Publics. Le versement d’acomptes dans les Marchés financés par la MCC ne se fait qu’exceptionnellement et ces exceptions doivent être approuvées par la MCC. Le présent Alinéa 14.2 ne s’appliquera au Marché qu’au cas où une exception aurait été approuvée.] |
|  | Modifier l’Alinéa 14.2 en supprimant la proposition « en tant que prêt sans intérêts » de la première phrase du premier paragarphe. » |
|  | Modifier l’Alinéa 14.2 en remplaçant le cinquième paragraphe par ce qui suit : « Sauf indication contraire des Conditions Particulières d’Exécution, l’acompte sera remboursé par le biais de déductions en pourcentages des paiements intermédiaires certifiés par l’Ingénieur Travaux conformément à l’Alinéa 14.6 [Emission des Paiements Intermédiaires Certifiés], comme suit : les déductions commenceront par le Paiement Intermédiaire Certifié qui suit celui où la totalité des Paiements Intermédiaires (en excluant les acomptes, déductions et le remboursement des retenues de Garantie) Certifiés à l’Entreprise aura atteint le pourcentage du Montant du Marché Accepté stipulé aux Conditions Particulières d’Exécution, moins les Montants Prévisionnels ; et les déductions seront effectuées au taux d’amortissement déclaré dans les Conditions Particulières d’Exécution sur le montant de chaque Paiement Intermédiaire Certifié (en excluant l’acompte et les déductions pour leur remboursement ainsi que les déductions des retenues de Garantie) dans les monnaies et les proportions de l’acompte, jusqu’à ce que celui-ci soit remboursé ; toujours à condition que l’acompte soit entièrement remboursé avant le moment où le pourcentage du Montant du Marché Accepté moins les Montants Prévisionnels stipulés dans les Particulières d’Exécution, a été certifié pour paiement. » |
|  | Modifier l’Alinéa 14.2 en insérant ce qui suit après ‘est échu’ dans la dernière phrase : « et en cas de résiliation au titre de la Clause 15 [Résiliation par le Maître d’Ouvrage] et de l’Alinéa 19.6 [Résiliation optionnelle, Paiement et Restitution], … » |
|  | Si une exception n’est pas accordée et qu’aucun acompte ne sera versé, le présent Alinéa 14.2 indiquera : « Modifier l’Alinéa 14.2 en le supprimant intégralement et en le remplaçant par le mot « Réservé ». » |
| Alinéa 14.7 Paiement | Modifier l’Alinéa 14.7 en remplaçant la première ligne par ce qui suit : « Le Maître d’Ouvrage paiera, ou fera payer, à l’Entreprise : » |
| Alinéa 14.8 Retard de Paiement | Modifier l’Alinéa 14.8 en remplaçant le deuxième paragarphe par ce qui suit : « Ces frais financiers seront calculés aux taux d’intérêt annuels et payés dans les monnaies indiquées dans les Conditions Particulières d’Exécution. » |
| Alinéa 14.9 Paiement des Retenues de Garantie | Modifier l’Alinéa 14.9 en remplaçant « deux-cinquièmes (40%) » dans les premier et deuxième paragraphes par « un-demi (50%) ». |
|  | Modifier l’Alinéa 14.9 en ajoutant à la fin : « Quand le Certificat de Réception aura été émis pour les Travaux et que le paiement de la première moitié de la Retenue de Garantie aura été certifiée par l’Ingénieur Travaux, l’Entreprise aura le droit de substituer une garantie sous la forme annexée dans le CCAP ou sous une forme approuvée par le Maître d’Ouvrage et fournie par une entité approuvée par le Maître d’Ouvrage, à la seconde moitié de la Retenue de Garantie. L’Entreprise doit s’assurer que la Garantie correspond aux montants et monnaies de la seconde moitié de la Retenue de Garantie, et qu’elle est valable et applicable jusqu’à ce que l’Entreprise ait exécuté et achevé les Travaux, et corrigé les désordres et malfaçons, tel qu’indiqué pour la Garantie de Bonne Exécution à l’Alinéa 4.2. [Garantie de bonne exécution]. Après réception de cette garantie par le Maître d’Ouvrage, l’Ingénieur Travaux certifiera, et le Maître d’Ouvrage paiera ou fera payer, la seconde moitié de la Retenue de Garantie. Le décaissement de la seconde moitié de la Retenue contre cette garantie remplacera alors le décaissement selon les dispositions du second paragraphe de ce sous-alinéa. Le Maître d’Ouvrage retournera la garantie à l’Entreprise dans les 21 jours à compter de la réception d’une copie du Certificat d’Achèvement. « Si la Garantie de Bonne Exécution exigée selon les dispositions de l’Alinéa 4.2 [Garantie de Bonne Exécution] est sous la forme d’une garantie à première demande, et que le montant garanti au moment où le Certificat de Réception est émis est supérieur à la moitié de la Retenue de Garantie, la Garantie de Retenue ne sera pas demandée. Si le montant garanti par la Garantie de Bonne exécution au moment où le Certificat de Réception est émis est inférieur à la moitié de la Retenue, la Garantie de Retenue ne sera demandée que pour la différence entre la moitié de la Retenue et le montant garanti par la Garantie de Bonne exécution. » |
| l’Alinéa 14.11 Demande de Certificat de Paiement Final | Modifier l’Alinéa 14.11 en insérant ce qui suit dans la première phrase du deuxième paragraphe après ‘pourra raisonnablement demander’. » « dans les 28 Jours à compter de la réception de cette version » … |

15.  Résiliation par le Maître d’Ouvrage

| Alinéa 15.2 Résiliation par le Maître d’Ouvrage | Modifier le sous-para. (e) de l’Alinéa 15.2 en supprimant le mot « ou » à la fin. Modifier le sous-para. (f) de l’Alinéa 15.2 en remplaçant le point à la fin par une virgule. Modifier l’Alinéa 15.2 en ajoutant ce qui suit après le texte du sous-para. (f) : (g) si de l’avis du Maître d’Ouvrage ou de la MCC, l’Entreprise faillit à ses obligations relativement à son utilisation des financements visés à l’Annexe A : Dispositions Générales du Compact annexée au Cahier des Clauses Administratives Particulières, ou si le Compact expire, est suspendu ou est résilié en tout ou partie, conformément aux dispositions du Compact. » Modifier l’Alinéa 15.2 en remplaçant la deuxième phrase du deuxième paragraphe par ce qui suit : « Toutefois, dans le cas des sous-para. (e), (f), (g) ou (h), le Maître d’Ouvrage pourra par voie de notification, résilier immédiatement le Marché. Dans le cas d’une notification du Marché par le Maître d’Ouvrage, conformément au sous-para. (g), l’Entreprise devra rembourser tous les financements utilisés abusivement. Dans le cas d’une résiliation du Marché par le Maître d’Ouvrage conformément au sous-para. (h), l’Entreprise sera payée conformément à l’Alinéa19.6 [Résiliation optionnelle, Paiement et Restitution] conformément aux dispositions du Compact et des documents connexes. » |
| --- | --- |
| Alinéa 15.6 Pratiques de Corruption ou de Fraude | Ajouter l’Alinéa 15.6 suivant : « La MCC exige que tous les bénéficiaires du Financement MCC, y compris l’Entité MCA et l’ensemble des soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs, sous-traitants et consultants au titre de marchés financés par la MCC, observent les normes de déontologie les plus strictes lors de la passation et de l’exécution de ces marchés. Dans la poursuite de cette politique, les dispositions suivantes s’appliqueront : (a) Aux fins d’application des présentes dispositions, les termes ci-dessous sont définis comme suit : « pratique de corruption » fait référence au fait d’offrir, de donner, de recevoir ou de soliciter, directement ou indirectement, tout objet de valeur en vue d’influencer l’action d’un agent public (y compris le personnel de l’Entité MCA et de la MCC et les employés d’autres organisations chargées de la prise ou de l’étude des décisions de sélection) au cours de la procédure de sélection ou de l’exécution du contrat ou effectuer un paiement à un tiers dans le cadre de l’exécution du Contrat, en violation de : (A) la Loi [E.-U.] de 1977, modifiée, sur la lutte contre la corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act 1977) (15 USC 78a et suiv.) (ci-après « Loi FCPA »), ou toute action autre qui enfreindrait la Loi FCPA si la FCPA s’appliquait, ou (B) toute dispositionlégale du/ de la [pays] ; « pratique de fraude » désigne toute action ou omission, et notamment des déclarations erronées, destinée(s) à influencer (ou tenter d’influencer) une procédure d’adjudication ou l’exécution d’un marché afin d’en tirer un avantage financier ou d’autre nature, ou pour se dérober (ou tenter de se dérober) à une obligation ; « Manœuvres collusoires » désigne toute manœuvre ou entente entre deux parties ou plus, avec ou sans la connaissance de l’Entité MCA, visant à maintenir artificiellement les prix à des niveaux non concurrentiels et à priver l’Entité MCA des avantages de la libre concurrence ; « Pratiques coercitives » désigne le fait de porter préjudice ou de menacer de porter préjudice, directement ou indirectement, à toutes personnes ou à leurs biens en vue d’influencer le processus de d’adjudication, ou l’exécution, d’un marché ; « Pratique obstructive » signifie : (aa) détruire, falsifier, altérer ou dissimuler les preuves matérielles d’une enquête ou faire des déclarations erronées à des enquêteurs en vue de nuire à une enquête visant des allégations de pratiques de corruption, frauduleuses, coercitives, collusives ou interdites ; et menacer, harceler ou intimider des parties afin de les empêcher de révéler ce qu’elles savent des questions qui font l’objet de l’enquête ou de les empêcher de poursuivre l’enquête ; et (bb) agir de sorte à empêcher l’exercice des droits d’inspection et d’audit de la MCC prévus au Compact et aux contrats connexes. (b) La MCC se réserve le droit d’annuler la partie du Financement MCC allouée au Marché s’il établit, à un moment quelconque, que les représentants du Maître d’Ouvrage, de l’Entreprise ou de tout autre bénéficiaire du Financement MCC se sont livrés à des pratiques de corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives, obstructives ou prohibées pendant la procédure d’adjudication ou l’exécution du Marché, sans que le Maître d’Ouvrage, l’Entreprise ni cet autre bénéficiaire n’ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la MCC, les mesures nécessaires pour porter remède à cette situation Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de sanctionner l’Entreprise, y compris de le déclarer inéligible, soit indéfiniment soit pour une période déterminée, à se voir attribuer des marchés financés par la MCC s’il établit, à un moment quelconque, que l’Entreprise s’est livré(e), directement ou par l’intermédiaire d’un agent, à des pratiques de corruption, de fraude, à des manœuvres collusoires, coercitives, obstructives ou prohibées au cours du processus d’adjudication ou de l’exécution de ce Marché ou d’un autre marché financé par la MCC. Si la MCC établit, à un moment quelconque, que les l’Entreprise, ses Sous-Traitants, des Personnels de ses Sous-Traitants, ou leurs agents ou leurs filiales se sont livrés, directement ou indirectement, à des pratiques de corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives, obstructives ou prohibées pendant la procédure d’adjudication ou l’exécution du Marché, le Maître d’Ouvrage ou la MCC pourra, par voie de notification, résilier immédiatement l’emploi de l’Entreprise et l’expulser du Site, et les dispositions de la Clause 15 [Résiliation par le Maître d’Ouvrage] s’appliqueront comme si une telle expulsion avait été effectuée au titre de l’Alinéa 15.2(f) [Résiliation par le Maître d’Ouvrage]. S’il était avéré que des Personnels de l’Entreprise s’étaient livrés à des pratiques de corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives, obstructives ou prohibées pendant la procédure d’adjudication ou l’exécution du Marché, mais que le Maître d’Ouvrage ou la MCC choisisse de ne pas résilier le Marché conformément à l’alinéa précédent, le(s) Personnel(s) concerné(s) sera(seront) remercié(s) conformément à l’Alinéa 6.9 [Personnels de l’Entreprise]. » |

16.  Suspension et Résiliation par L’Entreprise

| Alinéa 16.2 Résiliation par l’Entreprise | Modifier le sous-para.. (d) de l’Alinéa 16.2 en ajoutant à la fin : « de façon à influer matériellement et à léser l’équilibre économique du Marché et/ou la capacité de l’Entreprise à exécuter le Marché. » |
| --- | --- |
|  | Modifier l’Alinéa 16.2 en ajoutant à la fin du premier paragraphe : « (h) l’Entreprise ne reçoit pas d’instruction de l’Ingénieur Travaux attestant que les deux Parties ont reconnu ensemble que les conditions préalables au lancement des Travaux étaient réunies, conformément aux dispositions de l’Alinéa 8.1 [Commencement des Travaux]. » |

17.  Risques et Responsibilités

| l’Alinéa 17.3 Risques du Maître d’Ouvrage | Modifier l’Alinéa 17.3 en remplaçant la première ligne par ce qui suit : « Les risques courus par le Maître d’Ouvrage, dans la mesure où ils affectent directement l’exécution des Travaux dans le Pays où les Travaux Permanents doivent être exécutés, sont : » |
| --- | --- |
| l’Alinéa 17.6 Limite de la Responsabilité | Modifier l’Alinéa 17.6 en remplaçant le premier paragraphe par ce qui suit : « Une Partie ne sera pas responsable envers l’autre Partie de perte de jouissance des Travaux, de perte de bénéfices, de perte de contrats ou de tous dommages ou pertes indirects liés au Marché, autres que dans les cas expressément prévus aux Alinéas 8.7 [Indemnités de Retard] ; 11.2 [Coûts de levée des Désordres et Malfaçons] ; 15.4 [Paiements après Résiliation] ; 16.4 [Paiement à la Résiliation] ; 17.1 [Indemnités] ; 17.4 (b) [Conséquences des Risques du Maître d’Ouvrage] ; 17.5 [Droits de propriété intellectuelle et Industrielle]. » |

- Assurance

| Alinéa 18.1 Conditions Générales d’Assurance | Modifier l’Alinéa 18.1 en ajoutant à la fin : « La Partie qui souscrit les assurances aura le droit de souscrire les contrats concernant le Marché (et notamment, sans toutefois s’y limiter, l’assurance évoquée à la Clause 18 [Assurance]) auprès des assureurs de son choix tant est qu’ils soient établis dans des pays éligibles. » |
| --- | --- |

19.  Force Majeure

| Alinéa 19.4 Conséquences de cas de Force Majeure | Modifier l’Alinéa 19.4 en insérant ce qui suit à la fin du sous-para. (b) : « , y compris les coûts de révision ou de remplacement des Travaux et/ou des Biens endommagés ou détruits par Force Majeure, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la police des contrats d’assurance visés à l’Alinéa 18.2 [Assurance des Travaux et des Matériels de l’Entreprise]. » |
| --- | --- |

20.  Demandes, Différends et Arbitrage

| Alinéa 20.1 Demandes de l’Entreprise | Modifier l’Alinéa 20.1 en insérant ce qui suit comme un nouveau paragraphe entre les sous-paragraphes 6 et 7 : « Dans la période de 42 jours définie précédemment, l’Ingénieur Travaux agira conformément aux dispositions de l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de consentir à, ou de déterminer (i) la prolongation (le cas échéant) de la Période d’Exécution et d’Achèvement (avant ou après son expiration) conformément à l’Alinéa 8.4 [Prolongation de la Période d’Exécution], et/ou (ii) le paiement supplémentaire (le cas échéant) auquel l’Entreprise à droit dans le cadre du Marché. » |
| --- | --- |
|  | Modifier l’Alinéa 20.1 en supprimant le paragraphe 8 (dans l’ordre des paragraphes avant la modification effectuée plus haut) et le remplaçant par le nouveau paragraphe suivant : « Si l’Ingénieur Travaux ne répond pas dans les délais fixés dans le présent Alinéa, l’une ou l’autre Partie pourra considérer que la demande a été rejetée par l’Ingénieur Travaux, et l’une ou l’autre des Parties pourra porter cette demande devant le Comité de résolution des différends (DAB) conformément aux dispositions de l’Alinéa 20.4 [Solliciter l’intervention du Comité de Résolution des Différends(DAB)]. » |
| Alinéa 20.2 Désignation du Comitét de Résolution des Différends (DAB) | Modifier l’Alinéa 20.2 en insérant ce qui suit à la fin de la première phrase du deuxième paragraphe : « , dont les membres parleront couramment la langue de communication définie dans le Marché, seront des professionnels expérimentés du type de construction mis en œuvre dans les Travaux et de l’interprétation des documents contractuels. » |
|  | Modifier l’Alinéa 20.2 en insérant ce qui suit à la fin de la première phrase du troisième paragraphe : « dans les 28 Jours à compter de la date de signature du Marché par les deux Parties. » |
| Alinéa 20.6 Arbitrage | Modifier l’Alinéa 20.6 en remplaçant le premier paragraphe par ce qui suit : « Tout différend non réglé à l’amiable et relativement auquel la décision du DAB (le cas échéant) n’a pu être définitive et contraignante sera en dernier recours tranché par arbitrage. A moins que les Parties n’en conviennent différemment : Pour des Marchés avec des entreprises étrangères, La procédure d’arbitrage international sera conduite par l’instance d’arbitrage international spécifiée dans les Conditions Particulières d’Exécution, conformément aux règles d’arbitrage de l’institution choisie, le cas échéant, ou conformément aux règles d’arbitrage de la CNUDCI, au choix de l’institution d’arbitrage désignée ; Le lieu d’arbitrage sera la ville du siège de l’institution d’arbitrage désignée ou tout autre endroit choisi conformément aux règles d’arbitrage applicables ; et L’arbitrage se déroulera dans la langue de communication définie à l’Alinéa 1.4 [Droit et Langue], et (b) Pour les Marchés avec des entreprises domestiques, la procédure d’arbitrage sera conduite conformément au droit en vigueur dans le pays du Maître d’Ouvrage. » Modifier l’Alinéa 20.6 en ajoutant à la fin : « La MCC se réserve le droit de prendre part aux procédures d’arbitrage ci-dessous en qualité d’observateur, à sa seule discrétion, mais n’est pas tenue d’y participer. Que la MCC prenne part à une procédure d’arbitrage en qualité d’observateur ou non, les Parties fourniront à la MCC les transcriptions en anglais de toute procédure d’arbitrage ou audience, et une copie de la sentence arbitrale écrite motivée dans les dix (10) Jours à compter (a) de la fin de la procédure ou audience ou (b) de la date à laquelle la sentence a été rendue. La MCC pourra faire valoir ses droits au titre du Marché dans le cadre d’une procédure d’arbitrage aux termes de cette disposition ou devant un tribunal compétent. L’acceptation par la MCC du droit d’être observateur dans un arbitrage ne signifiera pas son approbation de la compétence des tribunaux ou de toute instance judiciaire ou de la compétence d’un panel d’arbitres. » |

Ajouter les Clauses et Alinéas suivants

21. Taxes

| Alinéa 21.1 Certaines Formes de Fiscalité Locale | « Comme le prévoient les dispositions du Compact, la plupart des services prestés au titre du Marché et des activités menées pour servir le Marché, et notamment ceux et celles liés à l’exécution des Travaux, sont exonérés de taxes, droits, impôts, retenues ou autres charges imposés par les dispositions légales actuellement ou ultérieurement en vigueur dans le pays du Maître d’Ouvrage (ci-après « taxe » et « taxes ») durant la durée effective du Compact, et notamment, sans toutefois s’y limiter : a. des impôts sur le revenu et autres impôts sur les bénéfices ou taxes commerciales imposés sur les sociétés et les entreprises (autres que les résidents nationaux et permanents du pays du Maître d’Ouvrage) ; et b. les droits et tarifs douaniers, taxes à l’importation et à l’exportation et autres taxes imposées sur l’importation, l’usage et la réexportation de biens, (y compris les Matériaux de l’Entreprise et leurs pièces de rechange, les Installations, les Matériaux et fournitures importés dans le Pays du Maître d’Ouvrage aux fins de l’exécution du Marché), les services ou effets personnels (y compris les véhicules personnels) à utiliser dans le cadre de l’exécution des Travaux, ou à l’usage des Personnels de l’Entreprise (des membres de leur famille) qui ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Pays du Maître d’Ouvrage et sont dans le Pays du Maître d’Ouvrage pour l’exécution des Travaux. » c. [Décrire de manière générale le mécanisme d’application de la TVA.] « Dans les cas d’importation de biens à usage personnel, l’information écrite qui s’y rapporte indiquera que les biens sont à l’usage personnel des Personnels de l’Entreprise (ou des membres de leur famille) qui ne sont ni ressortissants ni résidents permanents du Pays du Maître d’Ouvrage et qui sont dans le Pays du Maître d’Ouvrage pour exécuter les Travaux. » [[Toutes les dispositions et mesures propres à un pays concernant ce type d’impôts doivent être décrites en détail ici.] |
| --- | --- |
| Alinéa 21.2 Impôt sur le Revenu des Personnels Locaux | « Comme le prévoient les dispositions du Compact, le personnel et la main d’œuvre locaux de l’Entreprise (ressortissants ou résidents permanents du Pays du Maître d’Ouvrage) seront soumis à l’impôt sur le revenu du Pays du Maître d’Ouvrage imposé sur les salaires et les rémunérations en vertu du Droit en vigueur actuellement, et l’Entreprise sera tenue de s’acquitter de ses obligations à cet égard ainsi que le prévoit ce Droit. » |
| Alinéa 21.3 Obligation d’Acquitter ses Impôts | L’Entreprise, chaque Sous-traitant et leurs personnels respectifs s’acquitteront de tous les impôts et taxes auxquels ils sont assujettis en vertu du Droit applicable. Le Maître d’Ouvrage ne saurait en aucun cas être responsable de l’acquittement d’impôts ou de taxes. » |
| 22. Dispositions Générales du Compact |
| Alinéa 22.1 Dispositions qui font partie intégrale du Marché | « Les dispositions de l’Annexe A : Dispositions Générales d Compact, annexées au des Clauses Administratives Particulières, font partie intégrale du Marché. Pour lever toute ambiguïté, les Parties acceptent et comprennent que les dispositions de l’Annexe A reflètent certaines exigences du Gouvernement et du Maître d’Ouvrage au titre du Compact qui doivent être transférées à toute Entreprise ou Sous-Traitant qui prend part aux procédures de passation des Marchés ou à des Marchés futurs financés par la MCC, et, qu’à l’instar des autres dispositions du Marché, les dispositions de cette Annexe A sont des obligations contraignantes et exécutoires du Marché. » |
| Alinéa 22.2 Dispositions à incorporer systématiquement | « Dans le cadre de tout Marché sous-traité par l’Entreprise dans la mesure permise par les termes du Marché, l’Entreprise s’assurera d’incorporer l’ensemble des dispositions de l’Annexe A : Dispositions Générales du Compact, annexées au Cahier des Clauses Administratives Particulières dans tout document contractuel lié au Marché sous-traité. » |

Annexe A : Dispositions Générales du Compact

Dispositions Générales

Les termes qui commencent par une majuscule employés dans la présente Annexe mais qui n’y sont pas définis auront le sens qui leur est donné dans le Marché ou dans le Compact.

Le Maître d’Ouvrage a la responsabilité de la supervision et de la gestion de la mise en œuvre du Compact au nom du Gouvernement, et entend affecter une partie des produits du Compact au règlement de paiements éligibles au titre du présent Marché, étant entendu que (i) ces paiements seront effectués uniquement à la demande et au nom de l’Entité MCA et autorisés par l’Agent Fiscal ; (ii) la MCC n’aura aucune obligations envers le Consultant au titre du Compact ou du présent Marché ; (iii) ces paiements relèveront à tous égards des termes et conditions du Compact ; et (iv) aucune partie autre que le Gouvernement et l’Entité MCA ne saurait jouir de droits conférés par le Compact ni se prévaloir des Financements MCC.

A.  Statut de la MCC ; Droits Réservés ; Tiers Bénéficiaire

  - Statut de la MCC. La MCC est une société publique nationale des Etats-Unis qui agit au nom du gouvernement des Etats-Unis dans le cadre de la mise en œuvre du Compact. En cette qualité, la MCC n’a aucune obligation dans le présent Marché, et jouit d’une parfaite immunité relativement à toute action ou procédure de justice engagée relativement, ou liée, au présent Marché. Dans les matières naissant du, ou liées au, présent Marché, la MCC n’est soumise à la compétence d’aucun tribunal, instance judiciaire ou autre organe d’une juridiction, quelle qu’elle soit.

  - Droits Réservés de la MCC.

    - Certain droits sont expressément réservés à la MCC au titre du présent Marché, du Compact et autres documents connexes du Compact, et notamment le droit d’approuver les termes et conditions du présent Marché, les modifications qui y sont apportées, et le droit de suspendre ou de résilier le présent Marché.

    - La MCC, en se réservant ces droits au titre du présent Marché, du Compact ou de tout autre document connexe du Compact, a agi uniquement en qualité de bailleur de fonds qui s’attache à garantir que les financements accordés par le gouvernement des Etats-Unis soient correctement utilisés ; toute décision de la MCC d’exercer ou de ne pas exercer ces droits sera prise en sa qualité de bailleur de fonds dans le cadre de son activité de financement, et ne saurait être comprise comme faisant de la MCC une partie au présent Marché.

    - La MCC pourra ponctuellement exercer ses droits, ou discuter de questions liées au présent Marché avec les Parties ou avec le Gouvernement, selon les cas, ensemble ou séparément, sans pour autant qu’elle n’endosse de responsabilité ou d’obligation envers aucune partie.

    - L’approbation (ou absence d’approbation) ou l’exercice (ou le non–exercice) de ses droits par la MCC ne saurait empêcher le Gouvernement, l’Entité MCA, la MCC ou toute autre personne ou entité de faire valoir ses droits contre le Consultant, ou dégager le Consultant de toute responsabilité que le Consultant pourrait avoir envers le Gouvernement, l’Entité MCA, la MCC, ou toute autre personne ou entité. Dans le cadre de la présente clause (d), la MCC sera à entendre comme incluant tout dirigeant, administrateur, employé, filiale, agent ou représentant de la MCC.

  - Tiers Bénéficiaire. La MCC sera réputée être un tiers bénéficiaire au titre du présent Marché.

B. Limitation de l’utilisation ou du traitement des Financements MCC

L’utilisation et le traitement des Financements MCC liés au présent Marché ne sauraient enfreindre les limitations ou les exigences prévues au Compact ou dans tout autre contrat pertinent ou dans la Lettre de Mise en Œuvre ou en Droit Applicable ou par les politiques du gouvernement des Etats-Unis. Un document de synthèse des dispositions applicables, auxquelles il est ici fait référence, est disponible sur le site Internet de la MCC www.la MCC.gov/guidance/compact/funding_limitations.pdf.

C. Achats par procédure de passation de marchés

L’Entreprise s’assurera que les achats de biens, de services et de travaux effectués au titre du présent Marché, soient en accord avec les principes généraux énoncés dans le Compact et dans les Directives relatives à la passation des marchés du programme de la MCC. L’Entreprise se conformera aux conditions d’éligibilité visant les provenances prohibées ou aux dispositions limitant la capacité de certaines parties en vertu des lois, des règlements et des politiques des Etats-Unis, des politiques ou directives applicables de la Banque mondiale et conformément à toute autre exigence en matière d’éligibilité que pourrait formuler la MCC ou le Maître d’Ouvrage. Un document de synthèse des dispositions applicables, auxquelles il est ici fait référence, est disponible sur le site Internet de la MCC :                                                               www.la MCC.gov/guidance/compact/procurement_awards_provisions.pdf.

D. Rapports et Information ; Accès ; Audits ; Révisions

- Rapports et Information. L’Entreprise tiendra des livres et des registres et produira des rapports, documents, données et autres information à l’intention du Maître d’Ouvrage de la manière et dans la mesure prévues au Compact ou dans tout autre document connexe et ainsi que le Maître d’Ouvrage pourra le demander raisonnablement de manière ponctuelle afin de se conformer à ses obligations de rapport en vertu du Compact ou des documents connexes. Les dispositions du Compact et [et des documents connexes] qui s’appliquent au Gouvernement à cet égard s’appliqueront, une fois les ajustements nécessaires effectués, à l’Entreprise comme si l’Entreprise était le Gouvernement au titre du Compact. Un document de synthèse des dispositions applicables, auxquelles il est ici fait référence, est disponible sur le site Internet de la MCC : www.la MCC.gov/guidance/compact/audits_reviews_provisions.pdf.

- Accès ; Audits et Révisions. L’Entreprise permettra l’accès, les audits, les révisions et évaluations prévus au Compact ou dans les documents connexes. Les dispositions du Compact [et des documents connexes] qui s’appliquent au Gouvernement à cet égard s’appliqueront, une fois les ajustements nécessaires effectués à l’Entreprise comme si l’Entreprise était le Gouvernement au  titre du Compact. Un document de synthèse des dispositions applicables, auxquelles il est ici fait référence, est disponible sur le site Internet de la MCC www.la MCC.gov/guidance/compact/audits_reviews_provisions.pdf.

- Application aux Fournisseurs. L’Entreprise s’assurera d’incorporer les dispositions applicables en matière d’audit, d’accès et d’obligations de rapport dans tous ses contrats et autres accords avec d’autres fournisseurs dans le cadre du présent Marché. Un document de synthèse des dispositions applicables est disponible sur le site Internet de la MCC www.la MCC.gov/guidance/compact/audits_reviews_provisions.pdf.

E. Conformité avec les Lois Anti-Corruption

L’Entreprise devra s’assurer qu’elle n’a pas procédé, ni ne procèdera, à des paiements à l’attention de dirigeants du Gouvernement, du Maître d’Ouvrage, ou de tout autre tiers (y compris des dirigeants d’autres Gouvernements) relatifs au présent Marché qui constitueraient une violation de la Loi [E.-U.] de 1977, modifiée, sur la lutte contre la corruption à l’étranger (Foreign Corrupt Practices Act 1977) (15 USC 78a et suiv.) (ci-après « Loi FCPA »),ou qui enfreindrait par ailleurs la Loi FCPA si la partie qui procédait à ce paiement était un ressortissant des Etats-Unis ou une entité relevant de la Loi FCPA, ou de tout texte de loi semblable applicable au présent Marché, y compris des textes de loi locaux. L’Entreprise confirme qu’aucun paiement n’a été reçu, ni ne sera reçu, par des dirigeants, des employés ou des agents ou représentants du Consultant en relation avec le présent Marché, constituant une violation de la Loi FCPA, ou qui ou qui enfreindrait par ailleurs la Loi FCPA si la partie qui procédait à ce paiement était un ressortissant des Etats-Unis ou une entité relevant de la Loi FCPA, ou de tout texte de loi semblable applicable au présent Marché, y compris des textes de loi locauxs.

F. Conformité avec les Lois sur le Blanchiment d’Argent

L’Entreprise s’assurera que les Financements MCC décaissés au titre du présent Marché ne sont pas affectés à des activités de blanchiment d’argentet, à cette intention, respectera l’ensemble des politiques et procédures relatives aux opérations de contrôle afin de garantir sa conformité, de la manière défiie ponctuellement par l’Entreprise, la MCC, le Maître d’Ouvrage, l’Agent Fiscal,l’Agent Approvisionnement & Marchés, ou la Banque mondiale.

G. Conformité avec les Lois sur le Financement des Activités Terroristes et autres Restrictions

- L’Entreprise ne fournira ni assistance ni ressources substantielles, directement ou indirectement, pas plus qu’elle ne permettra sciemment que soient transférés des Financements MCC à toute personne, société publique ou autre entité dont l’Entreprise sait – ou a des raisons de le penser – commettre, tenter de commettre, encourager, faciliter ou participer à des activités terroristes, et notamment, sans toutefois s’y limiter, à des individus ou des entités (i) qui figurent sur la liste de référence des Ressortissants nommés spécifiquement et des personnes bloquées (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) du Bureau de surveillance et de contrôle des actifs étrangers au sein du Département du Trésor des Etats-Unis, liste disponible à www.treas.gov/offices/enforcement/ofac ; (ii) qui figurent sur la liste consolidée des individus et des entités tenue par la Commission 1267 du Conseil de sécurité des Etats-Unis ; (iii) qui figurent sur la liste publiée sur www.epls.gov ; ou (iv) qui figurent sur toute autre liste spécifiée par le Maître d’Ouvrage. Dans le cadre de cette disposition, l’expression « assistance et ressources substantielles » fait référence à des devises, des instruments du marché monétaire et autres valeurs mobilières financières, des services financiers, de l’hébergement, de la formation, du conseil expert, des lieux sûrs, de faux documents ou pièces d’identité, de l’équipement de communication, des installations, des armes, des substances mortelles, des explosifs, des moyens de transport, et tout autre actif matériel, exception faite des médicaments et des matériels à caractère religieux.

- L’Entreprise s’assurera que ses activités au titre du présent Marché sont conformes avec toutes les lois, les règlements et les décrets des Etats-Unis relatifs au blanchiment d’argent, au financement d’activités terroristes, aux sanctions, au pratiques commerciales  restrictives, aux boycotts, et autres sanctions économiques, promulgués régulièrement par voie législative, par décret, par règlement, ou ainsi que l’instruit le Bureau de surveillance et de contrôle des actifs étrangers au sein du Département du Trésor des Etats-Unis ou tout autre organe gouvernemental qui lui succèdera, et notamment  : 18 U.S.C. § 1956, 18 U.S.C. § 1957, 18 U.S.C. § 2339A, 18 U.S.C. § 2339B, 18 U.S.C. § 2339C, 18 U.S.C. § 981, 18 U.S.C. § 982, Executive Order 13224, 15 C.F.R. Part 760, et tous les programmes de sanctions économiques énumérés dans le règlement 31 C.F.R., partie 500 à 598. L’Entreprise vérifiera, ou fera vérifier, toute personne, société publique ou entité qui a accès à, ou reçoit des financements, et cette vérification pourra notamment inclure de vérifier si le nom ou la raison sociale de cette personne apparaît sur les listes de surveillance applicables telle la liste tenue sur www.epls.gov. L’Entreprise entreprendra (A) la vérification évoquée ici tous les trimestres au moins, ou à des intervalles raisonnablement réguliers que le Maître d’Ouvrage ou la MCC précisera ponctuellement, et (B) remettra un rapport de ce contrôle périodique au Maître d’Ouvrage, en copie à la MCC.

- Les autres restrictions visant l’Entreprise s’appliquent au trafic de drogue, au terrorisme, au trafic humain à objet sexuel, à la prostitution, à la fraude, à la haute trahison, et à toute conduite injurieuse envers la MCC ou l’Entité MCA, toute activité contraire à la sécurité nationale des Etats-Unis ou toute autre activité qui affecterait matériellement ou négativement la capacité du Gouvernement ou de toute autre partie à mettre en œuvre de manière effective le Programme, ou à en garantir la mise en œuvre, ou de tout autre Projet, ou à assumer ses responsabilités ou obligations au titre du Compact ou de tout autre document connexe, ou qui affecterait négativement et matériellement les actifs du Programme ou les comptes autorisés.

H. Publicité, Information et Signalement

L’Entreprise collaborera avec le Maître d’Ouvrage et le Gouvernement pour faire une publicité appropriée aux biens, travaux et services fournis au titre du présent Marché, et notamment en identifiant les sites d’activités du Programme et en signalant les actifs du Programme comme étant des biens, des travaux et des services financés par les Etats-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire de la MCC ; étant entendu toutefois que toute dépêche ou annonce portant sur la MCC ou sur le fait que la MCC finance le Programme ou tout autre matériel publicitaire qui ferait référence à la MCC, sera soumis à l’approbation préalable écrite de la MCC et respectera les instructions données régulièrement par la MCC dans ses Lettres de Mise en Œuvre. À la résiliation ou à l’expiration du Compact, l’Entreprise, à la demande de la MCC, fera enlever tout signalement et toute référence à la MCC des matériels publicitaires concernés. La MCC aura le droit d’utiliser toute information ou donnée fournie dans les rapports ou documents remis à la MCC aux fins de satisfaction des obligations de rapport définies par la MCC ou pour toute autre raison.

I.  Assurance

L’Entreprise souscrira des assurances, bons de garantie d’exécution, garanties et autres protections appropriées pour se couvrir contre les risques et les responsabilités liés à l’exécution du présent Marché. L’Entreprise sera nommée comme le souscripteur bénéficiaire de tels contrats d’assurance. Le Maître d’Ouvrage et la MCC seront ajoutés comme assurés supplémentaires couverts par ces contrats ou autres garanties, dans la mesure permise par la loi en vigueur. L’Entreprise s’assurera que le produit de sinistres déclarés au titre de ces contrats ou de toute autre forme de garantie soit utilisé pour remplacer ou réparer des pertes ou pour poursuivre la fourniture des biens, des travaux et des services couverts ; étant entendu toutefois qu’à la discrétion de la MCC, ce produit sera déposé sur un compte désigné par le Maître d’Ouvrage et qui satisfasse la MCC, ou autrement instruit par la MCC.

J.  Conflit d’Intérêt

L’Entreprise s’assurera qu’aucune personne ou entité ne prenne part à la procédure de sélection, d’adjudication, d’administration ou de supervision d’un marché, d’une subvention ou autre bénéfice ou transaction financé(e) en tout ou partie (directement ou indirectement) par les Financements MCC dans le cadre du présent Marché lorsque (i) l’entité, la personne, les membres de la famille proche ou du foyer de cette personne ou ses associés commerciaux, ou les organisations contrôlées par, ou dans lesquelles cette personne ou entité est substantiellement impliquée, a ou ont des intérêts financiers ou autres ou (ii) que la personne ou l’entité est en cours de négociation ou a pris des arrangements relatifs à un emploi prospectif, à moins que cette personne ou entité n’ait spontanément communiqué par écrit aux Parties au présent Marché et à la MCC ce conflit d’intérêt et, qu’à la suite de cette communication, les Parties au présent Marché n’aient convenu par écrit de poursuivre en dépit de l’existence de ce conflit d’intérêts. L’Entreprise s’assurera qu’aucune personne ou entité ne prenne part à la procédure de sélection, d’adjudication, d’administration ou de supervision d’un marché, d’une subvention ou autre bénéfice ou transaction financé(e) en tout ou partie (directement ou indirectement) par les Financements MCC dans le cadre du présent Marché, n’invite un tiers, ni n’accepte d’un tiers, ou encore cherche à, ou ne se voit promettre (directement ou indirectement), pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, des cadeaux, gratifications, faveurs ou avantages, autres que des items de valeur négligeable (de minimis), conformément aux directives régulièrement émises dans ce sens par la MCC.

.

K.  Contradictions

En cas de contradiction entre le présent Marché et le Compact et/ou le[Contrat de Mise en Œuvre du Programme / Contrat de Décaissement], les termes du Compact et/ou du [Contrat de Mise en Œuvre du Programme / Contrat de Décaissement] prévaudront.

L.  Autres Dispositions

L’Entreprise observera tous autres termes et conditions spécifiés par le Maître d’Ouvrage ou la MCC relativement au présent Marché.

M. Dispositions à incorporer systématiquement

Dans tout contrat de sous-traitance ou de sous-adjudication conclu par l’Entreprise, dans la mesure permise par le présent Marché, l’Entreprise incorporera l’ensemble des dispositions énoncées aux paragraphes (A) à (L) ci-dessus.

Annexe  B :  Conditions Particulières d’Exécution

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, Annexe A et la présente Annexe B comprises, complètera le Cahier des Clauses Administratives Générales. En cas de divergence, les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières prévaudront.

Section VII. Formulaires et Garanties du Marché

# Lettre d’Acceptation

[sur papier à en-tête du Maître d’Ouvrage]

[date]

À l’attention de :  [raison sociale et adresse de l’Entreprise]

Nous avons le plaisir de vous informer par la présente Lettre d’Acceptation que votre Offre en date du [date] visant l’exécution du [nom du Marché et numéro d’identification indiqués dans le Dossier d’Appel d’Offres] pour une Montant du Marché Accepté équivalent à [montant en chiffres et lettres] [nom de la monnaie], corrigée et modifiée conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, est retenue par nous en notre qualité de Maître d’Ouvrage dans le cadre du présent Marché.

Dans les 28 Jours à compter de la date de votre réception de la présente Lettre d’Acceptation, vous êtes ici invité à (a) signer et nous retourner le Contrat de Marché ci-joint conformément à l’Alinéa 1.6 du Cahier des Clauses Administratives Générales et (b) nous faire parvenir la Garantie de Bonne Exécution conformément à l’Alinéa 4.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales, en utilisant le Formulaire de Garantie Bancaire de Bonne Exécution à la Section VII, Formulaires et Garanties du Marché, des Documents d’Appel d’Offres, ou sous toute autre forme qui nous satisfasse.

Signature autorisée :

Nom et Titre du Signataire :

[insérer le nom du Maître d’Ouvrage en toutes lettres]

Pièce Jointe :  Contrat de Marché

## Contrat de Marché

CONTRAT

LE PRÉSENT CONTRAT conlu le	 Jour de 	 20

entre	 de

(ci-après « Maître d’Ouvrage ») d’une part, et

de 	 (ci-après « l’Entreprise »), d’autre part.

CONSIDÉRANT QUE la Millennium Challenge Corporation et le Gouvernement de [pays] ont  conclu un Compact du Millennium Challenge visant une aide du Millenium Challenge Account d’environ [montant] USD (ci-après « Financement MCC ») destinée à contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers la croissance économique au/en [Pays].

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement, représenté par le Maître d’Ouvrage, se propose d’affecter une partie du Financement MCC aux paiements éligibles au titre du Marché.

CONSIDÉRANT QUE les termes du Marché, y compris les paiements effectués par le Maître d’Ouvrage et les restrictions d’utilisation du Financement MCC seront soumis à tous égards aux termes et conditions du Compact.

CONSIDÉRANT QU’aucune partie autre que le Gouvernement, le Maître d’Ouvrage et la MCC ne peut se prévaloir de droits conférés par le Compact ni prétendre au produit du Financement MCC.

CONSIDÉRANT QUE le Maître d’Ouvrage souhaite que certains Travaux soient exécutés par l’Entreprise, à savoir _________________________, qu’il a accepté l’Offre soumise par l’Entreprise pour l’exécution et l’achèvement de ces Travaux et la levée de tous désordres et malfaçons.

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

1.   Dans le présent Contrat, les termes et expressions auront la signification qui leur est attribuée dans le Marché.

2.   Les documents évoqués à l’Alinéa 1.5 du Cahier des Clauses Administratives Générales et du Cahier des Clauses Administratives Particulières seront réputés faire partie intégrante du Marché, et lus et interprétés comme tels, et l’ordre de priorité de ces documents prévu à l’Alinéa 1.5 prévaudra.

3.   En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’Entreprise, mentionnés dans le Marché, l’Entreprise s’engage envers le Maître d’Ouvrage à exécuter les Travaux et à lever tous désordres et malfaçons constatés en conformité à tous égards avec les dispositions du Marché.

4.  Le Maître d’Ouvrage s’engage à payer à l’Entreprise, à titre de rémunération pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et la levée des désordres et malfaçons constatés, le Prix du Marché ou tout autre montant échu au titre des dispositions du Marché, au moment et de la manière stipulée dans le Marché.

EN FOI DE QUOI, les parties ont pris les dispositions nécessaires pour que le présent Contrat soit signé, à la date indiquée plus haut.

Le cachet de ____________________________________________________ a été apposé en la présence de : ______________________________ ou _________________________

Signature, cachet et remise par ledit _______________________________________

En présence de _____________________________________________

Signature contraignante du Maître d’Ouvrage_______________________________

Signature contraignante de L’Entreprise __________________________________

## Formulaires de Garantie de Bonne Exécution et Garantie de Restitution d’Acompte

Des modèles de Garantie de Bonne Exécution et de Garantie de Restitution d’Acompte sont inclus aux pages suivantes. Les Soumissionnaires ne doivent pas les remplir maintenant. Seul le Soumissionnaire adjudicataire devra fournir la Garantie de Bonne Exécution et une Garantie Bancaire de Restitution d’Acompte préparées selon ces modèles ou des modèles similaires, qui satisfassent le Maître d’Ouvrage.

Modèle de Garantie Bancaire de Bonne Exécution

_____________________________[Nom de la Banque et Adresse de l’Agence émettrice]

Bénéficiaire :	___________________ [Nom et Adresse du Maître d’Ouvrage]

Date :	________________

## GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION No ___________________

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entreprise] (ci-après « Entreprise ») a conclu avec vous le Marché n° _________________[insérer le numéro de référence du Marché] en date du ______________ [insérer la date] pour l’exécution de __________________ [nom du Marché et brève description des Travaux] (ci-après                   « Marché »).

De plus nous comprenons qu’une Garantie de Bonne Exécution est exigée conformément aux conditions du Marché.

A la demande de l’Entreprise, nous _________________ [nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer montant en chiffres] [insérer montant en lettres], payable dans la monnaie du Prix du Marché. Votre première demande de paiement devra nous parvenir accompagnée d’une déclaration écrite attestant que le Soumissionnaire est en violation de l’une des obligations auxquelles il était tenu par les conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expirera au plus tard à la première des dates suivantes : vingt-huit (28) Jours à compter de la date d’émission du Certificat de Réception, date déterminée sur la base de ce Certificat dont une copie devra nous être adressée, ou le _________e  jour de 2___, étant entendu que la première date sera retenue. Par conséquent, toute demande de paiement au titre de cette garantie, doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux Garanties à première Demande, Publication CCI n° : 458, exception faite du (ii) de l’Alinéa 20(a).

_________________________

[signature(s)]

Modèle de Garantie Bancaire de Restitution d’Acompte

_____________________________[Nom de la Banque et Adresse de l’Agence émettrice]

Bénéficiaire :	___________________ [Nom et Adresse du Maître d’Ouvrage]

Date:	________________

GARANTIE DE RESTITUTION D’ACOMPTE No	_________________

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entreprise] (ci-après « Entreprise ») a conclu avec vous le Marché n° _________________[insérer le numéro de référence du Marché] en date du ______________ [insérer la date] pour l’exécution de __________________ [nom du Marché et brève description des Travaux] (ci-après                   « Marché »).

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de [insérer montant en chiffres] [insérer montant en lettres] sera versée contre une Garantie de Restitution d’Acompte.

A la demande de l’Entreprise, nous [nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [insérer montant en chiffres] [insérer montant en lettres]. Votre demande de paiement doit être accompagnée d’une déclaration écrite stipulant que le Soumissionnaire est en violation de ses obligations au titre des conditions du Marché, au regard de ce qu’il a utilisé l’acompte à d’autres fins qu’à couvrir les Coûts de mobilisation relatifs aux Travaux.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est soumise à la réception par l’Entreprise de l’acompte mentionnée plus haut sur son compte numéro ___________________ à ___________________ [nom et adresse de la banque].

Le montant maximal de cette garantie sera progressivement réduit du montant de l’acompte remboursé par l’Entreprise tel qu’indiqué dans les copies des certificats provisoires ou des certificats de paiement qui nous seront présentés. La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : sur réception d’une copie du Certificat de Paiement Intermédiaire indiquant que [  ] pourcent du prix du Marché ont été certifiés pour paiement, ou le _______e jour de _________ 2 ______.  De ce fait, toute demande de paiement au titre de cette garantie, doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux Garanties à première Demande, Publication CCI n° 458.

_____________

[signature(s)]

Annexe.  Instructions et Formulaires

(SANS PRÉSÉLECTION)

Instructions

Si le Maître d’Ouvrage choisit de procéder à la Passation des Marchés des Grands Travaux sans bénéficer de la présélection des Soumissionnaires, il pourra utiliser le Dossier type d’Appel d’Offres pour la Passation des Marchés de Grands Travaux, sous réserve des changements qui figurent dans cette Annexe. Des changements sont nécessaires dans l’Avis d’Appel d’Offres et dans un certain nombre d’Alinéas des Instructions aux Soumissionnaires. Une version alternative de la Section III : Critères d’Evaluation et de Qualification, est également proposée. En outre, un certain nombre de formulaires supplémentaires à remplir par les Soumissionnaires ont été ajoutés à la Section IV : Formulaires de Soumission.

Avis d’Appel d’Offres Alternatif

[Ville, Pays]

[Mois, Jour, Année]

AAO N° : Maître d’Ouvrage [Méthode, Nombre]

A l’attention de tous les Soumissionnaires :

La Millenium Challenge Corporation (ci-après « MCC ») et le Gouvernement de [Pays] (ci-après « Gouvernement » ou« [Gde…] ») ont conclu un Compact Millennium Challenge (ci-après « Compact ») visant une aide Millenium Challenge Account d’un montant approximatif de  [montant] USD (ci-après « Financement MCC ») destinée à contribuer à la lutte contre la pauvreté à  travers la croissance économique au/en [Pays]. Le Gouvernement, représenté par l’Entité MCA, se propose d’affecter une partie du Financement MCC aux paiements éligibles au titre d’un Marché associé au présent Avis d’Appel d’Offres (« AAO »). Les paiements effectués par l’Entité MCA seront soumis à tous égards aux termes et conditions du Compact, y compris aux restrictions d’utilisation du Financement MCC Aucune partie autre que le Gouvernement et l’Entité MCA ne peut se prévaloir de droits conférés par le Compact ni prétendre au produit du Financement MCC.

Le programme du Compact comprend [inclure la meilleure description possible des stratégies et objectifs spécifiques et généraux du programme du Compact, des zones générales qu’il vise et des projets spécifiques proposés, de sa durée estimée, et tout autre élément d’information/ de contexte qui pourrait être utile aux entreprises.].

Le Maître d’Ouvrage invite aujourd’hui les Soumissionnaires éligibles à soumeetre une Offre sous plis scellé visant l’exécution et l'achèvement du [nom du Marché] cité, mis en concurrence sous forme de Marché à Bordereau de Prix Unitaire sur Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif.

L’Appel d’Offres sera ouvert seulement aux Soumissionnaires inscrits. Les Soumissionnaires peuvent s’inscrire en remplissant le Formulaire d’Inscription qui se trouve sur [site Internet of l’Entité MCA], et en l’envoyant en format PDF à l’adresse courriel de l’Agent Approvisionnement & Marchés du Maître d’Ouvrage : [adresse courriel de l’Agent Approvisionnement & Marchés]. L’inscription sera confirmée lorsque le Soumissionnaire recevra un numéro d’inscription de l’Agent Approvisionnement & Marchés. Les Soumissionnaires pourront choisir dans le Formulaire d’Inscription de recevoir le Dossier d’Appel d’Offres de la manière suivante :

[indiquer méthode, nom et désignation du Marché, Agent Approvisionnement & Marchés ou Maître d’Ouvrage/Entité MCA, adresse, numéros de téléphone et de télécopie]

Veuillez noter qu’une Réunion Préparatoire [sera/ne sera pas] organisée.

Le Dossier d’Appel d’Offres comprend :

1ère Partie – Procédure d’Appel d’Offres

Avis d’Appel d’Offres (AAO)

Section I – Instructions aux Soumissionnaires (IS)

Section II – Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)

Section III – Critères d’Evaluation et de Qualification

Section IV – Formulaires de Soumission

2e Partie – Conditions du Marché

Section V – Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Section VI – Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Section VII – Formulaires du Marché et de Garantie

3e Partie III – Spécificités des Travaux

Section VIII – Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif

Section IX – Cahier des Charges

Section X – Plans et Dessins Techniques

[la liste du contenu des Documents d’Appel d’Offres pourra être adaptée au besoin pour le marché considéré.]

Une  entreprise sera choisie selon les procédures d’Appel d’Offres décrites dans cet Avis d’Appel d’Offres. Les Soumissionnaires sont informés que ces procédures sont régies par les Directives de Passation des Marchés du Programme du la MCC. Bien que ces procédures soient identiques à celles indiquées dans les Directives de la Banque Mondiale : Passation des Marchés Financés par les Prêts  de la BIRD et les Crédits de l’IDA, il existe plusieurs différences significatives et il est conseillé aux entreprises d’étudier attentivement ces instructions.

Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie sous la forme et d’un montant indiqués dans le Dossier d’Appel d’Offres et doivent être adressées à l’adresse ci-dessous au plus tard [insérer l’heure locale et la date]. Les plis seront ouverts immédiatement après en présence des représentants des Soumissionnaires qui ont soumis des Offres et qui souhaitent y assister.

Il est très important que les Soumissionnaires prennent en compte les distances et les formalités douanières dans leur calcul du temps que leur Offre prendra pour arriver à destination.

En vous priant d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distingués.

[Responsable Achats & Marchés],

[Le Maître d’Ouvrage/l’Entité MCA]

[Adresse]

[Numéro de téléphone]

[Numéro de télécopie]

[Adresse courriel]

Modifications des Instructions aux Soumissionnaires

Les Alinéas suivants des Instructions aux Soumissionnaires seront modifiés pour leur utilisation dans les procédures sans présélection.

| 4. Soumissionnaires Éligibles | 4.8 Modifier 4.8 des IS : remplacer « présélectionné » par « inscrit ». |
| --- | --- |
| 17. Documents attestant des Qualifications du Soumissionnaire | 17.1 Au lieu de 17.1 des IS, ce qui suit: « Les Soumissionnaires seront éligibles s’ils satisfont aux critères définis à la Section III : Critères d’Evaluation et de Qualification. Les Soumissionnaires doivent fournir les preuves de leurs qualifications en donnant suffisamment de détails pour montrer leurs capacités à exécuter les Travaux spécifiés conformément aux dispositions de la Section III : Critères d’Evaluation et Qualification et celles de la Section IV : Formulaires de Soumission. » |
| 36. Qualification du Soumissionnaire | 36.1 Au lieu de 36.1 des IS, ce qui suit : « Le Maître d’Ouvrage s’assurera que le Soumissionnaire ayant soumis l’Offre jugée la moins disante et substantiellement conforme aux dispositions des Documents d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à la Section III, Critères d’Evaluation et de Qualification. » |

Section III. Critères d’Evaluation et de Qualification

La présente Section contient tous les critères que le Maître d’Ouvrage utilisera pour évaluer les  qualifications Soumissionnaires dans le cadre d’une procédure passation de Marché sans présélection. Aucun autre facteur, méthode ou critère ne sera utilisé(e), conformément aux dispositions du paragraphe 17.1 des IS. Pour prouver ses qualifications, le Soumissionnaire fournira toutes les informations demandés dans les formulaires joints à la Section IV : Formulaires de Soumission.

A. 	Evaluation

Les critères ci-après seront utilisés :

1. Le Prix de l’Offre, en excluant les Montants Prévisionnels et, le cas échéant, les provisions pour dépenses imprévues figurant dans le Récapitulatif des Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif, mais en ajoutant les dépenses contrôlées, si elles sont chiffrées de façon compétitive.

2. Les révisions de prix résultant de corrections d‘erreurs de calcul en application du paragraphe 31.1 des IS.

3. Les révisions de prix résultant des remises offertes au titre du paragraphe 14.4 des IS.

4. Les révisions de prix résultant de non-conformités non matérielles en vertu du paragraphe 30.3 des IS.

5. Adéquation entre l’Offre technique et les Spécificités des Travaux.

6.  Les propositions alternatives des temps d’achèvement, si elles sont autorisées au titre du paragraphe 13.2 IS, seront évaluées comme suit: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Les solutions techniques alternatives, si elles sont autorisées au titre du paragraphe 13.4 IS, seront évaluées comme suit : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.  Les soumissions pour des marchés multiples, si elles sont autorisées au titre du paragraphe 34.3 IS, seront évaluées comme suit :

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

B.	Qualification

| Facteur | 1. Eligibilité |
| --- | --- |
| Sous-Facteur | Critères | Documents requis |
|  | Mesure | Soumissionnaire |  |
|  |  | Entité Unique | Coentreprise ou Association |  |
|  |  |  | Tous associés | Chaque associé | Au moin un associé |  |
| 1.1 Nationalité | Nationalité conforme au paragraphe 4.2 des IS. | Doit satisfaire à cette mesure | COE existante ou prévue doit satisfaire à cette mesure | Doit satisfaire à cette mesure | SANS OBJET | Fiche d’informations relatives au Soumission-naire et à la COE avec pièces jointes |
| 1.2 Conflits d’intérêts | Pas de conflit d’intérêts selon le para. 4.3 des IS. | Doit satisfaire à cette mesure | COE existante ou prévue doit satisfaire à cette mesure | Doit satisfaire à cette mesure | SANS OBJET | Lettre d’Offre |
| 1.3 Inéligibilité | Ne pas avoir été inéligible par la MCC au titre des para. 4.6 et 3.1(c) des IS. | Doit satisfaire à cette mesure | COE existante ou prévue doit satisfaire à cette mesure | Doit satisfaire à cette mesure | SANS OBJET | Lettre d’Offre |

| 1.4 Entreprise Publique | Se conformer aux conditions du paragraphe 4.4 des IS. | Doit satisfaire à cette mesure | COE existante ou prévue doit satisfaire à cette mesure | Doit satisfaire à cette mesure | SANS OBJET | Fiche d’Informa-tions relatives au Soumissionnaire et Fiche d’Informa-tions relatives à la COE, avec P.J. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Inégibilité en vertu d’une résolution des Nations Unies ou d’une loi nationale | Ne pas avoir été inéligible suite aux lois ou réglementations du Mali, ou suite au non- respect de la résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU selon l’article 4.7 des IS | Doit satisfaire à cette mesure | COE existante ou prévue doit satisfaire à cette mesure | Doit satisfaire à cette mesure | SANS OBJET | Lettre d’Offre |

| Facteur | 2. Antécédents de non-exécution de Marchés |
| --- | --- |
| Siys-Facteur | Critères | Documen-tation Requise |
|  | Mesure | Soumissionnaire |  |
|  |  | Entité Unique | Coentreprise ou Association |  |
|  |  |  | Tous associés | Chaque associé | Au moins un associé |  |
| Antécédents de non-exécution de Marchés | Pas de non-exécution de Marché au cours des 5 dernières années qui précèdent la date limite de dépôt de la candidature, confirmée par toutes les informations relatives aux différends ou aux procès réglés. Un différend ou un procès réglé, et un différend, ou un procès, qui a été résolu conformément au mécanisme de règlement des différends du Marché correspondant et pour lequel tous les recours à la disposition du candidat ont été épuisés. | Doit répondre au critère seul ou au titre d’associé d’une COE passée ou existante. | SANS OBJET | Doit répondre au critère seul ou au titre de associé d’une COE passée ou existante. | SANS OBJET | Formulaire : Non-exécution de Marché |

| Défaut de Signature d’un Marché | Pas de défaut de signature de Marché après avoir soumis une Offre au cours des cinq dernières années. Toutes les divergences doivent être dans le formulaire de Non-exécution de Marché ci-joint. | Doit répondre à cette mesure | Doit répondre à cette mesure | Doit répondre à cette mesure | SANS OBJET | Formulaire : Non-exécution de Marché |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Différends en instance de Règlement | Tous les Différends en instance de Règlement ne doivent pas représenter un total de plus dix pour cent (10 %) des actifs nets du candidat et seront considérés comme tranchés à l’encontre du candidat. | Doit répondre à cette mesure seul ou au titre de associéd’une COE passée ou existante | SANS OBJET | Doit répondre à cette mesure seul ou au titre de associéd’une COE passée ou existante | SANS OBJET | Formulaire : Différends en instance de Règlement |

| Facteur | 3. Situation Financière |
| --- | --- |
| Sous-Facteur | Critères | Documents requis |
|  | Mesure | Soumissionnaire |  |
|  |  | Entité Unique | Coentreprise ou Association |  |
|  |  |  | Tous les asssociés combinés | Chaque associé | Au moins un associé |  |
| Historique de la Situation Financière | Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables pour le Maître d’Ouvrage pour les cinq (5) dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa viabilité prospective à long terme. | Doit répondre à cette mesure | SANS OBJET | Doit répondre à cette mesure | SANS OBJET | Formulaire : Situation Financière, avec pièces jointes |
| 3.2 Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction | Avoir chiffre d’affaires annuel moyen minimum dans les activités de construction de [ ]30 millions de dollars US, ou son équivalent, qui correspond au total des paiements certifiés reçus pour les Marchés en cours ou achevés au cours des cinq (5) dernières années. | Doit répondre à cette mesure | Doit répondre à cette mesure | Doit répondre à vingt-cinq pour cent (25%) de la mesure | Doit satisfaire Cinquante-cinq pour cent (55%) de la mesure | Formulaire : Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction |

| 3.3 Ressources Financières | Le Soumissionnaire doit pouver qu'il a ou peut avoir des ressources financirères telles que des avoirs liquides, des biens immobiliés non grevés, des lignes de crédit et autres moyens financiers, autres que l’avance contracturelle des paiements pour répondre aux : (I) besoins de trésorerie suivants : montant de trésorerie de [ ] 31 millions de Dollars US ou son équivalent. (ii) besoins de trésorerie pour ce Marché et les autres engagements en cours du Soumissionnaire. | Doit répondre à cette mesure | Doit répondre à cette mesure | Doit satisfaire vingt-cinq (25 %) pour cent de cette mesure | Doit satisfaire cinquante-cinq pour cent (55%) de la mesure | Formulaire : Ressources financières, engagements contractuels |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Facteur | 4. Expérience |
| --- | --- |
| Sous-Facteur | Critères | Documentation Requise |
|  | Mesure | Soumissionnaire |  |
|  |  | Entité Unique | Coentreprise ou Association |  |
|  |  |  | Tous les associés en combinaison | Chaque associé | Au moins un associé |  |
| 4.1 Expérience générale de construction | Expérience de Marchés de construction à titre d’entrepreneur, de sous-traitant ou d’ensemblier au cours des cinq (5) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des candidatures, et avec une activité annuelle de neuf (9) mois au moins par an. | Doit répondre à cette mesure | SANS OBJET | Doit répondre à cette mesure | SANS OBJET | Formulaire : Expérience générale de construction |

| 4.2 Expérience de construction semblable | Participation à titre d’entrepriser, de directeur de projet ou de sous-traitant dans au moins [ ] Marchés au cours des 5 dernières années avec une valeur minimum de [ ] millions de dollars US qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux Travaux proposés. La similarité portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes, technologies ou autres caractéristiques visées à la Section IX : Cahier des Charges. | Doit répondre à cette mesure | Doit répondre à cette mesure pour toutes les caractéristi-ques | SANS OBJET | Doit répondre à cette mesure pour une caractéristique | Formulaire : Expérience Spécifique de la Construc-tion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 Expérience spécifique des activités clés de la construction | Pour les Marchés référencés ci-dessus ou d’autres Marchés exécutés pendant la période stipulée au para. 4.2 ci-dessus, une expérience minimale dans les principales activités suivantes : ………………… ………………… | Doit répondre à cette mesure | Doit répondre à cette mesure | SANS OBJET | Doivent répondre aux mesures suivantes (peut être un sous-traitant spécialisé) : 55 % des mesures. | Formulaire : Expérience spécifique des activités clés de la Construc-tion |

Ajouts à la Section IV : Formulaires de Soumission

Pour la passation des Marchés publics avec une post-qualification, la Partie B – Formulaires de Qualification de la Section IV : Formulaires de Soumission, a été modifiée en ajoutant  les formulaires supplémentaires suivants et la numérotation a été modifiée en conséquence sur les Formulaires de la Partie C :

B.  Formulaires de Qualification du Soumissionnaire

(existant)

4. Fiche d’Informations relatives au Soumissionnaire

5. Fiche d’Informations relatives à la coentreprise ou association

6.  Différends en instance de Règlement

7. Situation Financière

8.  Chiffre d’Affaires Moyen Annuel des Activités de Construction

9. Ressources financières

10.  Engagements Contractuels Actuels/ Marchés de Travaux en Cours

(nouveau)

12. Non-Exécutiont de Marchés

13.  Expérience Générale de la Construction

14.  Expérience Spécifique de la Construction

15.  Expériences Spécifique des Activités Clés de la Construction

Des exemplaires des nouveaux formulaires suivent.

Non-exécution du Marché

Chaque Soumissionnaire ou chacun des associés d’une COE ou autre type d’association devra remplir ce formulaire.

Marchés non exécutés

Il n’y a pas eu de Marché non exécuté selon les Critères indiqués au paragraphe 2.1 de la Section III (Critères d’Evaluation et de Qualification) Marché non exécuté selon les Critères indiqués au paragraphe 2.1 de la Section III (Critères d’Evaluation et de Qualification)

Défaut de signature de Marché Clarifier/Expliquer votre situation par rapport aux dispositions du paragraphe 2.2 de la Section III (Critères d’Evaluation et de Qualification)

Expérience Générale de la Construction

Chaque Soumissionnaire ou chacun des associés d’une COE ou autre type d’association devra remplir ce formulaire.

| Expérience Générale de la Construction |
| --- |
| Début Mois Année | Fin Mois Année | Années | Identification et Nom du Marché Nom et Adresse du Maître d’Ouvrage Brève description des Travaux exécutés par le Soumissionnaire | Fonction du Soumissionnaire |

Expérience Spécifique de la Construction

Remplir un (1) formulaire par Marché.

| Marché de Nature et de Taille Similaires |
| --- |
| Marché N° . . . . . . du. . . . . . | Identification du Marché |  |
| Date d’Adjudication |  | Date d’ Achèvement |  |
| Fonction dans le Marché | Entreprise | Direction du Projet/ des Travaux | Entreprise Sous-Traitante |
| Montant Total du Marché | USD |
| Si associé d’une COE ou Entreprise Sous-Traitante, préciser la participation au Montant Total du Marché | Pourcentage du Total | Montant |
| Raison sociale du Maître d’Ouvrage Adresse Numéro de Téléphone Numéro de Fax Courriel |  |
| Description de similitude selon le Critère 4.2 de la Section III |

Expérience Spécifique d’Activités Clés de la Construction

Remplir un (1) formulaire par Marché.

| Marché présentant des Activités clés similaires |
| --- |
| Marché N° . . . . . . du . . . . . . | Indentifiation du Marché |  |
| Date d’Adjudication |  | Date d’ Achèvement |  |
| Fonction dans le Marché | Entreprise | Direction du Projet/ des Travaux | Entreprise Sous-Traitante |
| Montant Total du Marché | USD |
| Si associé d’une COE ou Entreprise Sous-Traitante, préciser la participation au Montant Total du Marché | Pourcentage du Total | Montant |
| Raison sociale du Maître d’Ouvrage Adresse Numéro de Téléphone Numéro de Fax Courriel |  |
| Description des activités clés conformément au Critère 4.3 de la Section III |

Troisième Partie

Section VIII : Bordereau des prix et Détail quantitatif-estimatif

[À compléter par le Maître d’Ouvrage/l’Entité MCA.]

Section IX. Cahier des Charges

[À compléter par le Maître d’Ouvrage/l’Entité MCA.]

Section X.  Plans et Dessins Techniques

[À compléter par le Maître d’Ouvrage/l’Entité MCA.]

# Footnotes

Les Directives relatives à la Passation des Marchés du Programme la MCC peuvent être consultées sur : http://www.la MCC.gov/documents/la MCC-guidelines-programprocurement.pdf.

Les Directives relatives à la Passation des Marchés du Programme la MCC peuvent être consultées à : http://www.la MCC.gov/documents/la MCC-guidelines-programprocurement.pdf.

Les bénéfices représentent en général cinq (5) pour cent du Coût.

Ce nombre devrait être un multiple sept (7) pour être en cohérence avec le Cahier des Clauses Administratives Générales.

Avant de fixer les limites de l’autorité de l’Ingénieur, consulter les Directives de Passation des Marchés applicables à l’Entité MCA.

Avant de fixer les limites de l’autorité de l’Ingénieur, consulter les Directives de Passation des Marchés applicables à l’Entité MCA.

Il est conseillé que la Garantie de Bonne Exécution soit égale à dix (10) pour cent du Montant du Marché Accepté.

Le montant maximum des indemnités de retard est généralement fixé à dix (10) pour cent du Prix du Marché Final.

Si une exception a été accordée au Maître d’Ouvrage sur les acomptes, l’acompte ne pourra excéder dix (10) pour cent du Montant du Marché Accepté.

Il est conseillé de commencer le remboursement des acomptes lorsque les paiements certifiés atteindront vingt (20) pour cent du Montant du Marché Accepté.

Il est conseillé, une fois le recouvrement des acomptes commencé, que les acomptes soient recouvrés au taux de vingt (20) pour cent des Paiements Intermédiaires Certifiés.

Il est conseillé que les acomptes soient entièrement recouvrés avant que soixante-dix (70) pour cent du Montant du Marché Accepté n’aient été certifiés pour paiement.

Il est conseillé que dix (10) pour cent des Paiements Intermédiaires Certifiés soient retenus.

Il est conseillé que le montant de retenu de garantie soit fixé à dix (10) pour cent du Prix du Marché.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales à utiliser avec le présent Dossier Type d’Appels d’Offres – Grands Travaux, reprend les conditions applicables aux marchés de construction et d’Ouvrages de génie civil de la Fédération Internationale des Ingénieurs–Conseils, ou FIDIC, appelées communément « nouveau livre rouge », de 1999, 1e Edition (Conditions of Contract for Construction, 1st Edition 1999). Le nouveau livre rouge est à l’usage exclusif de la MCC et des Entités MCA au termes du Contrat de Licence LICCONSMMCJan07, en date du 5 janvier 2007, passé entre la Millennium Challenge Corporation (ci-après « MCC ») et la FIDIC, et ne saurait à ce titre, en tout ou partie, être reproduit, traduit, adapté, sauvegardé dans un système de stockage de données, ni communiqué, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, mécanique, électronique, magnétique, par voie de photocopie ou d’enregistrement ou autre, sans l’autorisation écrite préalable de la FIDIC, exception faite de la MCC et du Maître d’Ouvrage aux fins exclusives de la préparation des présents Formulaires de Soumission relatifs au Marché. Des exemplaires du nouveau livre rouge de la FIDIC (Conditions of Contract for Construction 1999) sont disponibles auprès du Maître d’Ouvrage.

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (« CCAP ») regroupe les modifications et ajouts au Cahier des Clauses Administratives Générales. Le CCAP qui suit a été développé par la MCC à l’intention des Entités MCA qui utilisent les Financements MCC pour financer les Marchés de construction. Ce CCAP sera utilisé dans son intégralité comme clauses standard des Marchés de construction de Grands Travaux financés par la MCC, dans le cadre desquels l’Entité MCA joue le rôle de Maître d’Ouvrage. L’ajout par une Entité MCA de clauses spécifiques au pays ou au projet sera approuvé par la MCC au cas par cas. Les domaines dans lesquels l’ajout de clauses supplémentaires va très probablement être nécessaire sont : les autorisations spéciales pré-lancement des travaux, les exigences en matière d’environnement propres au pays, les clauses fiscales spécifiques au Compact et les dispositions d’arbitrage propres au pays. Cependant, en préparant ce CCAP, le but était de prévoir ces besoins et de faire en sorte qu’il soit possible de modifier les conditions applicables aux marchés de construction et d’Ouvrages de génie civil de la FIDIC pour répondre aux besoins des Marchés de la MCC et des Entités MCA.

Dans les pays dans lesquels le présent formulaire est amené à être utilisé, il peut être prudent d’étudier la procédure et les pratiques d’arbitrage en vigueur (et notamment la force exécutoire des sentences arbitrales) et de déterminer si des dispositions spécifiques à tel ou tel pays doivent être ajoutées.

Veuillez noter que la formulation des Sections sur les taxes et impôts sera remaniée. Veuillez vérifier auprès de l’avocat familier de ces questions dans la Cellule de Conseil Juridique (OGC) de la MCC avant d’utiliser ce formulaire dans le cadre d’une procédure de passation de marché(s).

Avant de diffuser ce formulaire, vérifiez que ce lien est toujours valide.

Avant de diffuser ce formulaire, vérifiez que ce lien est toujours valide.

Les sections spécifiques du compact et autres documents pertinents liés au pays particulier relativement auquel ce Contrat de Marché est utilisé dans le cadre d’une procédure de passation de marché seront insérées ici dans la langue qui s’applique.

Avant de diffuser ce formulaire, vérifiez que ce lien est toujours valide.

Les sections spécifiques du compact et autres documents pertinents liés au pays particulier relativement auquel ce formulaire de marché est utilisé dans le cadre d’une procédure de passation de marché seront insérées ici dans la langue qui s’applique.

Avant de diffuser ce formulaire, vérifiez que ce lien est toujours valide.

Avant de diffuser ce formulaire, vérifiez que ce lien est toujours valide.

Indiquer la référence du contrat concernant le pays pour lequel le présent formulaire est spécifiquement utilisé.

Les Conditions Particulières d’Exécution remplies par le Soumissionnaire adjudicataire (formulaire fourni à la Section IV, Formulaires de Soumission) seront annexées au Cahier des Clauses Administratives Particulières du Marché en tant qu’Annexe B.

La Lettre d’Acceptation forme la base de la conclusion du Marché comme le prévoient les paragraphes 39 à 41 des IS. Cette Lettre d’Acceptation sera remplie et envoyée au Soumissionnaire adjudicataire une fois que l’évaluation des Offres sera terminée, sous réserve de toute révision que pourrait exiger la MCC.

Rayer la mention « équivalent à » si le Montant du Marché Accepté est exprimé das une seule monnaie.

Le pourcentage indiqué dans le modèle de Garantie de Restitution d’Acompte correspondra au pourcentage indiqué à l’Alinéa 14.2 des Conditions Particulières d’Exécution.

Les Directives relatives à la Passation des Marchés du Programme la MCC peuvent être consultées sur :  http://www.la MCC.gov/documents/la MCC-guidelines-programprocurement.pdf.