U.S. ATLAS M&O Estimate

WBS Profile Estimates

Funding 	All	Funding Type:	Research Program	1/23/2005 10:46:58 AM

Institutions:	All	Estimate in Fixed FY'05 $k	Labor/Material:	Both

WBS	FY 03	FY 04	FY 05	FY 06	FY 07	FY 08	FY 09	FY 10	FY 11	FY 12	Total

Number	Description	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)		(k$)

3	U.S. ATLAS M&O Estimate			1650	1937	1777	1904	1917	1867	1875	1782	14709

3.3	Liquid Argon M&O Estimate			1650	1937	1777	1904	1917	1867	1875	1782	14709

3.3.1	Mechanical Liquid Argon M&O 			312	430	309	544	458	465	482	458	3458

3.3.1.1	Pre-operations and 			263	101	35	0	0	0	0	0	399

3.3.1.2	Operations			16	186	136	284	221	229	221	221	1514

3.3.1.3	Maintenance			33	143	138	261	237	237	261	237	1545

3.3.2	Electronic Liquid Argon M&O 			1079	1233	1096	924	1008	954	945	945	8184

3.3.2.1	Pre operations and Commissioning			747	646	354	0	0	0	0	0	1747

3.3.2.2	Operations			305	413	373	495	522	487	483	483	3562

3.3.2.3	Maintenance			27	174	369	428	486	467	462	462	2875

3.3.3	Beam Test			127	60	106	48	48	48	48	48	534

3.3.3.1	FCAL Hadronic Tail Measurement			48	29	28	0	0	0	0	0	105

3.3.3.2	Test Beam -  optical links			0	31	31	0	0	0	0	0	61

3.3.3.3	Front-end readout commissioning			14	0	0	0	0	0	0	0	14

3.3.3.4	Beam test equipment 			65	0	48	48	48	48	48	48	354

3.3.4	CERN living expenses			102	102	102	102	102	102	102	102	816

3.3.4.1	USATLAS operation/maintenance 			102	102	102	102	102	102	102	102	816

3.3.5	CERN common costs			30	113	163	286	302	298	298	228	1716

3.3.5.1	CERN common costs			30	113	163	286	302	298	298	228	1716

Page 1 of 1