U.S. ATLAS M&O Estimate

WBS Profile Estimates

Funding Source:	All	Funding Type:	Research Program + MR	2/2/2004 10:53:46 AM

Institutions	All	Estimate in Fixed FY'04 $k	Labor/Material:	Both

WBS	FY 03	FY 04	FY 05	FY 06	FY 07	FY 08	FY 09	FY 10	FY 11	FY 12

Number	Description	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)

3	U.S. ATLAS M&O Estimate	0	1058	1823	1676	1539	1268	862	780	780	780

3.5	Muon - Endcap	0	1058	1823	1676	1539	1268	862	780	780	780

3.5.1	MDT Pre-Operations, Operations and	0	702	1034	943	749	393	190	190	190	190

3.5.1.1	MDT Pre-operations	0	702	1034	943	657	203	0	0	0	0

3.5.1.2	MDT Operations (Beam On)	0	0	0	0	92	116	116	116	116	116

3.5.1.3	MDT Maintenance (Beam Off)	0	0	0	0	0	67	67	67	67	67

3.5.1.4	MDT Spares - Mechanical and 	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7

3.5.2	CSC Pre-Operations, Operations and	0	58	330	172	268	234	82	82	82	82

3.5.2.1	CSC Pre-operations	0	58	330	165	186	108	0	0	0	0

3.5.2.2	CSC Operations (Beam On)	0	0	0	0	75	38	38	38	38	38

3.5.2.3	CSC Maintenance (Beam Off)	0	0	0	0	0	69	24	24	24	24

3.5.2.4	CSC Spares - Mechanical and 	0	0	0	7	7	19	19	19	19	19

3.5.3	Alignment System Pre-Operations, 	0	8	161	228	138	148	86	86	86	86

3.5.3.1	Alignment System Pre-operations	0	8	161	228	138	62	0	0	0	0

3.5.3.2	Alignment System Operation 	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19

3.5.3.3	Alignment System Maintenance 	0	0	0	0	0	67	67	67	67	67

3.5.4	Muon Endcap Common Costs	0	91	299	333	384	367	378	295	295	295

3.5.4.1	Engineering  Coordination of 	0	0	203	203	203	0	0	0	0	0

3.5.4.2	Muon Endcap Common Cost 	0	91	95	130	181	367	378	295	295	295

3.5.5	Monitoring & Calibration	0	200	0	0	0	126	126	126	126	126

3.5.5.1	Monitoring and Calibration Beam 	0	0	0	0	0	126	126	126	126	126

3.5.5.2	Muon Test Beams	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0