U.S. ATLAS M&O Estimate

WBS Profile Estimates

Funding 	All	Funding Type:	Research Program + MR	1/23/2005 10:49:48 AM

Institutions:	All	Estimate in Fixed FY'05 $k	Labor/Material:	Both

WBS	FY 03	FY 04	FY 05	FY 06	FY 07	FY 08	FY 09	FY 10	FY 11	FY 12	Total

Number	Description	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)	(k$)		(k$)

3	U.S. ATLAS M&O Estimate			1887	1948	1944	1692	883	792	792	792	10729

3.5	ATLAS Endcap Muon M&O			1887	1948	1944	1692	883	792	792	792	10729

3.5.1	MDT Pre-Operations, Operations 			1254	1013	1020	798	190	190	190	190	4846

3.5.1.1	MDT Pre-operations			1254	1013	928	607	0	0	0	0	3803

3.5.1.2	MDT Operations (Beam On)			0	0	92	116	116	116	116	116	672

3.5.1.3	MDT Maintenance (Beam Off)			0	0	0	67	67	67	67	67	336

3.5.1.4	MDT Spares - Mechanical and 			0	0	0	7	7	7	7	7	35

3.5.2	CSC Pre-Operations, Operations 			362	407	381	219	82	74	74	74	1675

3.5.2.1	CSC Pre-operations			362	407	306	100	0	0	0	0	1175

3.5.2.2	CSC Operations (Beam On)			0	0	75	38	38	38	38	38	267

3.5.2.3	CSC Maintenance (Beam Off)			0	0	0	69	32	24	24	24	174

3.5.2.4	CSC Spares - Mechanical and 			0	0	0	12	12	12	12	12	58

3.5.3	Alignment System Pre-Operations, 			161	228	200	131	86	86	86	86	1063

3.5.3.1	Alignment System Pre-operations			161	228	200	45	0	0	0	0	633

3.5.3.2	Alignment System Operation 			0	0	0	19	19	19	19	19	93

3.5.3.3	Alignment System Maintenance 			0	0	0	67	67	67	67	67	336

3.5.4	Muon Endcap Common Costs			46	248	291	300	306	195	195	195	1776

3.5.4.1	Engineering  Coordination of 			0	203	203	0	0	0	0	0	407

3.5.4.2	Muon Endcap Common Cost 			46	44	88	300	306	195	195	195	1369

3.5.5	Monitoring & Calibration			65	52	52	244	218	246	246	246	1370

3.5.5.1	Monitoring and Calibration Beam 			52	52	52	244	218	246	246	246	1357

3.5.5.2	Muon Test Beams			13	0	0	0	0	0	0	0	13

Page 1 of 1