SAMPLE WEEKLY FUNDING ANALYSIS REPORT

| Task Order # | Task Order Name | Start Date | End Date | Mar-08 | Apr-08 | May-08 | Jun-08 | Jul-08 | Accruals as of 6-Mar 08 | Total Inception to Date | Funded Amount | Amount Remaining | % Spent | Estimated Weekly Burn Rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 5 weeks | 2 weeks |  |  |  |  |  |  |
| 08-01 | SETA Program Management | 03/01/08 | 03/31/09 | 73,281 | 65,493 | 68,392 | 78,483 | 33,921 | 0 | 319,570 | 793,231 | 473,661 | 40.2 | 16,819 |
| 08-02 | Architecture Support | 04/01/08 | 03/31/09 | 198,347 | 199,831 | 189,034 | 211,879 | 114,908 | 239,081 | 1,063,080 | 2,731,680 | 1,668,600 | 38.9 | 55,952 |
| 08-03 | Network Support | 04/01/08 | 03/31/09 | 45,083 | 46,138 | 44,231 | 49,899 | 22,138 | 64,137 | 271,626 | 641,327 | 369,701 | 42.3 | 14,296 |
| 08-04 | Infrastructure Support | 04/01/08 | 03/31/09 | 63,187 | 66,493 | 65,839 | 73,127 | 29,186 | 83,265 | 381,097 | 932,189 | 551,092 | 40.8 | 20,058 |
| 08-05 | Security Engineering | 04/01/08 | 03/31/09 | 83,747 | 86,293 | 85,381 | 92,193 | 41,222 | 139,227 | 528,063 | 1,314,729 | 786,666 | 40.2 | 27,793 |
| 02-NN | PKI Engineering | 10/01/01 | 06/30/02 | 51,392 | 54,137 | 55,392 | 58,647 | 25,392 | 47,183 | 292,143 | 709,138 | 416,995 | 41.2 | 15,376 |
|  | TOTAL |  |  | 515,037 | 518,385 | 508,269 | 564,28 | 266,767 | 572,893 | 2,855,579 | 7,122,294 | 4,266,715 | 40.1 | 150,294 |